КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 1, тел (факс) (3513) 62-19-44

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения проверки

целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных в течение 2011 года в рамках долгосрочной целевой Программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории Златоустовского городского округа на выполнение подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного

непригодным для проживания»

В соответствии с пунктом 9 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа на 2012 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты  Златоустовского городского округа от 29.12.2011 №46, а также на основании  распоряжения  председателя Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа от 13.01.2012 №2-КМ «О проведении контрольного мероприятия» проведена проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных в течение 2011 года, в рамках долгосрочной целевой  Программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Златоустовского городского округа на выполнение подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания».

Объекты проверки: Администрация Златоустовского городского округа (далее по тексту – Администрация ЗГО); Муниципальное  бюджетное учреждение «Капитальное строительство» (далее по тексту – МБУ «КС»).

Цель проверки: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, соблюдение законодательства Российской Федерации.

Проверяемый период деятельности:  2011 год.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 28.02.2012  №2.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

I.  МБУ «Капитальное строительство»:

1.1.  В нарушение Бюджетного кодекса РФ:

- приняты бюджетные обязательства сверх утвержденных лимитов в сумме 10,4 тыс. рублей (п. 3 ст. 219 БК РФ);

- допущено неэффективное  использование бюджетных средств в сумме 23,6 тыс. рублей в связи с некачественным исполнением ООО «Альфастрой» договорных обязательств (ст. 34 БК РФ, ст. 761 ГК РФ);

- завышены расходы бюджета в сумме 36,4 тыс. рублей в связи с оплатой фактически не выполненных ООО «Центр строительства и кровли» работ по монтажу системы диагностики и диспетчеризации лифтов «Обь» (ст. 34 БК РФ).

# 1.2. В нарушение требований федерального законодательства в области бухгалтерского учета оплата работ, выполненных РОООИВиВК филиал «Златоустовский» произведена без проведения инвентаризации и оформления акта сверки, подтверждающего состояние взаимных расчетов в сумме   4 185,1 тыс. рублей (п.2 ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ,  приказы Минфина РФ  №49 от 13.06.1995,  №128н от 13.11.2008).

1.3.   В нарушение гражданского законодательства РФ:

-  не соблюдены  сроки оплаты  за выполненные работы, оказанные услуги, установленные  муниципальными контрактами  (ст.ст. 309,314 ГК РФ);

-  не проводится претензионная работа  по взысканию штрафных санкций за просрочку выполнения поставщиками (подрядчиками) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (ст.ст. 309,314, 708 ГК РФ, п.11 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).

1.4.  В нарушение Постановления администрации Златоустовского городского округа от 10.02.2011 г. № 54-п недостоверно сформирован Отчет об итогах реализации мероприятий по переселению граждан в части отражения информации о плановых и достигнутых значениях индикативных показателей.

1.5. В нарушение Градостроительного Кодекса РФ не соблюдены процедуры, предшествующие началу строительства, а именно: не получены до начала строительства положительные заключения государственной экспертизы (ст. 48 ГрК РФ), а также  разрешение   на строительство  объектов (ст. 51 ГрК РФ).

II. Администрация ЗГО:

2.1. В нарушение п. 27  р. 5 постановления Главы Златоустовского городского округа от 05.06.2009 г. № 147-п «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений гражданам, выселяемым из многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу и выкупа помещений, являющихся собственностью граждан и юридических лиц» собственникам квартир в аварийных домах при переселении  предоставлены квартиры площадью, превышающей площадь ранее занимаемых ими жилых помещений на 73,9 кв.м.

При этом оплата собственниками разницы в стоимости таких жилых помещений  не производилась. В результате чего предполагаемый размер недополученных доходов бюджета составил 1 733,0 тыс. рублей.

2.2. В нарушение  Бюджетного Кодекса РФ:

-  долгосрочная целевая программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  на территории городского округа на 2011 -2015 годы» утверждена с  нарушением сроков, установленных ч.2 ст. 179 БК РФ;

- объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по переселению граждан утвержден, в ряде случаев, до внесения соответствующих изменений в муниципальные  правовые акты администрации (ч. 2 ст. 173 БК РФ);

2.3. В  нарушение требований Жилищного Кодекса РФ:

-  не соблюдены требования законодательства о предоставлении при переселении гражданам жилых помещений, равнозначных по площади ранее занимаемым жилым помещениям (ст. 89 ЖК РФ);

- допущено несоответствие данных общей площади помещений, указанной в договорах с собственниками (нанимателями) жилых помещений, с данными кадастровых паспортов соответствующих помещений.

2.4. В нарушение п.49 р. IV Постановления Правительства  РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в  распоряжениях администрации округа отсутствует  информация  о сроках отселения граждан, из жилых помещений, признанных аварийными и непригодными для проживания в отчетном периоде.

2.5. В нарушение требований и положений муниципальных нормативных правовых актов:

-  в долгосрочной муниципальной программе отсутствует обоснование ресурсного обеспечения, необходимое для реализации мероприятий по переселению граждан, информация о планируемых сроках реализации каждого мероприятия (постановление администрации ЗГО от 29.04.2009 г. №104-п);

- в распоряжениях администрации отсутствует информация о площади жилых помещений, персональные сведения о количестве зарегистрированных граждан;

- в Реестр аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда своевременно не вносятся изменения (постановление администрации ЗГО от  05.06.2009 №174-п).

2.6. В результате  анализа нормативно-правового обеспечения реализации мероприятий по переселению граждан установлено, что порядок формирования и  внесения изменений в Реестр жилищного фонда, признанного аварийным  и непригодным  для проживания на территории Златоустовского городского округа и  критерии установления очередности при переселении граждан не определены. Целевые индикаторы  сформулированы обобщенно и не совсем логично, в связи, с чем невозможно  провести объективную оценку эффективности реализации мероприятий.

Согласно п.67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителей Администрации Златоустовского городского округа и МБУ «Капитальное строительство»   направлены представления для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия недостатков и  нарушений.