КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 1, тел (факс) (3513) 62-19-44

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения контрольных мероприятий по проверке исполнения представлений КСП ЗГО об устранении выявленных нарушений, направленных по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий

В июле 2012 г. КСП ЗГО проведены три проверки исполнения представлений Палаты по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий :

1. По результатам встречной проверки в рамках контрольного мероприятия «Целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, утвержденных в долгосрочной целевой программе «Энергосбережение ЗГО на 2010-2011 г.г.» 17.05.2012 г., было направлено в адрес спортивной школы № 8 Представление  о выявленном финансовом нарушении, выраженном в оплате фактически не выполненных монтажных и пуско-наладочных работ,   в котором предлагалось:

-восстановить дебиторскую задолженность в сумме 61,3 тыс. рублей;

-принять меры к взысканию задолженности 61,3 тыс. рублей с контрагента ЗАО «Урал-комфорт» либо к выполнению последним соответствующих объемов работ.

20.06.2012 г. спортивная школа № 8 (директор Накоряков М.Н.) представила в КСП ЗГО ответ на представление, в котором было указано, что соответствующие работы  ЗАО «Урал-комфорт» выполнены.

Проверка (акт от 17.07.2012 г.) фактического выполнения показала, что представление КСП ЗГО от 17.05.2012 г.  не выполнено:

- дебиторская задолженность восстановлена без подтверждающих первичных документов и согласования с ЗАО « Урал-комфорт»;

- монтажные и пуско-наладочные работы ЗАО «Урал-комфорт» выполнены не  в полном объеме.

По результатам проверки в адрес спортшколы направлено Предписание  от 30.07.2012 г. в срок до 06.08.2012:

- подтвердить восстановление дебиторской задолженности в сумме 61,3 тыс. руб.;

- подтвердить выполнение монтажных и пуско-наладочных работ;

- взыскать дебиторскую задолженность с ЗАО «Урал-комфорт» за фактически не выполненные работы в сумме 6,87 тыс. рублей.

В установленный срок Спортшкола№ 8 подтвердила восстановление дебиторской задолженности, выполнение работ и снятие работ в сумме 6,87 тыс. рублей, возврат в бюджет суммы 6,87 тыс. рублей. Кроме того, направила в адрес ЗАО « Урал-комфорт» претензию с требованием ввести в эксплуатацию тепловой узел и перечислить пени за просрочку исполнения обязательств по договору в размере 40 тыс. рублей.

2. По результатам встречной проверки в рамках контрольного мероприятия «Целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, утвержденных в долгосрочной целевой программе «Энергосбережение ЗГО на 2010-2011 г.г.» 17.05.2012 г., было направлено в адрес спортивной школы № 7 Представление  о выявленном финансовом нарушении, выраженном в оплате фактически не выполненных работ в сумме 8,73 тыс. рублей,   в котором предлагалось:

- принять меры по восстановлению в бухгалтерском учете  дебиторской задолженности в сумме 8,73 тыс. рублей и ее взысканию  с контрагента  ООО «ИСК «Инженерные системы».

18.07.2012 г. спортшкола № 7 (директор Лобанов В.П.) представила ответ на представление КСП, в котором  не нашло отражение восстановление дебиторской задолженности как этого требует бюджетное законодательство.

Проверка (акт от 24.07.2012 г.) фактического выполнения показала, что представление КСП ЗГО от 17.05.2012 г.  в указанной части не выполнено.

В адрес школы направлено предписание от 30.07.2012 г.  с требованием в срок до 06.08.2012 г. восстановить в бухгалтерском учете дебиторскую задолженность на основании откорректированных актов выполненных работ и документально подтвердить восстановление.

Предписание выполнено.

3. По результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования средств, выделенных на капремонт МЛПУЗ ГБ № 2» 28.11.2011 г., было направлено в адрес городской больницы № 2 Представление  в котором предлагалось восстановить дебиторскую задолженность  в сумме 380,8 тыс. рублей и принять меры к  взысканию дебиторской задолженности либо выполнению подрядчиком ООО «РемСтройСервис» соответствующих объемов работ.

Согласно письменному ответу на представление от 28.12.2011 г. выявленные в ходе проверки нарушения были устранены, работы по капремонту больницы выполнены подрядчиком в полном объеме.

Проверка (акт от 20.07.2012 г.) фактического выполнения показала, что представление КСП ЗГО от 28.11.2011г.  не выполнено, информация о выполнении подрядчиком работ в полном объеме недостоверна.

- документальное подтверждение восстановления дебиторской задолженности не представлено;

- работы подрядчиком в полном объеме не завершены:

а/ на первом этаже здания стационара больницы не произведены работы по установке плинтусов в размере 6 кв. м.  (работы были проведены во время проверки, акт от 19.07.2012 г.);

б/  на третьем этаже здания стационара больницы не выполнены работы по демонтажу и установке секционных алюминиевых радиаторов (22шт.), кранов шаровых муфтовых латунных (44шт.), кранов для спуска воздуха латунных (22шт.) на сумму 87,14 тыс. рублей (включая материалы).

Материалы: радиаторы и краны в соответствии с приходным ордером от 12.01.2012 г. приняты Учреждением от ООО«РемСтройСервис». 14  штук не установленных радиаторов без кранов складированы  в палате за 3 этаже здания больницы.

Уже после проведенного контрольного осмотра Учреждением были предоставлены :

- акты, подписанные комиссией, состоящей из работников больницы об установке 8  алюминиевых радиаторов в помещениях, не предусмотренных проектно-сметной документацией.

После получения акта проверки:

- такие же акты об установке кранов шаровых муфтовых латунных (28шт.), кранов для спуска воздуха латунных (14шт.)