ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

от 19.12.2013 г. № 523-П

Приложение 1

к подпрограмме «Мероприятия по

переселению граждан из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания в

Златоустовском городском округе» на 2011-2015 годы

Мероприятия Подпрограммы

| Наименование мероприятий |  | Источник финансиро-вания | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализации подпрог-раммы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Разработка нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка порядка предоставления собственникам жилых (нежилых) помещений при изъятии у них жилых (нежилых) помещений, расположенных в аварийном многоквартирном доме |  | – |  |  |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |
| Разработка Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений гражданам, выселяемых из домов, подлежащих сносу |  | – |  |  |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда |  | – |  |  |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |
| Ведение реестра жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  | – |  |  |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |
| Проведение открытых аукционов на право заключать договор о развитии застроенной территории |  | – |  |  |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |
| Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  | – |  |  |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |
| 3. Финансово-экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство жилых домов в комплексе со встроенными помещениями и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | всего |  | 59618,1 | 37606,9 | 6 306,3 | 12704,9 | 1500,0 | 1500,0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 25000,0 | 25000,0 | - | - | - | - | Администрация Златоустовского городского округа |
|  | Местный бюджет |  | 34618,1 | 12606,9 | 6306,3 | 12704,9 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство жилого дома № 4а кв. Медик, в комплексе со встроенными помещениями | Местный бюджет |  | 9472,9 | 9472,9 | - | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| Строительство жилого дома № 7а, 7 кв. Матросова | Местный бюджет |  | 2733,0 | 2733,0 | - | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| Строительство жилого дома № 4а кв.Медик (1-я блок-секция) | Местный бюджет |  | 3034,6 | - | - | 34,6 | 1500,0 | 1500,0 | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| Строительство жилого дома по ул.им. Я.М.Свердлова, 51 | Местный бюджет |  | 5426,0 | - | 3426,0 | 2000,0 | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| Строительство жилого дома № 8 по ул. Чернышевского | Местный бюджет |  | 51,9 | - | - | 51,9 | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| Строительство жилого дома № 27 по ул. Чернышевского | Местный бюджет |  | 43,6 | - | - | 43,6 | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| Строительство жилых домов №№ 31, 31а ул.им.Н.П.Полетаева | Местный бюджет |  | 9574,8 | - | - | 9574,8 | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| Снос аварийных домов | Местный бюджет |  | 3281,3 | 401,0 | 1880,3 | 1 000,0 | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| Изыскательские работы: в т.ч | Всего |  | 1 000,0 |  | 1000,0 | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство |
| ул.Чернышевского, 27 | Местный бюджет |  | 276,0 |  | 276,00 | - | - | - |  |
| ул. Чернышевского, 8 | Местный бюджет |  | 318,0 |  | 318,00 | - | - | - |  |
| ул.им.Н.П. Полетаева, 31,31а | Местный бюджет |  | 406,00 |  | 406,00 | - | - | - |  |
| Обследования специализированными организациями технического состояния аварийных многоквартирных жилых домов с составлением заключений | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |