ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной  программе

«Обеспечение качественным жильем населения

Златоустовского городского округа»

- Подпрограмма

- «Подготовка земельных участков для освоения

- в целях жилищного строительства»

г. Златоуст

Раздел 1. Пояснительная записка

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2014-2016 годы» (далее − подпрограмма) направлена на создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе:

1) комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности,

2) поддержку жилищного строительства жилищными некоммерческими объединения граждан, в том числе кооперативами, а также индивидуальными застройщиками;

В 2005–2008 годах проблема перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы начала решаться, достигнуты определенные успехи в обеспечении развития конкуренции и снижения административных барьеров на рынке жилищного строительства.

Стимулирование градостроительной деятельности через упрощение процедуры получения застройщиками права на жилищную застройку земельных участков предусмотрено в Градостроительном кодексе Российской Федерации за счет развития системы открытых публичных торгов. Тем самым разрушены главные административные барьеры на пути застройщиков, связанные с получением разрешения на строительство, проведением государственной экспертизы, выполнением технических условий по комплексному развитию инженерной инфраструктуры. Данные мероприятия на уровне муниципальных образований подкреплены установлением четких и прозрачных процедур территориального  планирования, определением  градостроительных  регламентов  и  видов разрешенного  использования  земельных участков.

Принятые в 2005-2008 годах Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Федеральный закон от 21 июля 2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» сформировали законодательную базу для решения задачи комплексного освоения территорий муниципального образования в целях жилищного строительства, установили распределение ответственности за обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры между органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщиками, а также  создали законодательные основы для формирования специализированного вида бизнеса, связанного с комплексной подготовкой земельных участков под строительство, в том числе жилищное.

Однако основными проблемами в сфере жилищного строительства продолжают оставаться отсутствие в достаточном количестве земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в жилищное строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также «непрозрачные» и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение данных проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья.

Проблема отсутствия в достаточном количестве земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, возникла из-за отсутствия утвержденной градостроительной документации по комплексному освоению территорий (в том числе для развития застроенных территорий), утвержденных перспективных схем инженерного обеспечения, а также отсутствия в муниципальных образованиях информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

На сегодняшний день недостаточно активно развиваются и функционируют механизмы финансирования и реализации инвестиционных проектов комплексного освоения территорий. Банковский сектор не имеет кредитных инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска финансировать данные проекты. Очевидно, что деятельность, направленная на подготовку земельных участков под комплексное освоение, должна стать отдельным видом предпринимательской деятельности. Необходимо разработать механизмы, позволяющие приобретать у застройщиков построенные объекты коммунальной инфраструктуры.

Оплата построенных объектов инфраструктуры может быть осуществлена путем зачета встречных требований органа местного самоуправления и застройщика: из стоимости земельного участка, приобретенного на аукционе, застройщик оплачивает цену за вычетом стоимости строительства инфраструктуры. По завершении строительства данные объекты передаются в собственность органа местного самоуправления в счет окончательной оплаты земельного участка с одновременным прекращением обязательств органа местного самоуправления по оплате договора, заключенного на строительство объектов инфраструктуры.

Также в качестве источника финансирования затрат органов местного самоуправления по строительству или приобретению объектов инфраструктуры должен рассматриваться механизм ипотеки земельных участков. Длительность рассрочки, обеспечиваемой ипотечным кредитованием, позволит во многом решить проблему текущего дефицита местных бюджетов.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры и развития территорий муниципальных образований основана на формировании поставщиками коммунальных услуг монопольной платы за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения земельных участков, предусмотренных для жилищного строительства.

Наличие системных проблем в вопросах развития территорий муниципальных образований и обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует программно-целевых действий для их решения. Реализация такого подхода позволит увеличить объемы жилищного строительства, создать условия для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры.

- ПАСПОРТ

- подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения

- в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | отсутствует |
| Цели подпрограммы | 1. Развитие местной системы градорегулирования в целях устойчивого развития территории Златоустовского городского округа, увеличения объемов жилищного строительства и привлечения инвестиций в строительную отрасль; 2. Опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства. |
| Задачи подпрограммы | 1. Подготовка документов градостроительного проектирования муниципального образования Златоустовского городского округа (документов территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий); 2. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства; 3. Обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства; 4. Привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства; 5.Снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестоимости одного квадратного метра жилья. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | площадь земельных участков, предоставленных на аукционах, в 2014–2016 годах составит 15 гектар для строительства 33,9 тыс. кв. метра жилья, в том числе: в 2014 году – 5 гектар для строительства 11,3 тыс. кв. метров жилья; в 2015 году – 5 гектар для строительства 11,3 тыс. кв. метров жилья; в 2016 году – 5 гектар для строительства 11,3 тыс. кв. метров жилья; ввод жилья в 2014-2016 годы, планируемый в объеме 75,0 тыс.кв.метров: в том числе: в 2014 году – 24,5 тыс. кв.м; в 2015 году – 25,0 тыс. кв.м; в 2016 году – 25,5 тыс.кв.м, в том числе на комплексно подготовленных земельных участках, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, планируется в объеме 49,5 тыс. кв. метров: в 2014 году – 16,5 тыс. кв.м; в 2015 году – 16,5 тыс. кв.м; в 2016 году – 16,5 тыс.кв.м |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2016 годы |
| Перечень подпрограммных мероприятий | 1.Подготовка документов градостроительного проектирования; 2. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 3. Внедрение прозрачных конкурентных процедур предоставления земельных участков для жилищного строительства; 4. Создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2016 годах: всего – 3399,9 тыс. рублей, в том числе за счёт: местного бюджета - 3399,9 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы в 2014 году: всего – 1133,3 тыс. рублей, в том числе за счёт: местного бюджета - 1133,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы в 2015 году: всего – 1 133,3 тыс. рублей, в том числе за счёт: местного бюджета - 1 133,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы в 2016 году: всего – 1 133,3 тыс. рублей, в том числе за счёт: местного бюджета - 1 133,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | площадь земельных участков, предоставленных на аукционах, в 2014–2016 годах составит 15 гектар для строительства 33,9 тыс. кв. метра жилья, в том числе: в 2014 году – 5 гектар для строительства 11,3 тыс. кв. метров жилья; в 2015 году – 5 гектар для строительства 11,3 тыс. кв. метров жилья; в 2016 году – 5 гектар для строительства 11,3 тыс. кв. метров жилья; ввод жилья в 2014-2016 годы, в объеме 75,0 тыс.кв.метров: в том числе: в 2014 году – 24,5 тыс. кв.м; в 2015 году – 25,0 тыс. кв.м; в 2016 году – 25,5 тыс.кв.м, в том числе на комплексно подготовленных земельных участках, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, планируется в объеме 49,5 тыс. кв. метров в 2014 году – 16,5 тыс. кв.м; в 2015 году – 16,5 тыс. кв.м; в 2016 году – 16,5 тыс.кв.м. |

Раздел 3.	СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

- НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ

- МЕТОДАМИ

1. Подпрограмма направлена на продолжение реализации одного из приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы государственного стимулирования массового строительства жилья.

В 2005-2010 годах проблема перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы начала решаться, достигнуты определенные успехи в обеспечении развития конкуренции и снижения административных барьеров на рынке жилищного строительства.

Стимулирование градостроительной деятельности через упрощение процедуры получения застройщиками права на жилищную застройку земельных участков предусмотрено в Градостроительном кодексе Российской Федерации за счет развития системы открытых публичных торгов. Тем самым разрушены главные административные барьеры на пути застройщиков, связанные с получением разрешения на строительство, проведением государственной экспертизы, выполнением технических условий по комплексному развитию инженерной инфраструктуры. Данные мероприятия на уровне муниципальных образований подкреплены установлением четких и прозрачных процедур территориального планирования, определением градостроительных регламентов и видов разрешенного использования земельных участков.

2. Основными проблемами в сфере жилищного строительства в Златоустовском городском округе продолжают оставаться:

1) отсутствие в достаточном количестве земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в жилищное строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры;

2) «непрозрачные» и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Решение данных проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья.

Документы территориального планирования Златоустовского городского  округа определяют концепцию  комплексного развития территории в целом, с учетом создания необходимой инфраструктуры, жилого, промышленного и иного строительства, развитие рекреационных территорий, намечают технико-экономические показатели,     определяющие     план развития     на ближайшие 20-30 лет. На основании документов территориального планирования необходима разработка конкретных целевых программ и проектов по освоению важных для Златоустовского городского округа территорий.

3. Недостаточно активно развиваются и функционируют механизмы финансирования и реализации инвестиционных проектов комплексного освоения территорий. Банковский сектор не имеет кредитных инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска финансировать данные проекты. Очевидно, что деятельность, направленная на подготовку земельных участков под комплексное освоение, должна стать отдельным видом предпринимательской деятельности. Необходимо разработать механизмы, позволяющие приобретать у застройщиков построенные объекты коммунальной инфраструктуры.

Оплата построенных объектов инфраструктуры может быть осуществлена путем зачета встречных требований органа местного самоуправления и застройщика: из стоимости земельного участка, приобретенного на аукционе, застройщик оплачивает цену за вычетом стоимости строительства инфраструктуры. По завершении строительства данные объекты передаются в собственность органа местного самоуправления в счет окончательной оплаты земельного участка с одновременным прекращением обязательств органа местного

самоуправления по оплате договора, заключенного на строительство объектов инфраструктуры.

В качестве источника финансирования затрат органов местного самоуправления по строительству или приобретению объектов инфраструктуры должен рассматриваться механизм ипотеки земельных участков. Длительность рассрочки, обеспечиваемой ипотечным кредитованием, позволит во многом решить проблему текущего дефицита местных бюджетов.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры и развития Златоустовского городского округа основана на формировании поставщиками коммунальных услуг монопольной платы за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов.

Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения земельных участков, предусмотренных для жилищного строительства.

Наличие системных проблем в вопросах развития Златоустовского городского округа и обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует программно-целевых действий для их решения. Реализация такого подхода позволит увеличить объемы жилищного строительства, создать условия для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры.

Раздел 4.	ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

4. Целями подпрограммы являются:

1) развитие местной системы градорегулирования в целях устойчивого развития территории Златоустовского городского округа, увеличения объемов жилищного строительства и привлечения инвестиций в строительную отрасль;

2) опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства.

5. В процессе достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1) подготовка документов градостроительного проектирования Златоустовского городского округа (документов территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий);

2) создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;

3) обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства;

4) привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;

5) снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестоимости одного квадратного метра жилья.

Раздел 5.	СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

6. Реализация       подпрограммы     предусматривается       в течение  2014–2016 годов.

В течение этого периода осуществляются:

1) формирование рынка земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, путем предоставления государственной поддержки органам местного самоуправления, застройщикам и предприятиям коммунального комплекса;

2) разработка документов градостроительного проектирования Златоустовского городского округа (разработка документов территориального планирования, генерального плана Златоустовского городского округа, правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа, проектов планировки территорий), формирование рынка земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, путем предоставления государственной поддержки органам местного самоуправления за счет средств областного бюджета, выделяемых на условиях данной подпрограммы.

Раздел 6.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

7. Основными источниками финансирования подпрограммы являются 
средства: областного и  местного бюджетов.

8. Общий     объем     финансирования в 2014−2016 годах составляет   3399,9 тыс. рублей,        в том     числе за счет средств:  местного бюджета –  3399,9  тыс. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к подпрограмме).

9. Объемы финансирования подпрограммы из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

10. Финансирование подпрограммы из федерального бюджета производится на условиях, определенных федеральным законодательством.

Для реализации подпрограммы намечено реализовать меры по:

1) предоставлению органам местного самоуправления государственных гарантий Российской Федерации и Челябинской области по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства. Государственные гарантии предоставляются в пределах сумм, предусмотренных на эти цели в федеральном и областном бюджетах на соответствующий год;

2) предоставлению органам местного самоуправления, юридическим лицам субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на указанные цели. Источниками средств погашения кредитов на обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры или развитие территорий могут быть как средства от продажи земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, средства от продажи жилья в последующие периоды, так и средства, полученные в виде платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденных тарифов.

11. Для реализации мероприятий подпрограммы средства областного бюджета будут направлены на оказание финансовой помощи местному бюджету Златоустовского городского округа  для разработки схем территориального планирования, генерального плана, правил землепользования и застройки округа, проектов планировки территорий;

Средства областного бюджета предоставляются местному бюджету в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании договоров между государственным заказчиком подпрограммы и органами местного самоуправления.

- Раздел  7. 	СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

12. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя разработку нормативной правовой базы, организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств областного и местного бюджетов.

13. Мероприятия по разработке нормативной правовой базы будут направлены на:

1) разработку документов градостроительного проектирования муниципального образования для обеспечения возможности принятия административных решений по развитию и освоению территорий;

2) разработку нормативных правовых актов для реализации мероприятий подпрограммы;

3) разработку муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры для участия в федеральной подпрограмме.

14. Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:

1) создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве;

2) планирование и увеличение аукционной базы земельных участков, обеспеченных комплексом инженерных коммуникаций и сооружений для жилищного строительства;

3) развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к кредитным ресурсам;

4) внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств в обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры;

5) внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции и комплексного обновления существующих кварталов застройки.

15. Финансово-экономические мероприятия подпрограммы направлены на оказание финансовой помощи муниципальному образованию Златоустовский городской округ для разработки документов градостроительного проектирования, обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры, что позволит помочь решению основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для регулирования спроса и предложения на рынке жилья.

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении 1 к подпрограмме.

- Раздел 8.	ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ

- РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

16. Ежегодно  Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области  проводит отбор муниципальных образований для участия в реализации мероприятий подпрограммы.

17. Органы местного самоуправления ежегодно до 1 июля года, предшествующего планируемому, представляют в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки на участие в подпрограмме на основе условий и оценочных критериев участия.

18. Условиями участия муниципальных образований в подпрограмме являются:

1) наличие разработанной и утвержденной постановлением Администрации Златоустовского городского округа соответствующей муниципальной подпрограммы;

2) подтверждение обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы из средств местного бюджета;

3) отсутствие нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, полученных на реализацию подпрограммы, в предшествующий год;

4) выполнение индикативных показателей реализации подпрограммы в предшествующий год.

19. Оценочными критериями участия муниципальных образований в подпрограмме являются:

1) наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного зонирования, проекта планировки территории, предназначенного для жилищного строительства;

2) наличие программы развития территорий, в том числе застроенных;

3) наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

4) наличие документов, необходимых для проведения аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства;

5) количество выделяемых земельных участков под жилищную застройку, обеспечивающих плановый годовой объем ввода жилья в эксплуатацию на территории муниципального образования;

6) введение платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденных тарифов;

7) наличие разработанной и согласованной в установленном порядке
проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры.

20. Органы местного самоуправления осуществляют:

1) подготовку и предоставление  заказчику подпрограммы сведений о наличии подготовленных земельных участков и территорий;

2) подготовку документов градостроительного проектирования (документов территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий);

3) оформление земельных участков;

4) подготовку инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры и разработку проектов развития территорий, в том числе застроенных, для жилищного строительства, а также разработку и утверждение проектно-сметной документации по объектам в случае оказания финансовой помощи муниципальным образованиям на подготовку земельных участков;

5) обеспечение земельных участков, выделенных для жилищного строительства, полным комплексом объектов коммунальной инфраструктуры;

6) планирование и увеличение аукционной базы земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных комплексом инженерных коммуникаций и 
сооружений;

7) финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местных 
бюджетов;

8) контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;

9) предоставление отчетов в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа об использовании средств областного  и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы;

10) предоставление государственному заказчику подпрограммы отчетов о проведении торгов, конкурсов.

21. Особое значение для жилищного строительства имеет развитие застроенных территорий, на которых расположен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания. Использование таких участков, с одной стороны, позволит снизить расходы на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, поскольку она частично имеется, с другой стороны – решить задачу ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, с помощью привлечения как бюджетных средств, так и частных инвестиций.

22. Организационные мероприятия подпрограммы обеспечат четкое разграничение ответственности между всеми возможными участниками процесса развития территорий и

строительства объектов коммунальной инфраструктуры, а также позволят ориентироваться на рыночные инструменты решения проблемы и минимизировать инвестиционные риски.

23. Полученные Администрацией  Златоустовского городского округа средства от продажи земельных участков, введения регулируемого муниципального тарифа за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры, продажи жилья, построенного на этих участках, должны быть направлены либо на дальнейшую подготовку земельных участков или развитие территории (в том числе на подготовку документов градостроительного проектирования), либо на снижение стоимости одного квадратного метра жилья, построенного на данных участках.

- Раздел 9.	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- ПОДПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-

- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

24. Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:

1)  ввод жилья в 2014-2016 годы,    в объеме 75,0 тыс.кв.метров:

в том числе:

в 2014 году – 24,5 тыс. кв.м;

в 2015 году – 25,0 тыс. кв.м;

в 2016 году – 25,5 тыс.кв.м,

в том числе на комплексно подготовленных земельных участках, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры,   в объеме 49,5 тыс. кв. метров:

в 2014 году – 16,5 тыс. кв.м;

в 2015 году – 16,5 тыс. кв.м;

в 2016 году – 16,5 тыс.кв.м;

2) формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры;

3) увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строительство.

4)  площадь    земельных участков, предоставленных    на аукционах, в 2014–2016 годах составит 15 гектар для строительства  33,9  тыс. кв. метра жилья,

в том числе:

в 2014 году –  5 гектар для строительства 11,3   тыс. кв. метров жилья;

в 2015 году – 5 гектар  для строительства   11,3 тыс. кв. метров жилья;

в 2016 году – 5 гектар  для строительства   11,3 тыс. кв. метров жилья;

5) в целях достижения экологической эффективности подпрограммы земельные участки для строительства предоставляются при условии получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Раздел 10. 	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  И  ТЕХНИКО -

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ПОТРЕБНОСТИ

В НЕОБХОДИМЫХ  РЕСУРСАХ

25. Необходимые ресурсы по подготовке документов градостроительного проектирования планируются на основании:

1) составлены сметы на топографо-геодезические и  инженерно-геологические изыскания для разработки проектов Генеральных планов и «Правил землепользования и застройки» данных населенных пунктов Златоустовского городского округа: пос.Тайнак, пос.Плотинка, пос.Салган.

2)  письмо, Проектного кооператива  Головного проектного института «Челябинскгражданпроект»,  с ориентировочными затратами на разработку градостроительной документации (совмещенной разработки генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории),  и выполненных на его основании расчетов по стоимости разработки градостроительной  документации населенных пунктов Златоустовского городского округа: пос. Тайнак, пос. Плотинка, пос. Салган.

26. Порядок определения доли софинансирования устанавливается областной подпрограммой.

27. Объем затрат на финансирование мероприятий по данной подпрограмме уточняется ежегодно при утверждении бюджета Златоустовского городского округа на текущий финансовый год. Плановый метод оценки объема затрат на мероприятия подпрограммы позволяет корректировать их с учетом возможностей местного бюджета.

28. В процессе исполнения подпрограммы в течение 2014-2016 гг. должны быть разработаны нормативные правовые акты, осуществлены организационные и финансово-экономические мероприятия. Перечень мероприятий с указанием необходимого финансирования приведен в Приложении  1 к подпрограмме

Раздел 11. 	ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАСХОДОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ  СРЕДСТВ  В  ТЕЧЕНИЕ  СРОКА

РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

29. Социально-экономическая эффективность подпрограммы в 2014 году характеризуется следующими показателями:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

1) ввод жилья, в том числе на комплексно подготовленных земельных участках:

план на 2014 г составлял – ___________ тыс. кв.м.

| ДИП | Фактический индикативный показатель | = |  | = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый индикативный показатель |  |  |  |  |  |

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

| ПИБС | Фактическое использование бюджетных средств | = |  | = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое использование бюджетных средств |  |  |  |  |  |

Эффективность использования бюджетных средств

| О 1 = | ДИП 1 | = |  | = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПИБС |  |  |  |  |  |