ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной  программе

«Обеспечение качественным жильем населения

Златоустовского городского округа»

Подпрограмма

«Мероприятия по переселению граждан

из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания»

г. Златоуст

Раздел 1

Пояснительная записка

Подпрограмма    «Мероприятия по переселению  граждан  из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2016 годы   муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём населения Златоустовского городского округа»  (далее – подпрограмма) направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Златоустовского городского округа.

Раздел 2

Паспорт подпрограммы (далее подпрограмма)

| 1. | Наименование Подпрограммы | «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2016 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик Подпрограммы | Администрация Златоустовского городского округа |
| 3. | Разработчики Подпрограммы | Администрация Златоустовского городского округа |
| 4. | Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы Златоустовского городского округа, курирующего соответствующую сферу, отраженную в подпрограмме |
| 5. | Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Златоустовского городского округа |
| 6. | Цели подпрограммы | 1. создание условий для приведения жилищного фонда Златоустовского городского округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан; 2. снижение объемов аварийного жилищного фонда Златоустовского городского округа, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа |
| 7. | Задачи подпрограммы | 1. строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания; 2. обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям; 3. снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа |
| 8. | Важнейшие целевые индикаторы | 1. строительство и (или) приобретение жилых помещений – 0,07 тыс. кв. метров; 2. количество граждан округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям – 1 семья. 3. снос ветхо-аварийного жилья – 0,5 тыс. кв. метров. |
| 9. | Сроки реализации Подпрограммы | 2014−2016 годы |
| 10. | Перечень мероприятий подпрограммы | 1. разработка нормативных правовых актов: -разработка порядка предоставления собственникам жилых (нежилых) помещений при изъятии у них жилых (нежилых) помещений, расположенных в аварийном многоквартирном доме; -разработка Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений гражданам, выселяемых из домов, подлежащих сносу; 2. организационные мероприятия: -проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда; -ведение реестра жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; -проведение открытых аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории; -переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; 3. финансово-экономические мероприятия: -приобретение (строительство) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; -снос аварийных домов; -обследования специализированными организациями технического состояния аварийных многоквартирных жилых домов с составлением заключений |
| 11. | Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Подпрограммы в 2014–2016 годах – 4500 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местных бюджетов – 4500* тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 1500 тыс.рублей; Объем финансирования подпрограммы в 2015 году – 1500 тыс. рублей; Объем финансирования подпрограммы в 2016 году – 1500 тыс. рублей. |
| 12. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности | 1. строительство и (или) приобретение жилых помещений – 0,07 тыс. кв. метров; 2. количество граждан округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям – 1 семья 3. снос ветхо-аварийного жилья – 0,5 тыс. кв. метров. |
| 13. | Показатели социально-экономической эффективности подпрограммы | Программа имеет социальную направленность, её реализация не предполагает получение прямого экономического эффекта |

Раздел 3

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Златоустовского городского округа (далее – округ), является одной из наиболее важных социальных задач, стоящих перед Администрацией Златоустовского городского округа.

Муниципальный жилищный фонд Златоустовского городского округа на октябрь 2013 года составлял 6 249 единицы муниципальных жилых помещений. По состоянию на октябрь 2013 года объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания составляет 552 единицы муниципальных жилых помещений или 8,8 % от общего,  имеющегося в округе жилищного фонда.

На     учете в      органах     местного      самоуправления состоит более 1547 человек, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания. Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания представляет собой одно - двухэтажные строения постройки пятидесятых и ранее годов, не отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям. Это жилье построено из строительных материалов с низкой степенью надежности, не удовлетворяющих новым требованиям тепло -  и  энергосбережения для жилых зданий.

Масштаб проблемы переселения граждан Златоустовского городского округа из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в значительной степени зависит от формирования нормативной правовой базы. Правовое регулирование вопросов переселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания осуществляется в рамках жилищного законодательства, которое является предметом совместного ведения Российской Федерации и её субъектов. Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, право на получение в пользование жилых помещений по договорам социального найма (статья 85 Жилищного кодекса Российской Федерации). Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории Златоустовского городского округа Челябинская области на 2011-2015 годы» (далее – подпрограмма) призвана обеспечить выполнение обязательства государства на реализацию права граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям.

Мероприятия, осуществляемые в рамках  Подпрограммы Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, позволили сократить количество аварийного жилищного фонда Златоустовского городского округа и переселить граждан в новое комфортное жилье, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

2. Степень износа жилищного фонда Златоустовского городского округа на  октябрь 2013 года характеризуется следующими показателями:

1) минимальный износ (от 0 до 30 процентов) – 1794,525 тыс. кв. метров жилья (66,7 процента от всего жилищного фонда Златоустовского городского округа);

2) износ от 31 до 65 процентов, требующий ремонта (или модернизации) – 847,736 тыс. кв. метров жилья (31,5 процента от всего жилищного фонда Златоустовского городского округа);

3) износ от 66 до 70 процентов, требующий проведения капитального ремонта либо модернизации жилищного фонда, либо его сноса – 40,59 тыс. кв. метров (8,8 процента от всего жилищного фонда Златоустовского городского округа);

При этом, учитывая, что данные показатели рассчитаны исходя из формального подсчета срока эксплуатации жилых домов, они не отражают реального состояния жилищного фонда, а система регулярного технического аудита жилищного фонда фактически отсутствует.

Для ликвидации до 2016 года жилищного фонда, имеющего критическую степень износа (более 70 процентов), необходимо снести не менее 0,2 тыс. кв. метров жилья.

Раздел 4

Основные цели и задачи подпрограммы

3. Основными целями Подпрограммы являются:

1) создание условий для приведения жилищного фонда Златоустовского городского округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;

2) снижение объемов жилищного фонда Златоустовского городского округа, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.

4. Основными задачами подпрограммы являются:

1) строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

2) обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям;

3) создание условий для привлечения внебюджетных средств для снижения жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа  путем предоставления земельных участков по договорам о развитии застроенной территории;

4) снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.

5. Жилые помещения, приобретенные (построенные) для целей Подпрограммы, предоставляются:

1) нанимателям, переселяемым из жилых помещений муниципального жилищного фонда, признанных непригодными для проживания, по договорам социального найма;

2) собственникам, переселяемым из жилых помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, признанных аварийными и подлежащими сносу, в собственность;

3) собственникам, переселяемым из индивидуальных жилых домов в связи с изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд, в собственность.

При условии включения данных категорий граждан в Реестр аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Златоустовского городского округа (Приложение 2 к Подпрограмме).

Жилые помещения признаются непригодными для проживания, а многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

Раздел 5

Сроки реализации подпрограммы

6. Реализация Подпрограммы предусматривается в течение 2014–2016 годов путем выполнения мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа, осуществляемых в рамках федеральной и областной Подпрограммы.

Раздел 6

Ресурсное обеспечение подпрограммы

7. Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства:

1) бюджета Златоустовского городского округа.

8. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014−2016 годах составляет  4500  тыс. рублей,  в том числе за счет: местного бюджета –                4500 тыс. рублей (ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в                             приложении 1.

Раздел 7

Система мероприятий подпрограммы

9. В процессе исполнения подпрограммы в течение 2014-2016 годов должны быть осуществлены следующие мероприятия: разработка нормативных правовых актов, организационные и финансово-экономические мероприятия.

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении 1 к подпрограмме.

10. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя мероприятия по разработке нормативной правовой базы, организационные и финансово-экономические мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

11. Формирование жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, должно осуществляться за счет:

1) приобретения жилья, в том числе на вторичном рынке, по стоимости, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию, утвержденной Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» для начисления субсидий, предоставляемых в рамках Программы.

2) строительства жилья, в том числе завершения начатого строительства;

3) восстановления (реконструкции) нежилых помещений (зданий), которые после проведения модернизации могут быть признаны жилыми.

12. Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации, а собственникам – в случае,   предусмотренном    частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса  Российской Федерации.

13. Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или дополняться в зависимости от изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и Челябинской области.

Раздел 8

Организация  управления и механизм реализации подпрограммы

14. Текущее управление реализацией подпрограммы на местном уровне осуществляется Администрацией Златоустовского городского округа.

15. Органы местного самоуправления осуществляют:

1) планирование и организацию работ по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа;

2) подготовку сведений о наличии жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, а также жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа;

3) составление списка граждан, подлежащих переселению – потенциальных участников Подпрограммы;

4) подготовку сведений о наличии земельных участков под жилищное строительство и объектов незавершенного строительства, подготовку и согласование документов на застройку земельных участков;

5) проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории;

6) заключение с победителем аукциона договора о развитии застроенной территории, который предусматривает условия переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания, расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии;

7) финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств областного бюджетов, перечисленных в установленном порядке в виде субсидий в местные бюджеты;

8) контроль  за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;

16. Одним из механизмов переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, является принятие органом местного самоуправления решения о развитии застроенной территории.

Основной проблемой при развитии ранее застроенной территории является расселение граждан, проживающих в жилых помещениях, подлежащих сносу, в том числе наличие прав третьих лиц на указанные жилые помещения (расселение граждан). Застройщики лишены административных либо иных полномочий по переселению граждан из их собственного жилья либо жилья, занимаемого по договорам социального найма. В настоящее время муниципальные образования, фактически получив стоимость расселения в составе цены, уплаченной застройщиком на аукционе, не предпринимают каких-либо активных действий по расселению граждан, в результате чего этот процесс может тянуться годами.

Решением данной проблемы должно стать закрепление за муниципальным образованием обязанности по проведению необходимых предварительных мероприятий по расселению граждан до объявления аукциона (заключение новых договоров социального найма или заключение предварительных соглашений с собственниками жилых помещений в домах, подлежащих сносу или капитальному ремонту, о предоставлении компенсации в виде иного жилого помещения или согласованного денежного эквивалента).

Раздел 9

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей, а также оценка социально-экономической эффективности

17. Успешная реализация подпрограммы позволит:

1) строительство и (или)     приобретения  жилых помещений в объеме 0,07 тыс. кв. метров, в том числе:

| в 2014 году | 0,07 тыс.кв. метров |
| --- | --- |
| в 2015 году | 0,00 тыс.кв. метров |
| в 2016 году | 0,00 тыс.кв. метров |

2) количество граждан округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям    1 семья, в том числе:

| в 2014 году | 1семья |
| --- | --- |
| в 2015году | - |
| в 2016 году | - |

3) снос ветхо-аварийного  жилье общей площадью 0,5 тыс. кв. метров, в том числе:

| в 2014 году | 0,5 тыс. кв. метров |
| --- | --- |
| в 2015году | 0 тыс. кв. метров |
| в 2016 году | 0 тыс. кв. метров |

Раздел 10

Социально-экономическое обоснование потребности в необходимых ресурсах

18. Объем затрат на финансирование мероприятий по данной Подпрограмме уточняется ежегодно при утверждении бюджета Златоустовского городского округа на текущий финансовый год. Плановый метод оценки объема затрат на мероприятия подпрограммы позволяет корректировать их с учетом возможностей местного бюджета.

19. Перечень мероприятий с указанием необходимого финансирования приведен в Приложении 1 к подпрограмме.

Раздел 11

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка

эффективности использования бюджетных средств муниципальным

заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором)

подпрограммы городского округа

Оценка                 Оценка достижения           Фактические индикативные показатели

эффективности   плановых индикативных  =             -----------------------------------

использования    показателей (ДИП)              Плановые индикативные показатели

бюджетных

средств

Оценка полноты              Фактическое использование бюджетных

использования                                средств

бюджетных средств     =                         -----------------------------------

(ПИБС)                             Плановое использование бюджетных

средств

0 (эффективность            ДИП (Оценка достижения плановых

использования                 индикативных показателей)

бюджетных средств)    = -----------------------------------

ПИБС (Оценка полноты использования

бюджетных средств)

Оценка эффективности по целевой программе городского округа в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям целевой программы городского округа

| Значение 0 | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

- 18.Анализ рисков муниципальной программы и описание мер управления рисками.

| Определение фактора риска с источниками возникновения | Меры регулирования рисками | Характер влияния рисков на ход реализации муниципальной программы | Качественная (по возможности количественная) оценка факторов риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Правовые риски (общие) |  |  |  |
| Правовые пробелы и коллизии | План нормотворческой деятельности | Отсутствие нормативных актов, позволяющих реализовывать Программу в срок, может привести к не достижению цели Программы | Ухудшение качественных и количественных показателей реализации Программы |
| Финансово-экономические риски |  |  |  |
| Риск резкого роста бюджетных расходов на строительство | Разработка методологии определения затрат на строительство на основе государственных строительных стандартов Разработка комплекса мероприятий и соответствующих методик, направленных на минимизацию затрат | Завышение сметной стоимости объектов строительства, приведёт к не эффективному расходованию средств бюджета и увеличению сроков исполнения мероприятий программы | Увеличится период реализации программы |
| Риск потери платежеспособности бюджетного учреждения | Разработка: - методики формирования бюджета движения денежных средств на среднесрочный период (год в разбивке по кварталам) и краткосрочный периода (месяц), - регламента по формированию, контролю и анализу бюджета движения денежных средств, - формы бюджета движения денежных средств и альбома вспомогательных форм, необходимых для формирования бюджета движения денежных средств, - предложений по изменению организационно-функциональной структуры бюджетного учреждений в части формирования структуры, отвечающей за выполнение платежной дисциплины организации. Разработка типовых положений соответствующих структурных подразделений, должностных инструкций специалистов | Не выполнение мероприятий Программы, а как следствие не достижение цели программы | Увеличится период реализации программы |

Приложение 1

к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для  проживания в Златоустовском городском округе»  на 2014-2016 годы

Мероприятия Подпрограммы

| Наименование мероприятий |  | Источник финансиро-вания | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализа-ции подпрог-раммы | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. Разработка нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка порядка предоставления собственникам жилых (нежилых) помещений при изъятии у них жилых (нежилых) помещений, расположенных в аварийном многоквартирном доме |  | – |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 2.Разработка Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений гражданам, выселяемых из домов, подлежащих сносу |  | – |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда |  | – |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| Ведение реестра жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  | – |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 2.Проведение открытых аукционов на право заключать договор о развитии застроенной территории |  | – |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 3.Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  | – |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 3. Финансово-экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Приобретение (строительство) жилых помещений для по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | местный бюджет |  | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Строительство жилого дома № 4а кв.Медик (1-я блок-секция) | местный бюджет |  | 2600 | 200 | 1200 | 1200 | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 1.2.Строительство жилых домов по улице Полетаева 31,31а | местный бюджет |  | 1000 | 1000 | - | - | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 1.3. Снос аварийных домов | местный бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100 | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 1.4.Изыскательские работы: | местный бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100 | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 1.5.Обследования специализированными организациями технического состояния аварийных многоквартирных жилых домов с составлением заключений | местный бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100 | Администрация Златоустовского городского округа |  |