О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 28.05.2014 г. № 222-П «Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах                в Златоустовском городском округе                        на 2014 - 2016 годы»

В связи с необходимостью корректировки краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Златоустовского городского округа                                            на 2014-2016 годы, в соответствии с Федеральным законом «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО « Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 20.06.2014 г. № 306-П                                          «О краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области                   на 2014-2015 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложения 1, 2, 3 постановления Администрации Златоустовского городского округа от 28.05.2014 г. № 222-П « Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Златоустовском городском округе                   на 2014-2016 годы»  изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить   на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить                       на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Пликина А.В.

Глава

Златоустовского городского округа						   В.А. Жилин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

«КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»

Раздел I. Пояснительная записка

- Создание условий для приведения жилищного фонда                                         в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения области, является одной из наиболее важных социальных задач, стоящих перед Правительством Челябинской области                    и Администрацией Златоустовского городского округа.

- Муниципальный жилищный фонд Златоустовского городского округа на 01 марта  2015 года составлял 3,583 млн. квадратных  метров. По состоянию на 23 декабря 2011 года в соответствии с постановлением Администрации Златоустовского городского округа  от 18.11.2009 г. № 315–п  «Об утверждении адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов                                 в Златоустовском городском округе  на 2009 – 2011 годы» и постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 17.03.2011 г. № 100(1)-п «Об утверждении целевой адресной  программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Златоустовском городском округе на 2011 год»                     и постановлением Администрации Златоустовского городского округа                               от 23.12.2011 г. № 486-п «Об утверждении адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Златоустовском городском округе                                на 2012 год»,  постановление Администрации Златоустовского городского округа от 25.04.2013 г. № 155(1)-П «Об утверждении  адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Златоустовском городском округе на 2013 год»   был отремонтирован: 141 многоквартирный дом. В ходе реализации адресных программ в период 2009-2013 гг., было отремонтировано: мягких крыш – из наплавляемого материала на 20 домах, шиферных крыш                  на 33 домах, бетонных крыш на 7 домах, утепление чердачного перекрытия                 на 1 доме, металлических крыш на 10 домах, фасадов на 27 домах (утепление выполнено на 5 домах),  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на 61 доме, лифтовые шахты с заменой лифтового оборудования на 22 домах,  внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения           на 49 домах, внутридомовых инженерных систем водоотведения на 41 домах,  внутридомовых инженерных систем электроснабжения на 42 домах.

- В соответствии с разделом  IX  Жилищного кодекса, правительством Челябинской области принят Закон Челябинской области от 27.06.2013 г.                    № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», в рамках действующего Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ» также принята Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области             на 2014-2043 гг.

Для решения задач по проведению капитального ремонта многоквартирных домов принимается краткосрочный план реализации региональной программы по Златоустовскому городскому округу                                в 2014-2016 гг. для взаимодействия «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области»             (далее Региональный оператор) с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

- В 2014-2015 годах за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов, средств товариществ собственников жилья, и собственников помещений в многоквартирных домах,  Администрацией Златоустовского городского округа, управляющими организациями, товариществами собственников жилья планируется  отремонтировать 32 многоквартирных  домов, а  также за счет обязательных платежей собственников помещений уплаченных на счет Регионального оператора планируется отремонтировать 28 многоквартирных дома, что позволит  решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов путем проведения работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов крыш, фасадов, подвальных помещений; внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в соответствии санитарным и техническим правилам и нормам, обеспечивающими безопасность проживания граждан.

Раздел II. Паспорт Краткосрочного плана

реализации   региональной программы капитального ремонта

общего имущества  в многоквартирных домах в Златоустовском  городском  округе на 2014 - 2016 гг. (далее - краткосрочный План)

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - | Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон №185-ФЗ, Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» 27.06.2013 г. № 512-ЗО (далее Закон Челябинской области № 512-ЗО) |
| --- | --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - | Администрация Златоустовского городского округа |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно – коммунального хозяйства» |
| Цели и задачи краткосрочного Плана | - | Целью краткосрочного Плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Златоустовского городского округа, осуществляемых органами местного самоуправления, специализированной некоммерческой организацией – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах согласно приложению 1. Задачами краткосрочного Плана являются: проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние, и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан |
| Срок и этапы реализации Плана | - | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования краткосрочного Плана 1 ЭТАПА | - | За счет средств Фонда, областного и местного бюджетов проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов на условиях их софинансирования, за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах. Взносы на капитальный ремонт – обязательные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт в соответствии с Законом Челябинской области № 512-ЗО. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | Проведение капитального ремонта общего имущества в 89 многоквартирных домах, в том числе по годам: 1 ЭТАП - год 4 вида ремонтов общего имущества на 32 многоквартирных домах; 2 ЭТАП - 3 вида ремонтов общего имущества на 23 многоквартирных домах*; 3 ЭТАП – 4 вида ремонтов общего имущества на 29 многоквартирных домов*. * - количество домов и общая площадь многоквартирных домов будет уточняться ежегодно |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - | Проведение капитального ремонта общего имущества в 84 многоквартирных домах, расположенных на территории Златоустовского городского округа |

I. Общие положения

В соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области от  21.05.2014 г. №  196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных                                  домах Челябинской области на 2014-2043 годы» в краткосрочный План                    на 2014-2016 годы  включено 89 многоквартирных дома общей площадью               195 287,53  кв. метров, в том числе:

- 1 ЭТАП (2014 – 2015 ПО 185 ФЗ)  32 многоквартирных домов общей площадью 68 665,40   кв. метров;

- 2 ЭТАП (2015) - 23 многоквартирных дома общей площадью                         57 862,14  кв. метров; **

-3 ЭТАП (2016) - 29 многоквартирных домов общей площадью                            58 389,89   кв. метров. **

** - количество домов и  общая площадь многоквартирных домов   будут уточняться ежегодно.

- II. Ресурсное обеспечение  краткосрочного

- Плана реализации

1. Объем финансирования краткосрочного плана реализации                               на 2014 – 2016 гг. составляет 127 933 117*** рублей, в том числе:

1 ЭТАП– 4   вида ремонтов общего имущества на 32  многоквартирных домах, составляет 43 958,645 рублей;

2 ЭТАП–  3  вида ремонтов общего имущества на  23  многоквартирных дома, составляет 35 431 631 рублей***;

3 ЭТАП  –  4  вида ремонтов общего имущества на  29 многоквартирных домах, составляет 44 452 847 рублей ***.

*** - объем финансирования  и количество домов и виды работ  будут уточняться ежегодно.

2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен                                     в приложении 2 к   краткосрочному Плану.

3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены                   в приложении 3  к  краткосрочному Плану.

- III. Организация управления и механизм реализации

- краткосрочного Плана

1. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1                              к краткосрочному Плану.

2. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

В соответствии со статьей 4 Закона Челябинской области № 512-ЗО                    к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу                 в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

3. В соответствии со статьей 12 Закона Челябинской области № 512- ЗО средства собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

- IV. Ожидаемые результаты реализации плана

1. Выполнение мероприятий краткосрочного Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах общей площадью  185 648,23  кв. метра.

2. Система целевых индикаторов  краткосрочного Плана приведена                 в таблице 1.

- Таблица 1

| - № п/п | - Индикаторы - по направлениям | - Единицы измерения | - План - 1 ЭТАПА | - План** 2 ЭТАПА | - План** 3 ЭТАПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов; - количество капитально отремонтированных домов | - кв. метров единиц | 68 665,40 32 | 57 862,14 23 | 58 389,89 29 |

** - количество домов и виды работ  будут уточняться ежегодно.

Раздел III. Содержание проблемы и обоснование  необходимости

ее решения программными методами

Жилищный фонд Златоустовского городского округа составляет                       3,583 млн. кв. метра.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Износ многоквартирных домов в Златоустовском городском округе составляет на 1 марта 2014 года:

| Процент износа, % | От общего количества многоквартирных домов (1055 домов), % |
| --- | --- |
| от 0 до 30 | 53 |
| от 31 до 65 | 36 |
| от 66 до 70 | 10 |
| свыше 70 | 0 |

Плановые мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, направленные на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса  и обеспечение государственной финансовой поддержкой капитального ремонта многоквартирных домов,  с привлечением средств бюджета Златоустовского городского округа,  средств товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных домах, управление которым осуществляется управляющей организацией,  позволят привести в нормативное состояние                     в соответствии с установленными санитарными и техническими правилами                    и нормами, внутридомовые инженерные системы, строительные конструкции                и элементы жилых зданий, обеспечивающие безопасность проживания граждан.

Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов                      и повышения качества проживания граждан возможно только путем объединения усилий всех уровней власти с привлечением средств Фонда, областного бюджета, бюджета Златоустовского городского округа, средств товариществ собственников жилья, собственников помещений                                       в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией.

Повысить  качество предоставления  гражданам коммунальных услуг путем  качественного улучшения технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта, а именно проведением  на каждом доме работы по энерго-, ресурсосбережению, выполнив работы по капитальному ремонту многоквартирных домов с применением энергосберегающих материалов.

Раздел IV.  Основные цели и задачи

краткосрочного Плана региональной программы

1. Основной целью краткосрочного Плана является комплексное решение проблемы по приведению в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительные конструкций и элементов жилых зданий.

Краткосрочный план  предусматривает решение следующих задач:

1) проведение капитального ремонта многоквартирных домов                            с применением энергосберегающих материалов при  приведении                                в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным                          и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан;

2) развитие финансовых инструментов  в целях привлечения средств областного и местного бюджета, средств ТСЖ, собственников помещений                   в многоквартирных домах;

2. В рамках реализации краткосрочного Плана предполагается                            в 2014-2015 годах осуществить финансирование за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов на условиях их софинансирования, за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов  или иных специализированных потребительских кооперативов             и собственников помещений в многоквартирных домах, а также и за счет обязательных платежей уплаченных собственниками помещений                              на специальный счет Регионального оператора. В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня физического износа многоквартирных домов.

В 2015-2016 гг. –  виды ремонтов общего имущества многоквартирных домов и источники  финансирования капитального ремонта многоквартирных домов будут уточняться ежегодно.

Раздел V. Сроки реализации краткосрочного Плана

региональной программы

Реализация краткосрочного Плана предусматривается                                    в течение 2014-2016 годов в рамках выполнения условий Федерального закона   № 185-ФЗ и Закона Челябинской области   № 512-ЗО оказание финансовой помощи собственникам помещений многоквартирных домов                                       по софинансированию проведения капитального ремонта многоквартирных домов, согласно перечню,  по приложению 1 к краткосрочному Плану.

Раздел VI. Критерии отбора многоквартирных домов,

включаемых в краткосрочный План региональной программы

1. В связи с внесением изменений в раздел IX« Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»  Жилищного кодекса Российской Федерации  и введением Закона Челябинской области от 27 июня 2013 года № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области исходя                            из следующих критериев:

1) дата первой приватизации жилого помещения;

2) срок эксплуатации многоквартирного дома;

3) дата последнего проведения капитального ремонта  общего  имущества  в многоквартирном доме;

4) степень физического износа конструктивных  элементов и инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) необходимость проведения капитального ремонта общего имущества              в многоквартирном доме, возникшая в результате последствий, связанных                  с обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, техногенная авария и т. д.).

2. Исходными данными для отбора многоквартирных домов, включаемых     в  краткосрочный План в 2014 - 2015 годах, при формировании Областной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов являются:

1) технические критерии:

а) наличие справки, выданной Златоустовского отделения; Челябинского филиала «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИИ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» (далее – БТИ) подтверждающей уровень  износа многоквартирного дома.

Процент износа многоквартирного дома участвующего в программе                  от 33% до 60 %;

б) наличие актов, подтверждающих Государственной жилищной инспекции Челябинской области (далее – ГЖИ) при наличии угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества                                 в многоквартирном доме и имущества граждан,

в) комплексность капитального ремонта включает в себя согласно Федеральному закону № 185-ФЗ и Закону Челябинской области от 27.06.2013 г.              № 512-ЗО следующие виды работ при условии объективной потребности                           в их проведении:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу                     в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) качественно улучшающих технические характеристики многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта, путем проведения на каждом доме работ по энерго-, ресурсосбережению с:

- установкой систем регулирования теплопотребления в многоквартирном доме,

- установкой  индивидуальных тепловых пунктов,

- утеплением  фасадов зданий,

- применением при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов энергосберегающих материалов.

- наличие  предписаний ГЖИ об устранении выявленных в ходе проверки нарушений в содержании жилищного фонда,

- наличие заполненного технического паспорта утвержденного Министерством регионального развития Российской Федерации                                  и Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

2) организационные критерии:

а) уровень самоорганизации собственников помещений                                         в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом:

- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом, и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, либо посредством управления управляющей организацией;

- общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение об участии в краткосрочном Плане;

- общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений                                      в многоквартирном доме в размере не менее чем пятнадцать процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

б) максимальная готовность многоквартирного дома к капитальному ремонту: обязательное наличие проектно-сметной документации                                  и положительного заключения областного государственного автономного учреждения «Управления  Государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования                          и инженерных изысканий Челябинской области» (далее –                                      ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»);

в) наличие кадастровой выписки о  земельном участке, (форма КВ.1) выданной органом осуществляющим учет земельных участков на территории кадастрового учета, а именно Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее – РОСРЕЕСТР);

3) финансовые критерии:

а) доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (приоритет отдается многоквартирным домам  где наибольшая доля прямых инвестиций собственников помещений                         в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

б) условия эксплуатации и содержания жилищного фонда, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи.

3. Основанием для участия  многоквартирного дома  в рамках  Плана, является соответствие многоквартирного дома критериям отбора указанных              в пункте  6 раздела краткосрочного Плана, с обязательным предоставлением управляющими организациями и товариществами собственников жилья                           в Администрацию Златоустовского городского округа соответствующих подтверждающих документов. А также управляющие организации   либо товарищества собственников жилья обязаны предоставить:

1) перечень и реестр (по видам работ) многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств муниципальной и областной поддержки в текущем году.

Необходимый объем средств на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в перечне и  реестре многоквартирных домов должен быть определен в соответствии с заключением  ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" и прогнозных индексов-дефляторов текущего времени утвержденных «Министерством экономического развития Челябинской области»;

2) заключение ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" сметной стоимости ремонтно-строительных работ по комплексному капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме;

3) справка о Государственной регистрации в  едином налоговом органе,     о постановке на учет в налоговые органы и Устав управляющей организации, которая оказывает услуги по управлению в данном многоквартирном доме, либо Устав товарищества собственников жилья, созданного в данном многоквартирном доме.

Раздел VII. Ресурсное обеспечение краткосрочного Плана

региональной программы

1. Ресурсное  обеспечение  краткосрочного Плана  в 2014 – 2015  году определяется на основании установленного порядка по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с положениями Федерального закона   № 185-ФЗ и Законом Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО                           и ежегодно утверждаемым Постановлением Правительства Челябинской области о распределении субсидии местным бюджета софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в текущем году.

2. Средства Фонда содействия реформированию  ЖКХ выделяются                   в соответствии с порядком предоставления финансовой поддержки                          по Златоустовскому городскому округу согласно положениям Федерального закона № 185-ФЗ, после утверждения перечня многоквартирных домов правлением Государственной Корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

3. Объем средств областного и местного бюджетов, товариществ   собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных домах, определяется приложением № 1 к  краткосрочному Плану.

4. Необходимый объем финансирования краткосрочного Плана                         в 2014 – 2015 годах определяется утвержденной Заявкой поданной управляющими организациями и товариществами собственников жилья                         на основании сметной документации прошедшей государственную экспертизу.

Сумма финансирования работ по капитальному ремонту                                     в 2014 – 2015 годах в расчете на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома не может быть больше Предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома приведенной в таблице 1.

Таблица 1

| Показатель | Единица измерения | 2014 – 2015 года |
| --- | --- | --- |
| Предельная стоимость проведения капитального ремонта 1 кв. метр общей площади помещений | рублей | 6 300* |

* - ежегодно уточняется Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

5. Планирование необходимого объема финансовых средств                                   на капитальный ремонт ежегодно производится путем расчета удельной стоимости  капитального ремонта на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома:

1) с учетом прогнозных индексов-дефляторов, утверждаемых Минэкономразвития Челябинской области;

2) на основании расчета средней стоимости капитального ремонта многоквартирных домов по заключениям ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" с применением индексов-дефляторов по статье расходов "Капитальные вложения".

6. Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства могут быть использованы только на проведение работ, указанных  в пунктах  3 и 3.1 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ                           и в статье 4. Закон Челябинской области от 27 июня 2013 г. № 512-ЗО, а также                         на осуществление государственной экспертизы проектно-сметной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации                  о градостроительной деятельности и  технический надзор за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Раздел VIII. Система мероприятий краткосрочного Плана

региональной программы

1. Мероприятия краткосрочного Плана на 2014 – 2015  годы направлены                        на реализацию поставленных ею задач и подразделяются на:

- финансирование краткосрочного Плана на 2014 – 2015  годы за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов, средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах и за счет обязательных платежей собственников помещений уплаченных на специальный счет регионального оператора;

- проведение  представителями инициативных групп собственников помещении либо ТСЖ общих собраний собственников в многоквартирных домах по вопросу  принятия решения об участии в краткосрочных планах реализации региональной программы  и о долевом софинансировании работ                    в размере не менее пятнадцати процентов  от сметной стоимости  капитального ремонта многоквартирного дома;

- подготовку управляющими организациями, товариществами собственников жилья технико-экономических обоснований                                        по предоставляемым документам в соответствии разделом 6 программы;

2. Адресный перечень многоквартирных домов формируется                            из многоквартирных домов, вошедших, в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 гг., после проведения работ                                  по актуализации и корректировке данных в информационной системе                       по многоквартирным домам.

3. Для обеспечения единого подхода к включению в ежегодную заявку        на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и для  оценки обращений управляющих организаций, товариществ собственников жилья и  ранжирования многоквартирных жилых домов применяются критерии установленные разделом 6 краткосрочного Плана.

4. Утвержденный адресный перечень многоквартирных домов Златоустовского городского округа, с заявкой  на участие в отборе проектов                      на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и за счет обязательных платежей собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов представляется Муниципальным казённым учреждением Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и Региональному оператору Челябинской области.

5. Бюджетные средства на проведение капитального ремонта                             в 2014 – 2015 годах на многоквартирные дома распределяются в соответствии с приложением № 1 к краткосрочному плану.

Раздел IX. Организация управления и механизм реализации

краткосрочного Плана региональной программы

1. Администрация Златоустовского городского округа и Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» ежегодно представляет в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявку  на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Заявка должна содержать следующие документы:

1) адрес, год постройки, процент износа (выписка из технического паспорта о процент износа многоквартирного дома, выданная Златоустовским отделением Челябинского филиала ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИИ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»);

2) общая площадь дома, жилая площадь всех жилых помещений                      в доме;

3) кадастровые выписки о  земельном участке, (форма КВ.1) выданные органом осуществляющим учет земельных участков на территории кадастрового учета, а именно Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее – РОСРЕЕСТР);

4) протокол решения общего собрания собственников помещений                          о выборе способа управления многоквартирным домом в соответствии                           со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

5) протокол решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива  либо собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и долевом финансировании данных видов работ за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пятнадцать  процентов от общего объема средств, указанных в заключении ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"                       на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, предусматривающего порядок оплаты собственниками капитального ремонта многоквартирного дома;

6) проектно-сметную документацию по комплексному капитальному ремонту;

7) заключение ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"                           на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;

8) справку о постановке на учет в налоговые органы и Устав управляющей организации, которая оказывает услуги по управлению в данном многоквартирном доме, или свидетельство о регистрации и Устав товарищества собственников жилья, созданного в данном многоквартирном доме;

9) гарантийное письмо Главы Златоустовского городского округа                          о софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет средств местного бюджета, выписку из местного бюджета, подтверждающую наличие в доходной и расходной части бюджета муниципального образования средств на софинансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

10) Приоритет при прочих равных условиях будет отдан проектам                         по капитальному ремонту многоквартирных домов с более высоким уровнем процента износа, наличием энергетического паспорта, кадастрового паспорта              и высоким  уровнем софинансирования работ по капитальному ремонту за счет средств собственников.

2. Ежемесячно Администрация Златоустовского городского округа  предоставляет в установленном Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области порядке,  отчеты об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, средств товариществ собственников жилья,  собственников помещений                       в многоквартирном доме  на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Раздел X. Ожидаемые конечные результаты реализации

краткосрочного Плана региональной программы и показатели

ее социально-экономической эффективности

Выполнение мероприятий краткосрочного Плана позволит обеспечить:

1) снижение уровня физического износа и улучшения технического состояния  многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;

2) сохранность общего имущества в многоквартирном доме;

3) внедрение ресурсосберегающих технологий.