| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования средств местного бюджета, выделенных на текущее содержание автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных территорий в зимний период 2016-2017 г.г.»

Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Палата) в соответствии с пунктом 19 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя от 29.12.2016 № 45 проведено контрольное мероприятие в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (далее – МКУ ЗГО «УЖКХ», Управление).

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 05.06.2017 №12, Пояснения к акту руководителем МКУ «УЖКХ» (Кобзев К.В.) представлены с нарушением установленного срока, в связи с чем, они не являются приложением к акту.

В ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки в Муниципальном бюджетном учреждении Златоустовского городского округа «Благоустройство» (далее – МБУ «Благоустройство») и Муниципальном бюджетном учреждении Златоустовского городского округа «Скверы и парки» (далее - МБУ «Скверы и парки»). Результаты встречной проверки в МБУ «Благоустройство» оформлены актом от 19.05.2017 №9, результаты встречной проверки в МБУ «Скверы и парки» оформлены актом от 26.05.2017 №10, которые директорами учреждений подписаны без разногласий.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование средств местного бюджета в сумме 49 655,3 тыс. рублей.

При проведении контрольного мероприятия установлено следующее:

В Златоустовском городском округе полномочия по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, благоустройству территории округа закреплены за МКУ «УЖКХ».

Общая сумма бюджетных расходов по текущему содержанию автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных территорий в зимний период 2016-2017 г. г. составила 49 655,3 тыс. рублей, из них:

- зимнее содержание автомобильных дорог и тротуаров улично-дорожной сети – 47 026,7 тыс. рублей;

- зимнее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий – 2 628,6 тыс. рублей.

Нормативы затрат на текущее содержание автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных территорий (в том числе в зимний период) в Златоустовском городском округе не утверждены.

В зимний период 2016-2017 г.г. работы по содержанию автомобильных дорог местного значения осуществлялись ООО «Златоустовское ДРСУ», ООО  «ДРСУ» в рамках муниципальных контрактов и МБУ «Благоустройство» в соответствии с муниципальным заданием.

Работы по содержанию тротуаров и дорожек улично-дорожной сети, а также межквартальных и внутриквартальных территорий осуществлялось МБУ «Скверы и парки» в соответствии с муниципальным заданием, а также ООО «Жилищный трест №2» и ООО «Скверы и парки» в рамках заключенных муниципальных контрактов (договоров).

Норматив затрат выполнения работ по текущему содержанию 1 м2 территории, закрепленной за МБУ «Скверы и парки», в среднем в 2 раза больше, чем утверждено для МБУ «Благоустройство».

Как и в прошлый зимний период (2015-2016 г.г.) расходы на один километр автомобильных дорог, обслуживаемых в зимний период 2016-2017 г.г. в рамках муниципальных контрактов подрядными организациями, более чем в 2 раза превышают расходы на возмещение затрат по муниципальному заданию в части текущего содержания одного километра автомобильных дорог МБУ «Благоустройство».

По данным первичных документов в зимний период 2016-2017г.г. с автомобильных дорог вывезено 34 796 тонн снега, использовано 18 604 тонны противогололедных средств. При этом наибольший объем работ по сгребанию снега с проезжей части и его вывозу приходится:

- МБУ «Благоустройство» - на январь 2017г.,

- ООО «Златоустовское ДРСУ» и ООО  «ДРСУ» – на ноябрь, декабрь 2016г.

Наибольший объем работ по очистке территории от снега и посыпке территории, закрепленной за МБУ «Скверы и парки», приходится на ноябрь и декабрь 2016г.

Документально не подтверждены результаты осуществления контроля со стороны МКУ «УЖКХ»:

-  за выполнением работ по текущему содержанию автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных территорий в зимний период 2016-2017г.г.;

- за соблюдением норм содержания автомобильных дорог, установленных Стандартом качества оказания услуги по организации текущего содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Златоустовского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ЗГО от 14.05.2010 №173-п;

- за достоверностью представленных МБУ «Скверы и парки» отчетов об исполнении муниципального задания.

Кроме того:

- в МБУ «Благоустройство», МБУ «Скверы и парки» и подрядными организациями не обеспечено ведение Журнала производства работ по содержанию автомобильных дорог, утвержденного приказом Федеральной дорожной службы РФ от 16.01.1999 №9 либо иного аналогичного журнала, предусматривающего ежедневные записи о погодных условиях, дорожной обстановке, наименовании, месте и времени начала и окончания производства работ, объеме выполненных работ, машинах и механизмах, участвующих в производстве работ, числе занятых рабочих, расходовании материалов, а также отметки и замечания контролирующих организаций или должностных лиц и записи о принятых мерах и датах устранения установленных нарушений и недостатков;

- аукционной документацией и муниципальными контрактами не определен перечень исполнительной и производственно-технической документации, ведение которых должно быть обеспечено подрядными организациями в целях осуществления контроля со стороны МКУ «УЖКХ» за достоверностью выполненных работ;

- в МБУ «Скверы и парки» не обеспечено утверждение и согласование с Управлением еженедельных планов работ по текущему содержанию закрепленной территории, ведение журналов, нарядов или иных первичных документов производства работ, подтверждающих данные отчетов об исполнении муниципального задания;

- к муниципальным контрактам не приложен перечень автобусных остановок, в результате чего не представляется возможным проверить достоверность объемов выполненных работ;

- в муниципальных контрактах на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог имеются ссылки на недействующие ведомственные строительные нормы.

На качество и эффективность выполнения работ по текущему содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в зимний период 2016-2017 г. г. повлияли следующие факторы:

1) МБУ «Благоустройство»:

- изношенность транспортных средств и спецтехники (возраст 47% используемой в зимний период техники составляет более 25 лет);

- недостаточное бюджетное финансирование расходов на выполнение муниципального задания (недостаточно средств на противогололедные средства, ремонт техники);

- не оснащенность транспортных средств, тракторной техники и спецтехники средствами спутниковой навигации (что не позволяет осуществлять полноценный контроль за соблюдением водителями графика движения техники, маршрута движения, расхода топлива);

- отсутствие Журнала производства работ по содержанию автомобильных дорог (что не позволяет проверить соблюдение учреждением норм содержания автомобильных дорог, установленных Стандартом качества оказания услуги, а также оценить контроль со стороны МКУ «УЖКХ»);

- отвлечение техники на объекты, не предусмотренные муниципальным заданием.

2) МБУ «Скверы и парки»:

- изношенность транспортных средств и спецтехники (из двух единиц спецтехники, числящихся на балансе учреждения, – один грузовой автомобиль длительное время находится в неисправном состоянии, две единицы транспортных средств – арендованное имущество);

- не оснащенность транспортных средств и тракторной техники средствами спутниковой навигации;

- нерациональное использование специализированной техники ручной механизации (из трех имеющихся снегоуборщиков с 07 февраля до окончания зимнего периода учреждением использовался лишь один снегоуборщик, один снегоуборщик в зимний период 2016-2017 года использовался лишь 9 дней);

- интенсивное движение персонала («текучесть кадров») и сокращение выхода работников на закрепленные участки (за 2016 год принято 115 человек, уволено 54 человека, за 1 квартал 2017 принято 23 человека, уволено – 16 человек. Кроме того отмечается регулярное предоставление работникам участка благоустройства (по заявлениям) отпусков (дней) без сохранения заработной платы);

- отсутствие еженедельных планов работ, журнала производства работ по содержанию тротуаров улично-дорожной сети, нарядов и иных первичных документов производства работ.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

Нарушения бюджетного законодательства.

1. В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 3 Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного Постановлением Администрации ЗГО от 03.03.2011 №84-п и Постановлением Администрации ЗГО от 12.07.2016 №309-п, в отсутствии соответствующего распорядительного акта Администрации ЗГО о передаче полномочий учредителя, Управлением превышены полномочия в части утверждения муниципальных заданий и нормативов затрат на выполнение муниципальных работ МБУ «Скверы и парки»;

2. В нарушение абзаца 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 15 Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденных постановлением Администрации ЗГО от 02.11.2011 №406-п, а также Порядка расчета нормативных затрат, утвержденного приказом МКУ «УЖКХ», в расчет норматива затрат на выполнение муниципального задания МБУ «Скверы и парки» на 2016 год включены затраты на оргтехнику в сумме 336,6 тыс. рублей, тогда как затраты на ее приобретение должны финансироваться путем предоставления субсидий на иные цели;

3. В нарушение условий выполнения работ, установленных Муниципальным заданием, и условий Соглашений «О порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением работ в соответствии с муниципальным заданием»:

- данные отчетов об исполнении муниципального задания МБУ «Благоустройство», в части объемов работ по сгребанию снега, не подтверждены первичными учетными документами в сумме 99,9 тыс. рублей;

- объемы выполненных работ, отраженные в отчетах об исполнении муниципального задания МБУ «Скверы и парки» не подтверждены первичными учетными документами в сумме 7 492,9 тыс. рублей

4. В нарушение требований абзаца 3 статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ путем заключения муниципального контракта Управлением принято бюджетное обязательство на сумму 12 000,0 тыс. рублей без обеспечения лимитами бюджетных обязательств;

5. Не отвечают принципу эффективности бюджетных расходов, предусмотренному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, произведенные Управлением расходы на сумму 315,4 тыс. рублей, в том числе:

- в результате выполнения МБУ «Благоустройство» работ по сгребанию и вывозу снега на объектах, не учтенных в перечне муниципального задания, на сумму 42,8 тыс. рублей;

- в результате длительного простоя в МБУ «Скверы и парки» специализированной техники ручной механизации, приобретенной Управлением за счет средств местного бюджета, и непринятия мер по обеспечению сохранности муниципального имущества, общей стоимостью 200,0 тыс. рублей;

- в результате излишне начисленной и выплаченной заработной платы работникам МБУ «Скверы и парки» в сумме 72,6 тыс. рублей (в том числе директору учреждения  - 64,4 тыс. рублей, за счет собственного премирования);

6. В нарушение пункта 6 Положения о муниципальном дорожном фонде Златоустовского городского округа, порядке его формирования и использования, утвержденного Решением Собрания депутатов ЗГО от 12.12.2013 №60-ЗГО «О муниципальном дорожном фонде Златоустовского городского округа», Управлением направлены средства местного бюджета в сумме 5 093,8 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог и тротуаров улично-дорожной сети, не учтенных в реестре муниципального имущества (т.е. формально не являющихся муниципальной собственностью);

7. В нарушение пункта 19 Правил благоустройства территории Златоустовского городского округа, утвержденных  Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 06.07.2012 №30-ЗГО, Управлением направлены средства местного бюджета в сумме 6 734,3 тыс. рублей  на содержание межквартальных и внутриквартальных территорий, не предусмотренных в реестре муниципального имущества.

Нарушения законодательства о бухгалтерском учете:

1. В нарушение пункта 4 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н  и статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон №402-ФЗ) МБУ «Скверы и парки»  к бухгалтерскому учету приняты ненадлежаще оформленные путевые листы, на основании которых произведено списание топлива на сумму 179,1 тыс. рублей;

2. В нарушение статей 9, 10 Закона №402-ФЗ МБУ «Скверы и парки» к бухгалтерскому учету приняты первичные документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, что привело к необоснованным расходам по списанию топлива на фактически неиспользуемый снегоуборщик в сумме 7,7 тыс. рублей.

Иные нарушения:

1. В Реестре муниципального имущества Златоустовского городского округа содержатся не точные сведения об автомобильных дорогах местного значения и тротуарах улично-дорожной сети (двойной учет объектов, не указан либо указан несуществующий или неточный адресный ориентир, не определены параметры (площадь или протяженность) объектов учета муниципального имущества;

2. В двух нормативных правовых актах Златоустовского городского округа (Правила благоустройства территории Златоустовского городского округа, утвержденные Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 06.07.2012 №30-ЗГО и Стандарт качества оказания услуги по организации текущего содержания и текущего ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Златоустовского городского округа, утвержденный Постановлением Администрации ЗГО от 14.05.2010 №173-п) имеются противоречия в сроке начала уборки территории округа в зимний период;

3.  В штатном расписании МБУ «Скверы и парки» предусмотрена должность инженера по охране труда и технике безопасности вместо должности специалиста по охране труда, предусмотренной приказом Министерства здравоохранения социального развития РФ от 17.05.2012 №559н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда";

- 4. За счет неверного отнесения должностей к профессиональной квалификационной группе, предусмотренной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 №247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", в МБУ «Скверы и парки» по трем штатным единицам завышен оклад на сумму 0,4 тыс. рублей;

5. Положением об оплате труда МБУ «Скверы и парки» не установлен  порядок определения критериев предоставления стимулирующих выплат работникам, что указывает на возможность проявления коррупционных факторов, определенных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96.

- Размер премии определяется директором МБУ «Скверы и парки» самостоятельно в абсолютной величине либо в процентах. В ряде случаях размер премии работникам варьируется от 88 до 643%, при этом максимальные размеры премиальных выплат определены работникам, работающим по совместительству неполный рабочий день.

6. В нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ МБУ «Скверы и парки» недоначислено заработной платы работникам в сумме 1,6 тыс. рублей.

7. При списании топлива спецтехники МБУ «Скверы и парки» применяется базовая норма списания топлива, предусматривающая работу техники при уборке снегом отвалом, без учета работы трактора в транспортном режиме, величина которой на 1,5 маш/час меньше.

В соответствии с пунктами 67, 70 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства», директора МБУ ЗГО «Благоустройство» и директора МБУ ЗГО «Скверы и парки» направлены представления для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений. Руководители вышеназванных учреждений в установленный срок представили в КСП ЗГО информацию о принятых мерах, в том числе о привлечении к дисциплинарной ответственности 3-х должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях.

В адрес руководителя ОМС «Комитет по управлению имуществом ЗГО» информационное письмо о выявленных недостатках в сведениях об автомобильных дорогах и тротуарах улично-дорожной сети, содержащихся в реестре муниципального имущества.

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на заседании комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политики Собрания депутатов Златоустовского городского округа 31.08.2017 г.

Председатель                                                                                Л.В.Болховская

15.09.2017