ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильём

населения Златоустовского городского округа»

Подпрограмма

«мероприятия по переселению граждан

из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания»

г. Златоуст

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» (далее – Подпрограмма).

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Златоустовского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа»; Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство»; Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»; Отдел жилищной политики Администрации Златоустовского городского округ; |
| Цели подпрограммы | 1. создание условий для приведения жилищного фонда Златоустовского городского округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан; 2. снижение объемов аварийного жилищного фонда Златоустовского городского округа, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа |
| Задачи подпрограммы | 1. строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания; 2. обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям; 3. снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. строительство и (или) приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в помещениях, признанных непригодными для проживания – 13,68052 тыс.кв.м., в том числе: 2014 год – 0,18 тыс.кв.м. 2015 год – 0,033 тыс.кв.м. 2016 год – 12,62652 тыс.кв.м. 2017 год – 0,841 тыс.кв.м. 2. количество граждан округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям –299 семей, в том числе: 2014 год – 2 семьи. 2015 год – 1 семья. 2016 год – 280 семей. 2017 год – 16 семей. 3. снос ветхо-аварийного жилья общей площадью– 19,491 тыс.кв.м., в том числе: 2014 год – 2,588 тыс.кв.м. 2015 год – 0,11 тыс.кв.м. 2016 год – 4,163 тыс.кв.м. 2017 год – 2,87 тыс.кв.м. 2018 год – 4,88 тыс.кв.м. 2019 год – 4,88 тыс.кв.м. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014−2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы в 2014–2019 годах – 430 267,28267 тыс. руб., в том числе за счет: федерального бюджета – 340 074,42768 тыс.руб. областного бюджета – 65 026,32699 тыс.руб. местного бюджета – 25 166,528 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 14 578,867 тыс.руб., в том числе за счёт: местного бюджета – 14 578,867 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы в 2015 году – 2 590,657 тыс.руб., в том числе за счёт: местного бюджета – 2 590,657 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы в 2016 году – 408 097,75867 тыс.руб., в том числе за счёт: федерального бюджета – 340 074,42768 тыс.руб. областного бюджета – 65 026,32699 тыс.руб. местного бюджета – 2997,004 тыс. руб.; Объем финансирования подпрограммы в 2017 году – 5000,0 тыс.руб., в том числе за счёт: местного бюджета – 5000,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы в 2018 году – 0,0 тыс.руб. Объем финансирования подпрограммы в 2019 году – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. строительство и (или) приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в помещениях, признанных непригодными для проживания – 13,68052 тыс.кв.м., в том числе: 2014 год – 0,18 тыс.кв.м. 2015 год – 0,033 тыс.кв.м. 2016 год – 12,62652 тыс.кв.м. 2017 год – 0,841 тыс.кв.м. 2. количество граждан округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям – 299 семей, в том числе: 2014 год – 2 семьи. 2015 год – 1 семья. 2016 год – 280 семей. 2017 год – 16 семей. 3. снос ветхо-аварийного жилья общей площадью – 19,491 тыс. кв. м., в том числе: 2014 год – 2,588 тыс.кв.м. 2015 год – 0,11 тыс.кв.м. 2016 год – 4,163 тыс.кв.м. 2017 год – 2,87 тыс.кв.м 2018 год – 4,88 тыс.кв.м 2019 год – 4,88 тыс.кв.м |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере.

1. Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Златоустовского городского округа (далее – округ), является одной из наиболее важных социальных задач, стоящих перед Администрацией Златоустовского городского округа.

Муниципальный жилищный фонд Златоустовского городского округа в 2015 году составлял 6 250 единицы муниципальных жилых помещений. По состоянию на 2015 год объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания составляет 111 или 1,8 % от общего имеющегося в округе жилищного фонда.

На учете в органах местного самоуправления на 23.12.2016 года состоит 2496 человек, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания. Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания представляет собой одно - двухэтажные строения постройки пятидесятых и ранее годов, не отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям. Это жилье построено из строительных материалов с низкой степенью надежности, не удовлетворяющих новым требованиям тепло-  и  энергосбережения для жилых зданий.

Масштаб проблемы переселения граждан Златоустовского городского округа из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в значительной степени зависит от формирования нормативной правовой базы. Правовое регулирование вопросов переселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания осуществляется в рамках жилищного законодательства, которое является предметом совместного ведения Российской Федерации и её субъектов. Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, право на получение в пользование жилых помещений по договорам социального найма (статья 85 Жилищного кодекса Российской Федерации). Подпрограмма призвана обеспечить выполнение обязательства государства на реализацию права граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям.

Мероприятия, осуществляемые в рамках Подпрограммы, позволят сократить количество аварийного жилищного фонда Златоустовского городского округа и переселить граждан в новое комфортное жилье, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

2. Степень износа жилищного фонда Златоустовского городского округа на 2015 год характеризуется следующими показателями:

1) минимальный износ (от 0 до 30 процентов) – 1794,525 тыс. кв. метров жилья (66,7 процента от всего жилищного фонда Златоустовского городского округа);

2) износ от 31 до 65 процентов, требующий ремонта (или                    модернизации) – 847,736 тыс. кв. метров жилья (31,5 процента от всего жилищного фонда);

3) износ от 66 до 70 процентов, требующий проведения капитального ремонта либо модернизации жилищного фонда, либо его сноса –                             11,987 тыс. кв. метров (1,8 процента от всего жилищного фонда);

При этом, учитывая, что данные показатели рассчитаны исходя из формального подсчета срока эксплуатации жилых домов, они не отражают реального состояния жилищного фонда, а система регулярного технического аудита жилищного фонда фактически отсутствует.

Для ликвидации до 2019 года жилищного фонда, имеющего критическую степень износа (более 70 процентов), необходимо снести не менее 19,491 тыс. кв. метров жилья.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

3. Основными целями подпрограммы являются:

1) Создание условий для приведения жилищного фонда Златоустовского городского округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;

2) Снижение объемов жилищного фонда Златоустовского городского округа, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.

4. Основными задачами подпрограммы являются:

1) Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

2) Обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям;

3) Снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа

- III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

5. Перечень основных мероприятий  в приложении 1 к Подпрограмме.

6. Реестр аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Златоустовского городского округа в приложении 2 к Подпрограмме.

7.    Ведомственные целевые программы отсутствуют.

IV. Информация об участии  предприятий и организаций, независимо                                   от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

8. Предприятий и организаций, независимо  от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы участия не принимают.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

9. Объем финансирования Подпрограммы в 2014–2019 годах – 430 267,28267  тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального бюджета – 340 074,42768 тыс. руб.

областного бюджета – 65 026,32699 тыс. руб.

местного бюджета –  25 166,528  тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году -                                 14 578,867 тыс. руб., в том числе за счёт местного бюджета –                           14 578,867 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году –                                  2 590,657 тыс. руб., в том числе за счёт местного бюджета –  2 590,657 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году –                         408 097,75867 тыс. руб., в том числе за счёт:

федерального бюджета – 340 074,42768 тыс. руб.

областного бюджета – 65 026,32699 тыс. руб.

местного бюджета –  2997,004 тыс. руб.;

Объем финансирования подпрограммы в 2017 году – 5000,0 тыс. руб., в том числе за счёт местного бюджета –  5000,0  тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы в 2018 году –  0,0 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы в 2019 году –  0,0 тыс. руб.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

10. При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Управление рисками означает прогнозирование развития событий в будущем и принятие мер для усиления положительного и уменьшение отрицательного эффектов.

Управление риском реализации  подпрограммы обеспечивает:

- условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные подпрограммой на данный период;

- постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели подпрограммы;

- правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.

Приложение 1

к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан

из жилищного фонда, признанного непригодным

для проживания в Златоустовском городском округе»

Перечень основных мероприятий

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего на период реализации подпрограммы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1. Разработка нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка порядка предоставления собственникам жилых (нежилых) помещений при изъятии у них жилых (нежилых) помещений, расположенных в аварийном многоквартирном доме | – |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |
| 2.Разработка Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений гражданам, выселяемых из домов, подлежащих сносу | – |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда | – |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2.Ведение реестра жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | – |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3.Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | – |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Финансово-экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | всего | 421713,33167 |  | 14 378,867 | 2233,710 | 405100,75467 | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
|  | в том числе: местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет | 16612,577 65 026,32699 340074,42768 |  | 14 378,867 - - | 2233,710 - - | - 65 026,32699 340074,42768 | - - - | - - - | - - - |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство жилого дома № 51 по ул. им. Я. М. Свердлова | местный бюджет | 9 061,9 |  | 9 061,9 | - | - | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| 1.2. Строительство жилых домов №31, №31а по ул. им. Н.П. Полетаева | местный бюджет | 7 550,677 |  | 5 316,967 | 2 233,710 | - | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| 1.3 Приобретение 280 жилых помещений (благоустроенных квартир), путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов по адресному ориентиру: г. Златоуст, микрорайон «Березовая роща», напротив ул. Садовая | областной бюджет федеральный бюджет | 46615,34857 322382,0765 |  | - - | - - | 46615,34857 322382,0765 | - - | - - | - - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| 1.4 Приобретение 16 жилых помещений (благоустроенных квартир), путем инвестирования строительства многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов) по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Челябинск, оз. Смолино в ленинском районе | областной бюджет федеральный бюджет | 18410,97842 17692,35118 |  | - - | - - | 18410,97842 17692,35118 | - - | - - | - - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| 2. Снос ветхоаварийного жилого фонда. | местный бюджет | 8 453,951 |  | 100,0 | 356,947 | 2 997,004 | 5000,0 | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| 3. .Изыскательские работы: | местный бюджет | 100,0 |  | 100,0 | - | - | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |

Приложение 2

к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан

из жилищного фонда, признанного непригодным

для проживания в Златоустовском городском округе»

Реестр аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда                      на территории Златоустовского городского округа на 23.12.2016 г.

| № п/п | Адрес | Документ, подтверждающий признание дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в доме | Общая площадь дома, кв.м. | Число жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | муниципальная собственность | частная собственность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аносова, 10 | № 160(1)п от 30.09.03г. | 8 | 196,60 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Генераторная, 53 | № 160(1)п от 30.09.03г. | 11 | 311.30 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Ленина, 49 | № 160(1)п от 30.09.03г. | 14 | 160,30 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Ленина, 33 | № 2908-р от 26.09.05г. | 5 | 119,00 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 2-я Нагорная, 5 | № 2821-р от 27.10.06г. | 9 | 144,20 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Косотурская, 25 | № 2821-р от 27.10.06г. | 17 | 165,40 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Аносова, 53 | № 2821-р от 27 10.06г. | 5 | 90,30 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Аносова, 119 | № 2821-р от 27.10.06г. | 9 | 141,20 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Пугачева, 98 | № 3407-р от 29.12.06г. | 16 | 198,00 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | 6-я Н-Вокзальная, 45а | № 3407-р от 29.12.06г. | 22 | 443,50 | 8 | 6 | 2 |
| 11 | Пугачева, 82 | № 3407-р от 29.12.06г. | 42 | 527,60 | 20 | 14 | 6 |
| 12 | Таганайская, 174 | № 3407-р от 29.12.06г. | 35 | 441,70 | 12 | 11 | 1 |
| 13 | Миасская, 1 | № 3407-р от 29.12.06г. | 6 | 103,90 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Генераторная, 29 | № 556-р от 03.04.08г. | 18 | 245,20 | 8 | 3 | 5 |
| 15 | Ст.Разина, 77 | № 1016-р от 18.06.08г. | 10 | 134,40 | 5 | 4 | 1 |
| 16 | Плеханова, 19 | № 1016-р от 18.06.08г. | 12 | 208,90 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | 1-я Н-Вокзальная, 51а | № 2535-р от 22.12.08г. | 10 | 85,50 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 1-я Н-Вокзальная, 4 | № 624-р от 26.03.09г. | 12 | 118,00 | 4 | 3 | 1 |
| 19 | 8 Марта, 45 | № 624-р от 26.03.09г. | 15 | 140,00 | 5 | 1 | 4 |
| 20 | Рабочий городок, 5 | № 624-р от 26.03.09г. | 12 | 265,90 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | Свердлова, 91 | № 623-р от 26 03.09т | 45 | 497,50 | 20 | 12 | 8 |
| 22 | Свободы, 18 | № 623-р от 26.03.09г. | 20 | 415,00 | 8 | 7 | 1 |
| 23 | Чернышевского, 16 | № 623-р от 26.03.09г. | 25 | 403,80 | 8 | 4 | 4 |
| 24 | платформа 1948км, 1 | № 1320-р от 15.06.09г. | 10 | 162,00 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | платформа 1948км, 4 | № 1320-р от 15.06.09г. | 5 | 26,10 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | платформа 1948км, 5 | № 1320-р от 15.06.09г. | 1 | 60,50 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Рабочий городок, 10 | № 2430-р от 11.11.09г. | 12 | 288,80 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | Рабочий городок, 2 | № 2609-р от 04.12.09г. | 9 | 288,00 | 5 | 5 | 0 |
| 29 | Рабочий городок, 4 | № 2609-р от 04.12.09г. | 5 | 288,00 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | Рабочий городок, 9 | № 2609-р от 04.12.09г. | 18 | 288,00 | 4 | 4 | 0 |
| 31 | Назарова, 35 | № 2609-р от 04.12.09г. | 8 | 239,20 | 4 | 4 | 0 |
| 32 | 6-я Н-Вокзальная, 39, кв.1 | № 204-р от 05.02.10г. | 1 | 47,30 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 9 Января, 8 | № 386-р от 25.02.10г. | 24 | 465,20 | 8 | 4 | 4 |
| 34 | 2-я Тесьминская, 109 | № 386-р от 25.02.10г. | 31 | 677,20 | 16 | 4 | 12 |
| 35 | Аносова, 187 | № 386-р от 25.02.10г. | 8 | 109,80 | 3 | 2 | 1 |
| 36 | 2-я Тесьминская, 125 | № 386-р от 25.02.10г. | 19 | 521,70 | 8 | 2 | 6 |
| 37 | Генераторная, 41 | № 386-р от 25.02.10г. | 12 | 248,10 | 8 | 1 | 7 |
| 38 | п.Центральный, ул,Механизаторов, д. 12 | № 658-р от 26.03.10г. | 3 | 46,60 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | Бажова, 30 | № 1643-р от 28.06.10г. | 19 | 199,50 | 6 | 6 | 0 |
| 40 | Кольцова, 8 | № 1643-р от 28.06.10г. | 11 | 114,50 | 4 | 1 | 3 |
| 41 | Назарова, 39 | № 1361-р от 26.05.10г. | 4 | 193,40 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 2-я Тесьминская, 127 | № 1643-р от 28.06.10г. | 21 | 418,50 | 8 | 2 | 6 |
| 43 | Кольцова, 10 | № 1643-р от 28.06.10г. | 3 | 60,80 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 5-я Н-Вокзальная, 72 | № 1643-р от 28.06.10г. | 23 | 205,50 | 6 | 3 | 3 |
| 45 | Таганайская, 176 | № 1751-р от 14.07.10г. | 27 | 452,25 | 13 | 10 | 3 |
| 46 | Косотурская, 12 | № 1785-р от 20.07.10г. | 15 | 204,00 | 6 | 2 | 4 |
| 47 | 5-я Н-Вокзальная, 127 | № 1886-р от 12.08.10г. | 21 | 476,40 | 8 | 6 | 2 |
| 48 | 1 -я Н-Вокзальная, 11 | № 1886-р от 12.08.10г. | 6 | 163,20 | 6 | 5 | 1 |
| 49 | Ленина, 24а | № 1886-р от 12 08.10г. | 16 | 325,30 | 12 | 7 | 5 |
| 50 | 5-я Демидовская, 49 | № 1886-р от 12.08.10г. | 22 | 357,00 | 11 | 8 | 3 |
| 51 | Труда, 70 | № 2122-р от 07.10,10г. | 7 | 127,90 | 5 | 3 | 2 |
| 52 | Мамина-Сибиряка, 18 | № 2122-р от 07.10.10г. | 9 | 102,50 | 4 | 3 | 1 |
| 53 | Генераторная, 39 | № 2122-р от 07.10.10г. | 15 | 224,50 | 8 | 2 | 6 |
| 54 | Калибровая, 6, кв.22 | № 2355-р от 18.11.10г. | 3 | 74,40 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Скворцова, 20 | № 2471-р от 09.12.10г. | 6 | 57,70 | 2 | 2 | 0 |
| 56 | Миасская, 4 | № 2471-р от 09.12.10г. | 15 | 388,70 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | Генераторная, 1 | № 2471-р от 09.12.10г. | 85 | 1776,50 | 52 | 25 | 27 |
| 58 | 1-я Н-Вокзальная, 13 | № 2471-р от 09.12.10г. | 13 | 147,60 | 5 | 5 | 0 |
| 59 | Рабочий городок, 11 | № 2471-р от 09.12.10г. | 9 | 266,90 | 4 | 4 | 0 |
| 60 | Таганайская, 180 | № 87-р от 25.01.11г. | 36 | 531,20 | 11 | 7 | 4 |
| 61 | Ст. Разина, 107 | № 87-р от 25.01.11г. | 43 | 487,30 | 12 | 7 | 5 |
| 62 | Геппа, 19 | № 473-р от 13.04.11г. | 5 | 101,20 | 3 | 3 | 0 |
| 63 | Красина, 30 | № 839-р от 27.06.11г. | 7 | 164,50 | 5 | 3 | 2 |
| 64 | Тундуш, Станционная-5 | № 839-р от 27.06.11г. | 34 | 426,60 | 8 | 8 | 0 |
| 65 | Свободы, 24 | № 839-р от 27.06.11г. | 34 | 401,80 | 12 | 8 | 4 |
| 66 | Чернышевского, 18 | № 839-р от 27.06.11г. | 23 | 402,30 | 11 | 9 | 2 |
| 67 | Герцена, 2 | № 839-р от 27.06.11г. | 44 | 1006,10 | 27 | 22 | 5 |
| 68 | 1-я Н-Вокзальная, 29 | № 839-р от 27 06.11г. | 6 | 147,60 | 5 | 2 | 3 |
| 69 | 1 -я Н-Вокзальная, 23 | № 839-р от 27.06.11г. | 16 | 162,00 | 5 | 1 | 4 |
| 70 | 1-я Н-Вокзальная, 19 | № 839-р от 27 06.11г. | 8 | 157,00 | 5 | 2 | 3 |
| 71 | Октябрьская, 9, кв.59 | № 839-р от 27.06.11г. | 1 | 37,30 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Ленина, 24, кв.13 | № 839-р от 27.06.11г. | 1 | 67,70 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | 1-я Н-Вокзальная, 21 | № 1952 от 28.12.11 г. | 11 | 200,10 | 5 | 3 | 2 |
| 74 | Красина, 24 | № 1952-р от 28.12.11г. | 9 | 144,40 | 5 | 3 | 2 |
| 75 | Кольцова, 7 | № 1955-р от 28.12.11г. | 16 | 260,50 | 7 | 7 | 0 |
| 76 | 5-я Н-Вокзальная, 68 | № 1955-р от 28.12.11г. | 8 | 157,60 | 4 | 0 | 4 |
| 77 | 5-я Н-Вокзальная, 84 | № 1955-р от 28.12.11г. | 16 | 463,30 | 9 | 3 | 6 |
| 78 | Парижской Коммуны, 18 | № 1955-р от 28.12.11г. | 27 | 397,80 | 9 | 8 | 1 |
| 79 | 2-я Н-Вокзальная,1 | № 1955-р от 28.12.11г. | 14 | 184,60 | 6 | 4 | 2 |
| 80 | Аносова, 150 | № 1955-р от 28.12.11г. | 14 | 207,70 | 8 | 6 | 2 |
| 81 | Косотурская, 6 | № 1955-р от 28.12.11г. | 6 | 118,00 | 4 | 1 | 3 |
| 82 | 6-я Н-Вокзальная, 47 | № 454-р от 29.03.12г. | 6 | 191,50 | 4 | 4 | 0 |
| 83 | Чернышевского, 3 | № 959-р от 07.06.12г. | 123 | 2666,90 | 43 | 37 | 6 |
| 84 | Ст. Разина, 105 | № 959-р от 07.06.12г. | 22 | 401,10 | 8 | 5 | 3 |
| 85 | 1-я Н-Вокзальная, 17 | № 959-р от 07.06.12г. | 6 | 223,70 | 5 | 1 | 4 |
| 86 | 1 -я Н-Вокзальная, 27 | № 1483-р от 31.08.12г. | 18 | 142,50 | 5 | 3 | 2 |
| 87 | Кольцова, 3 | № 1483-р от 31.08.12г. | 10 | 87,40 | 4 | 4 | 0 |
| 88 | Свердлова, 87 | № 1483-р от 31.08.12г. | 25 | 335,70 | 6 | 2 | 4 |
| 89 | Свердлова, 95 | № 1660-р от 25.09.12г. | 23 | 411,90 | 12 | 4 | 8 |
| 90 | Кольцова, 6 | № 1959-р от 09.11.12г. | 17 | 184,50 | 6 | 5 | 1 |
| 91 | 5-я Н-Вокзальная, 70 | № 11-р от 11.01.13г. | 5 | 282,50 | 6 | 6 | 0 |
| 92 | Ковшова, 46 | № 11-р от 11.01.13г. | 6 | 75,00 | 2 | 0 | 2 |
| 93 | платформа 1948км, 3 | № 11-р от 11.01.13г. | 5 | 199,00 | 3 | 3 | 0 |
| 94 | Красина, 26 | № 11-р от 11.01.13г. | 10 | 148,90 | 5 | 3 | 2 |
| 95 | Рабочий городок, 1 | № 639-р от 15.04.13г. | 11 | 263,30 | 6 | 6 | 0 |
| 96 | Заводская платф., 1а | № 639-р от 15.04.13г. | 7 | 117,60 | 5 | 4 | 1 |
| 97 | Златоустовская, 48-1 | № 639-р от 15.04.13г. | 3 | 55,90 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | Румянцева, 10-1а | № 639-р от 15.04.13г. | 9 | 227,00 | 7 | 5 | 2 |
| 99 | 1-я Н-Вокзальная, 51 | № 1020-р от 31.05.13г. | 10 | 180,10 | 6 | 4 | 2 |
| 100 | Советская, 1 | № 1020-р от 31.05 13г. | 59 | 875,00 | 30 | 17 | 13 |
| 101 | Герцена,6 | № 1020-р от 31.05.13г. | 24 | 382,40 | 8 | 5 | 3 |
| 102 | Панфилова, 37 | № 1185-р от 21.06.13г. | 5 | 110,50 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | 6-я Н-Вокзальная, 45 | № 1185-р от 21.06.13г. | 7 | 191,20 | 3 | 2 | 1 |
| 104 | 2-я Тесьминская, 123 | № 1185-р от 21.06.13г. | 20 | 452,70 | 8 | 2 | 6 |
| 105 | Кольцова, 5 | № 1699-р от 22.08.13г. | 6 | 108,60 | 4 | 3 | 1 |
| 106 | Рабочий городок, 8 | № 1699-р от 22.08.13г. | 13 | 266,20 | 4 | 4 | 0 |
| 107 | платформа 1931км, 6 | № 1699-р от 22.08.13г. | 16 | 143,10 | 4 | 4 | 0 |
| 108 | Чернышевского, 1 | № 1714-р от 26.08.13г. | 35 | 1003,00 | 25 | 11 | 14 |
| 109 | 6-я Н-Вокзальная, 37 | № 1714-р от 26.08.13г. | 5 | 127,50 | 4 | 2 | 2 |
| 110 | 6-я Н-Вокзальная, 41 | № 1714-р от 26.08.13г. | 8 | 143,20 | 4 | 2 | 2 |
| 111 | К. Заслонова, 13 | № 1714-р от 26.08.13г. | 18 | 399,30 | 8 | 1 | 7 |
| 112 | К. Заслонова,13А | № 1714-р от 26.08.13г. | 26 | 460,90 | 8 | 2 | 6 |
| 113 | ст.Уржумка, 1960 км, 1 | № 2140-р от 23.10.13г. | 11 | 162,40 | 3 | 3 | 0 |
| 114 | Кольцова, 4 | № 2140-р от 23.10.13г. | 5 | 89,90 | 2 | 1 | 1 |
| 115 | К. Заслонова, 3 | № 2140-р от 23.10.13г. | 17 | 391,30 | 7 | 6 | 1 |
| 116 | К. Заслонова, 5 | № 2458-р от 29.11.13г. | 14 | 436,80 | 8 | 0 | 8 |
| 117 | 5-я Н-Вокзальная, 66 | № 2458-р от 29.11.13г. | 20 | 108,80 | 4 | 2 | 2 |
| 118 | Свободы, 20 | № 2458-р от 29.11.13г. | 27 | 447,00 | 8 | 4 | 4 |
| 119 | Свободы, 22 | № 528-р от 25.03.14г. | 30 | 404,20 | 8 | 7 | 1 |
| 120 | Парижской Коммуны, 14 | № 1064-р от 29.05.14г. | 18 | 400,10 | 9 | 6 | 3 |
| 121 | 1-я Н.-Вокзальная, 49 | № 1064-р от 29.05.14г. | 43 | 427,60 | 15 | 7 | 8 |
| 122 | Аносова, 219, кв. 15 | № 1064-р от 29.05.14г. | 0 | 53,80 | 1 | 1 | 0 |
| 123 | Бушуева, 1 | № 1112-р от 05.06.14г. | 41 | 383,30 | 16 | 6 | 10 |
| 124 | платформа 1931км, 3 | № 1348-р от 03.07.14г. | 7 | 62,30 | 2 | 2 | 0 |
| 125 | Чернышевского, 2, кв.7,8 | № 1780-р от 08.09.14г. | 3 | 92,50 | 2 | 1 | 1 |
| 126 | платформа 1937км, 1 | № 2137-р от 17.10.14г. | 2 | 26,25 | 1 | 1 | 0 |
| 127 | Аносова, 204 | № 2484-р от 01.12.14г. | 9 | 166,60 | 4 | 3 | 1 |
| 128 | Малая Аптечная, 8 | № 2484-р от 01.12.14г. | 4 | 51,40 | 2 | 2 | 0 |
| 129 | Герцена, 5 | № 2774-р от 29.12.14г. | 19 | 409,50 | 8 | 7 | 1 |
| 130 | 5-я Демидовская, 51 | № 133-р от 28.01.15г. | 29 | 346,50 | 8 | 5 | 3 |
| 131 | Геппа, 7 | № 638-р от 03.04.15г. | 1 | 81,50 | 2 | 2 | 0 |
| 132 | Чернышевского, 8 | № 871-р от 12.05.15г. | 20 | 397,00 | 8 | 6 | 2 |
| 133 | 2-я Нагорная, 3 | № 1491-р от 16 07.15г. | 2 | 192,60 | 5 | 1 | 4 |
| 134 | Ленина, 47, кв.14 | № 1626-р от 06.08.15г. | 4 | 25,80 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | Чернышевского, 19 | № 2623-р от 18.11.15г. | 44 | 643,00 | 16 | 4 | 12 |
| 136 | 50-летия Октября, 14 | № 339-р от 11.02.16г. | 64 | 1075,90 | 43 | 11 | 32 |
| 137 | Чернышевского, 6, кв.10 | № 673-р от 28.03.16г. | 3 | 38,80 | 1 | 1 | 0 |
| 138 | Кирова, 4, кв.7 | № 1007-р от 29.04.16г. | 1 | 23,20 | 1 | 1 | 0 |
| 139 | Чернышевского, 12 | №1324-р от 08.06.16г. | 24 | 397,70 | 8 | 5 | 3 |
| 140 | Шишкина, 2 | №1703-р от 26.07.16г. | 41 | 1123,10 | 29 | 9 | 20 |
| 141 | Генераторная, 15 | №2237-р от 21.09.16г. | 11 | 237,40 | 5 | 1 | 4 |
| 142 | Советская, 2 | №2338-р от 30.09.16г. | 53 | 1034,50 | 21 | 5 | 16 |
| 143 | Чернышевского, 2 | №2594-р от 28.10.16г. | 16 | 379,60 | 9 | 7 | 2 |
| 144 | Садовая, 2 | №2594-р от 28.10.16г. | 22 | 501,70 | 12 | 1 | 11 |
| 145 | 6-я Н-Вокзальная, 43 | №3079-р от 09.12.16г. | 7 | 131,00 | 2 | 1 | 1 |
| 146 | 1-я Н-Вокзальная, 15 | №3173-р от 20.12.16г. | 13 | 150,80 | 6 | 2 | 4 |
| 147 | Мамина-Сибиряка, 2 | №3173-р от 20.12.16г. | 13 | 157,70 | 5 | 0 | 5 |
| 148 | 1-я Н-Вокзальная, 25 | №3173-р от 20.12.16г. | 10 | 452,00 | 8 | 2 | 6 |
| 149 | Генераторная, 11 | №3173 от 20.12.16г. | 17 | 245,70 | 4 | 1 | 3 |

ИТОГО:                                                   2496         44484,70     1108      646     462