ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

от 16.11.2016 г. № 501-П

- Раздел V. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы Златоустовского городского округа «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа» с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей,

- а так же ожидаемых  результатов

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на реализацию мероприятий Программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Срок реализации мероприятий | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» в том числе: местный бюджет | 3 894,681 3 894,681 | 69,4 69,4 | 297,99 297,99 | 3 027,291 3 027,291 | 500,0 500,0 | 2014-2017г.г. | 1) ввод жилья в 2014-2017 годы, планируемый в объеме – 71,5 тыс. кв.м., в том числе: 2014 год – 26,3 тыс. кв.м.; 2015 год – 16,0 тыс. кв.м.; 2016 год – 13,6 тыс. кв.м.; 2017 год – 15,6 тыс. кв.м. 2) площадь земельных участков, предоставленных на аукционах для строительства жилья – 8 гектар для строительства 18,0 тыс. кв.м. жилья, в том числе: 2014 год – 2 гектар для строительства 4,5 тыс. кв.м. жилья; 2015 году – 2 гектар для строительства 4,5 тыс. кв.м. жилья; в 2016 году – 2 гектар для строительства 4,5 тыс. кв.м. жилья; в 2017 году – 2 гектар для строительства 4,5 тыс. кв.м. жилья. | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа, Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа», Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| 1.1. | Подготовка документов градостроительного проектирования | 3 894,681 | 69,4 | 297,99 | 3 027,291 | 500,0 | 2014-2017г.г. |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа, Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» |
| 1.2. | Строительство инженерной инфраструктуры посёлка Южная Балашиха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2017г.г. |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| 2. | «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» в том числе: местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет | 389 363,95307 20366,528 46615,34857 322382,0765 | 14578,867 14578,867 0 0 | 2590,657 2590,657 0 0 | 371994,42907 2 997,004 46615,34857 322382,0765 | 200,0 200,0 0 0 | 2014-2017г.г. | 1) строительство жилых домов в комплексе со встроенными помещениями и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания – 12,83952 тыс. кв.м., в том числе: 2014 год – 0,18 тыс. кв.м.; 2015 год – 0,033 тыс. кв.м.; 2016 год – 12,62652 тыс. кв.м. 2) количество граждан Златоустовского городского округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям – 283 семьи, в том числе: 2014 год – 2 семьи; 2015 год – 1 семья; 2017 год – 280 семей. 3) снос ветхо-аварийного жилья общей площадью 15,38452 тыс. кв.м., в том числе: 2014 год – 2,588 тыс. кв.м.; 2015 год – 0,11 тыс. кв.м.; 2016 год – 0,06 тыс. кв.м.; 2017 год – 12,62652 тыс. кв.м. | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство», Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа», Отдел жилищной политики Администрации Златоустовского городского округа, Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2.1. | Строительство жилых домов в комплексе со встроенными помещениями и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания в том числе: - строительство жилого дома №51 ул. им. Я.М. Свердлова -строительство жилых домов №№ 31, 31а ул. им. Н.П. Полетаева - приобретение 280 жилых помещений (благоустроенных квартир), путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов по адресному ориентиру: г. Златоуст, микрорайон «Березовая роща», напротив ул. Садовая | 385610,00207 9061,9 7550,677 368997,42507 | 14378,867 9061,9 5316,967 0 | 2233,71 0 2233,71 0 | 368997,42507 0 0 368997,42507 | 0 0 0 0 | 2014-2017г.г. | 1) строительство жилых домов в комплексе со встроенными помещениями и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания – 12,83952 тыс. кв.м., в том числе: 2014 год – 0,18 тыс. кв.м.; 2015 год – 0,033 тыс. кв.м.; 2016 год – 12,62652 тыс. кв.м. 2) количество граждан Златоустовского городского округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям – 283 семьи, в том числе: 2014 год – 2 семьи; 2015 год – 1 семья; 2017 год – 280 семей. | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство», Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа», Отдел жилищной политики Администрации Златоустовского городского округа |
| 2.2. | Снос аварийных домов | 3 653,951 | 100,0 | 356,947 | 2 997,004 | 200,0 | 2014-2017г.г. | снос ветхо-аварийного жилья общей площадью 15,38452 тыс. кв.м., в том числе: 2014 год – 2,588 тыс. кв.м.; 2015 год – 0,11 тыс. кв.м.; 2016 году – 0,06 тыс. кв.м.; 2017 году – 12,62652 тыс. кв.м. | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| 2.3. | Изыскательские работы | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2017г.г. |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| 2.4. | Обследования специализированными организациями технического состояния аварийных многоквартирных жилых домов с составлением заключений | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-2017г.г. |  | Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. | «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 8993,795 2177,007 2859,996 3956,792 | 3311,28 879,854 1485,346 946,080 | 2422,894 504,35 692,244 1226,30 | 2259,621 792,803 682,406 784,412 | 1000,0 0 0 1000,0 | 2014-2017г.г. | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств – 15 семей, в том числе: 2014 г. – 5 семей; 2015 г. – 3 семьи; 2016 г. – 3 семьи; 2017 г. – 4 семьи. | Администрация Златоустовского городского округа, Отдел жилищной политики Администрации Златоустовского городского округа, молодые семьи – участники подпрограммы |
| 3.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использование | 8993,795 | 3311,28 | 2422,894 | 2259,621 | 1000,0 | 2014-2017г.г. |  | Администрация Златоустовского городского округа, Отдел жилищной политики Администрации Златоустовского городского округа, молодые семьи – участники подпрограммы |
| 4. | «Предоставление работникам муниципальных учреждений социальных выплат на приобретение или строительство жилья» в том числе: местный бюджет | 1040,70 1040,70 | 1040,70 1040,70 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2014г. | количество семей – работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов – 2 семьи, в том числе: 2014 г. – 2 семьи. | Администрация Златоустовского городского округа, Отдел жилищной политики Администрации Златоустовского городского округа, работники бюджетной сферы – участники подпрограммы |
| 4.1. | Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использование | 1040,70 | 1040,70 | 0 | 0 | 0 | 2014г. |  | Администрация Златоустовского городского округа, Отдел жилищной политики Администрации Златоустовского городского округа, работники бюджетной сферы – участники подпрограммы |