ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от 02.09.2013 г.   №  349-П

Долгосрочная целевая программа

«Выявление и восстановление бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы»

Златоуст

2013 год

Раздел I. Пояснительная записка

1.Программа «Выявление и восстановление бесхозяйных сетей водоснабжения,  водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы» (далее – Программа) разработана в целях реализации Федерального закона № 210 – ФЗ от 30.12.2004 г. “Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса” и устанавливает цели и задачи по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, теплоснабжения в общей политике развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Златоустовского городского округа.

2.В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются возможные источники и механизмы финансирования.

Программа разработана с учётом основных направлений реализации:

- подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011-2015 годы долгосрочной целевой Программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2011-2015 годы;

- долгосрочной целевой Программы «Чистая вода» на территории Златоустовского городского округа на 2010-2015гг;

- долгосрочной целевой Программы «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2011-2020 годы».

- «Основных направлений деятельности администрации Златоустовского городского округа на 2011-2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2020 года», утверждённых постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 01.03.2011г № 79-п.

3. Программа включает в себя комплекс мероприятий, предотвращающих снижение надежности жизнеобеспечивающих систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и  направлена на улучшение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, решению экологических проблем на территории Златоустовского городского округа.

Раздел II.  Паспорт программы долгосрочной целевой программы

«Выявление и восстановление безхозяйных сетей водоснабжения,  водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы»

| I. | Наименование Программы | «Выявление и восстановление бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы» |
| --- | --- | --- |
| II. | Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от «О создании рабочей группы по разработке проекта долгосрочной целевой программы «Выявление и восстановление бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы» |
| III. | Муниципальный заказчик Программы | Администрация Златоустовского городского округа |
| IV. | Разработчик Программы | Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| V. | Руководитель Программы | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре |
| VI. | Исполнитель Программы | Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | Соисполнители | 1.Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом» Златоустовского городского округа |
| VII. | Цель Программы | Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. |
| VIII. | Задачи Программы | 1. Обнаружение бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа. 2. Восстановление (реконструкция) выявленных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа с последующей передачей сетей на обслуживание сетевой организации. 3. Повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа. 4. Повышение устойчивости систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| IХ. | Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - Снижение доли сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде «бесхозяйных» от общей протяжённости уличных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения - с 20 до 18,6%. - Снижение доли сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде «бесхозяйных» и нуждающихся в замене от общей протяжённости сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в разряде «бесхозяйных» - с 90 до 85,3%. |
| Х. | Срок реализации Программы | 2012-2014 годы |
| ХI. | Перечень мероприятий Программы | 1. Выявление имеющихся на территории Златоустовского городского округа бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 2. Восстановление (реконструкция) бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 3. Передача бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на обслуживание сетевой организации. |
| ХII. | Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования в 2012-2014г. – 13 400 тыс.руб., в том числе за счёт местного бюджета: 2012 год – 4600 тыс. руб. 2013 год – 3 800 тыс. руб. 2014 год – 5000 тыс. руб. |
| ХIII | Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на обслуживание сетевым организациям - 5 037 м. в т.ч. в 2012г - 1 118м; в 2013г – 1 750м; в 2014г – 2 169м. 2) Улучшение качества подаваемой потребителю питьевой воды в соответствии с ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" и реализация СанПиН 2.1.4.559-96 "Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" - 2,76 % к уровню 2011 года. |
| ХIV | Показатели социально — экономической эффективности Программы | 1. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности на 1,4% к уровню 2011 года. 2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений на 0,46% - ежегодно. 3.Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене на 4,7 % - к уровню 2011 года. |

Раздел III. Содержание проблемы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и обоснование необходимости ее решения программным методом.

### 4. На территории  Златоустовского городского округа сложилась негативная тенденция: при относительно достаточной мощности водозаборов, учитывая большой срок эксплуатации оборудования и сетей, процент износа и т.д. пропускная способность систем водоснабжения,  водоотведения и теплоснабжения не обеспечивает бесперебойную работу объектов и сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

### Из-за отсутствия сетей канализации по районам города и значительного превышения фактического объема сточных вод (50-60тыс. куб.м/сут) над пропускной способностью существующих городских очистных сооружений, равной 40 тыс. куб.м/сут, большая часть сточных вод без очистки сбрасывается в реки Ай и Большая Тесьма.

### Загрязняющие вещества в сбрасываемых без очистки сточных водах превышают установленные допустимые нормы в несколько раз.

Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Вследствие этого, качество коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объёму финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор.

Одна из причин неэффективности функционирования  – высокий уровень бесхозяйных сетей коммунального комплекса.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью при этом, уровень износа коммунальной инфраструктуры является критичным (до 80%) и требует привлечение больших инвестиций для модернизации и развития.

Объекты коммунальной инфраструктуры являются морально устаревшими и не отвечают современным требованиям по энергетической эффективности и достаточному уровню комфортности жилища.

Около 40 км выявленных бесхозяйных сетей водоснабжения,  водоотведения и теплоснабжения находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Значительный объём сетей, не обслуживаемых сетевыми организациями, приводит к  потерям энергоресурсов на бесхозяйных сетях, что значительно затрудняет эксплуатацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры.

Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

5. Решение проблемы программно-целевым методом позволит вернуть в строй действующих более 5 км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предотвратить снижение надежности жизнеобеспечивающих систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; улучшить качество подаваемой  потребителю  питьевой воды в соответствии с нормативными показателями; увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений.

Раздел IV. Основные цели и задачи.

6. Основной целью Программы является - повышение  качества  оказываемых  услуг  населению  по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению и обеспечение    надежности    функционирования    систем   водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

7. Программа предусматривает решение следующих задач:

1) Обнаружение бесхозяйных сетей водоснабжения,  водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа.

2) Восстановление (реконструкция) выявленных бесхозяйных сетей водоснабжения,  водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа  с последующей передачей сетей на обслуживание сетевой организации.

3) Повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа.

4) Повышение устойчивости систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел V. Сроки и этапы реализации программы.

8. Реализация Программы предусмотрена в течение 2012-2014 годов (не разделяется на этапы).

### Раздел VI. Ресурсное обеспечение по годам или этапам.

9. Расходы на восстановление, благоустройство выявленных бесхозяйных сетей водоснабжения,  водоотведения и теплоснабжения (в разрезе  сетей) представлены в Приложении 1 к Программе.

### Распределение средств по источникам финансирования предварительное и будет уточняться по мере принятия бюджета округа на очередной финансовый год.

Раздел VII. Система программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия.

10. Программа включает технические мероприятия по  выявлению имеющихся на территории Златоустовского городского округа бесхозяйных сетей водоснабжения,  водоотведения и теплоснабжения, их восстановлению (реконструкции) и передаче сетей на обслуживание сетевой организации (Приложение 1).

В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики (Приложение  3).

Раздел VIII. Организация управления и механизм реализации Программы.

11. Муниципальным заказчиком программы является Администрация Златоустовского городского округа (далее – муниципальный заказчик).

Муниципальный заказчик:

1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

2) определяет руководителя органа местного самоуправления, который является руководителем Программы.

12.   Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы, а также:

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов (постановления) Главы Златоустовского городского округа об утверждении Программы;

2) подготавливает исходное задание на формирование Программы, координирует действия разработчиков;

3) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения   Программы;

4) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

5) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

6) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

7) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

8) осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

9) согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

10) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет управление её исполнителем и соисполнителем, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию.

11) организует размещение в средствах массовой информации, в электронном виде, информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов.

12) предоставляет один экземпляр Программы со всеми изменениями, утверждённый нормативным правовым актом Администрации Златоустовского городского округа (постановлением) в Собрание депутатов Златоустовского городского округа.

13. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик ежегодно согласовывает с Экономическим управлением Администрации Златоустовского городского округа уточненные целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, характеризующие ее эффективность, на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.

Кроме того, контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей муниципального заказчика и Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в установленном порядке.

14. Муниципальный заказчик представляет в Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа заключенные со всеми исполнителями программных мероприятий муниципальные контракты (договора) на ее финансирование из внебюджетных источников и местного бюджета, областного, федерального бюджетов, в том числе на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд.

При необходимости муниципальный заказчик  вносит Главе Златоустовского городского округа предложения (с обоснованиями) о необходимости разработки новой аналогичной Программы, срок реализации которой истекает в текущем году.

15.Муниципальный заказчик направляет:

ежегодно до 1 февраля в Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа доклады о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств, на основе оценки эффективности использования бюджетных средств муниципальным заказчиком, рассчитанной по Методике, используемой разработчиками Программы.

Раздел IX. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей, а также оценки социально-экономической и экологической эффективности Программы.

16. Реализация мероприятий  Программы предусматривает достижение следующих результатов:

1) Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на обслуживание сетевым организациям - 5 037м. 2) Улучшение качества подаваемой потребителю питьевой воды в соответствии с ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" и реализация СанПиН 2.1.4.559-96 "Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" - 2,76 % к уровню 2011 года.

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в системах коммунальной инфраструктуры за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикативных показателей: - Снижение доли сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде «бесхозяйных» от общей протяжённости уличных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения - с 20 до 18,6%. - Снижение доли сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде «бесхозяйных» и нуждающихся в замене от общей протяжённости сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в разряде «бесхозных» - с 90 до 85,3%.

Раздел  X. Социально-экономическое и технико-экономическое

обоснование потребности в ресурсах.

17. Социально-экономическое обоснование потребности в ресурсах изложено в Приложении 2 к Программе.

Раздел XI. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

в течение срока реализации  программы.

18.  Социально-экономическая  и экологическая эффективность Программы характеризуется показателями:

1). Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности –  на 1,4 % к уровню 2011 года.

2). Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений - на  0, 46% ежегодно.

3).Уменьшение доли уличной канализационной  сети, нуждающейся в замене -  на  4,7 % к уровню 2011 года.

Социальные последствия реализации Программы - снятие дополнительных  барьеров, препятствующих повышению  качества  оказываемых  услуг  населению   по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и обеспечению    надежности    функционирования    систем   водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Раздел XII. Методика оценки эффективности расходования бюджетных средств.

19.Оценка социально-экономической эффективности реализации настоящей Программы осуществляется ежегодно, по следующей методике:

| Оценка эффективности использования бюджетных средств | Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Плановые индикативные показатели |
|  | Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств |
|  |  | Плановое использование бюджетных средств |
|  | Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ) | ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) |
|  |  | ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) |

| Значение О | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- |
| более 1,4 | очень высокая эффективность использования расходов значительно превышает целевое значение |
| от 1 до 1,4 | высокая эффективность использования расходов (повышение целевого значения) |
| от 0,5 до 1,0 | низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| менее 0,5 | крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину) |