| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в рамках ведомственной целевой программы «Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях Златоустовского городского округа»

В соответствии с  п.8 раздела 1 Плана работы на 2014 г. Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Контрольно-счетная палата),  утвержденного распоряжением председателя КСП ЗГО от 27.12.2013 г. № 43 (с изменениями) проведено контрольное мероприятие в отношении Муниципального казенного учреждения «Управление образования Златоустовского городского округа» (далее по тексту – МКУ «Управление образования ЗГО», Управление образования).

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 23.09.2014 №22, который подписан руководителем Управления образования без разногласий.

На реализацию мероприятий  ведомственной  целевой программы «Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях образования ЗГО» (далее – Программа, ВЦП) в 2013 году сводной бюджетной росписью предусмотрены ассигнования в размере 36 598,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99,9%.

В ходе контрольного мероприятия  проверено использование бюджетных средств в сумме 11 399,3 тыс. рублей или 31,2% от суммы фактического использования средств в рамках  ВЦП.

В проверяемом периоде Управлением образования на проведение программных мероприятий выделены средства целевой субсидии 81 подведомственному учреждению, что составляет 75% от общего количества подведомственных учреждений. Проверка проведена выборочно с охватом 12 учреждений (или 15% от общего количества учреждений, получивших целевую субсидию в проверяемом периоде).

Между Управлением образования и подведомственными учреждениями заключены Соглашения о предоставлении целевой субсидии на ремонт и противопожарные мероприятия (далее по тексту – Соглашение о предоставлении субсидии), к которым прилагаются соответствующие финансово-экономические обоснования объема предоставления целевой субсидии.

В рамках контрольного мероприятия проведены встречные проверки использования средств субсидий  в следующих учреждениях: Муниципальное автономное  образовательное  учреждение дополнительного образования детей «Дом детства и юношества», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №15», Муниципальное автономное учреждение  «Центр методического и хозяйственного обеспечения». По результатам встречных  проверок составлены  акты.

Средства бюджета Златоустовского городского округа использованы Управлением образования и муниципальными учреждениями – получателями субсидий на цели, предусмотренные Программой.

В ходе контрольного мероприятия и встречных проверок установлены следующие нарушения и недостатки:

МКУ «Управление образования ЗГО»:

1. В нарушение пункта 7 Порядка предоставления целевой субсидии на ремонт и противопожарные мероприятия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Златоустовского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации округа  от 25.05.2012 г. № 169-п (далее - Порядок предоставления целевой субсидии)  и пункта 3 Соглашений о предоставлении субсидии Управлением образования в ряде случаев допущено нарушение сроков предоставления целевой субсидии подведомственным учреждениям.

2. В нарушение пункта 10 Порядка предоставления целевой субсидии Управлением образования принимались от подведомственных учреждений неполные отчеты об использовании целевой субсидии на ремонт и противопожарные мероприятия и о достижении значений показателей результативности использования целевой субсидии.

3. Управлением образования недостаточно применяется форма внутреннего финансового контроля – проведение проверок подведомственных учреждений. В проверяемом периоде проверено только одно учреждение.

4. Недостатком реализации ведомственной целевой программы «Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях образования Златоустовского городского округа» является распределение Управлением образования бюджетных средств, выделенных на программные мероприятия, по факту произведенных подведомственными учреждениями затрат на проведение ремонтов и противопожарных мероприятий. Что создает предпосылки принятия муниципальными учреждениями образования обязательств, не обеспеченных финансированием.

Кроме того, невозможно проанализировать показатели эффективности (экономности) использования бюджетных средств.

МАОУДОД «Дом детства и юношества»:

1. В связи с заключением договоров с подрядчиками на выполнение работ  ранее срока заключения Соглашения о предоставлении субсидии, МАОУДОД «Дом детства и юношества» подвергалось финансовым рискам.

2. В нарушение пункта 2.3.3 Соглашения  о предоставлении субсидии отчет об использовании целевой субсидии, предоставленный Управлению образования, не соответствует установленной форме.

3. Учреждением допущено неэффективное использование  средств целевой субсидии  в сумме 14,7 тыс. рублей за счет оплаты завышенных расходов  подрядчику ООО СК «Спектр».

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»:

1. В связи с заключением договоров с подрядчиками на выполнение работ  ранее срока заключения Соглашения о предоставлении  субсидии, МАОУ Средняя общеобразовательная школа №15 подвергалось финансовым рискам.

2. В нарушение ст.ст. 309,711 Гражданского кодекса РФ и условий заключенных договоров в ряде случаев МАОУ Средняя общеобразовательная школа №15 допущена просрочка оплаты выполненных подрядными организациями работ (от 47 до 117 дней). Сумма финансовых рисков за нарушение сроков оплаты (в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации) составляет 1,3 тыс. рублей.

3.  В нарушение пункта 2.3.3 Соглашения о предоставлении субсидии отчет об использовании целевой субсидии, предоставленный Управлению образования, не соответствует установленной форме.

4. МАОУ Средняя общеобразовательная школа №15 допущены нарушения требований разделов 13 и 15 Положения о Контрольно-счетной палате.

МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»:

1. В нарушение пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ в договорах, заключенных  с подрядчиками, не указан адрес выполнения работ, что является существенным условием договора подряда.

3. В нарушение пункта 2.3.3 Соглашения о предоставлении субсидии отчет об использовании целевой субсидии, предоставленный Управлению образования, не соответствует установленной форме.

В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителей  Управления образования, МАОУДОД «Дом детства и юношества», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» направлены представления с предложениями о принятии мер по устранению нарушений и исключению выявленных недостатков в дальнейшей деятельности.

Всеми руководителями вышеуказанных учреждений представлена информация о рассмотрении представлений и принятии соответствующих мер, в том числе о проведении мероприятий по взысканию с подрядной организации и возврату денежных средств в размере 14,7 тыс. рублей на счет МКУ « Управление образования».

Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа                                             Болховская Л.В.

07.10.2014 г.