| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Анализ эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных в 2019 г. на содержание и благоустройство парков «Крылатко» и «Молодежный» расположенных на территории ЗГО»  проведенном в отношении Муниципального автономного учреждения «Златоустовские парки культуры и отдыха»

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 13 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год.

Проверяемый период - 2019 год.

Результаты контрольного мероприятия оформлены актом от 19.10.2020 №17, который подписан директором муниципального автономного учреждения «Златоустовские парки культуры и отдыха» (далее - МАУ «ЗПКО») без разногласий.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование бюджетных средств в сумме 18 888,9 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1) в нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ Учреждением за счет средств целевой субсидии, произведена оплата фактически невыполненных работ с применением строительного материала (асфальтобетонная смесь) на общую сумму 6,1 тыс. рублей;

2) в нарушение требований части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009    №319-П «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета» не проведена проверка достоверности сметной стоимости работ на общую сумму 5 812,7 тыс. рублей;

3) в нарушение статей 486, 711, 781 Гражданского кодекса РФ МАУ «ЗПКО» в ряде случаев не соблюдены сроки оплаты за поставленные товары, оказанные услуги, что влечет за собой финансовые риски по оплате пеней и штрафных санкций за нарушения условий договоров;

4) муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018-2022 годы» не предусмотрен перечень мероприятий, планируемых к выполнению по благоустройству детского парка «Крылатко» за счет средств местного бюджета.

Материалы данного контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты ЗГО, которое состоялось 27.11.2020 г.

В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адреса директора МАУ «ЗПКО» и начальника МКУ «Управление культуры Златоустовского городского округа» направлены представления для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.

В ответ на представление руководитель МАУ «ЗПКО» представила информацию об устранении нарушений и принятых мерах к их исключению в дальнейшей работе. Часть субсидии в сумме 6,1 тыс. рублей возвращена в бюджет округа. Управлением культуры приняты меры по усилению контроля за эффективностью использования бюджетных средств.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа					О.С. Кальчук