ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2013 г.  № 348-П

г.  Златоуст

Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Комплексная программа развития

систем коммунальной инфраструктуры

Златоустовского городского округа

на 2011-2020 годы»

В целях уточнения программных мероприятий, объёмов финансирования, в соответствии с постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 07.02.2012 г. № 32-п «О внесении изменений в постановление Главы Златоустовского городского округа от 29.04.2009 г. № 104-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых    программ      Златоустовского       городского     округа» (в редакции от 14.04.2010г. № 145-п) и на основании решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 27.06.2013 г. № 27-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2011-2020 годы» (приложение).

2. Постановления     Администрации Златоустовского городского округа от 15.08.2011 г. № 325-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского    городского   округа на 2011-2020 годы»,  от 21.11.2011 г. №429(14)-п) «О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 15.08.2011 г. № 325-п «Об утверждении Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2011-2020 годы» признать утратившими силу.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Галекбарова Д.И.

Глава

Златоустовского городского округа						   В.А. Жилин

Верно: главный специалист отдела по общим вопросам Логвиненко Е.Р. 02.09.2013 г.

Рассылка: МКУ ЗГО «УЖКХ» -2, Галекбарову Д.И., ФУ, ЭУ, ОВСМИ», СД, Прав. упр., прок.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

от 02.09.2013 г. № 348-П

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексная программа развития  систем коммунальной  инфраструктуры Златоустовского городского округа

на 2011 – 2020 годы»

Раздел I. Пояснительная записка

Долгосрочная целевая программа   «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2011 – 2020 годы» разработана в соответствии с:

1. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г. №102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы".

2. Постановлением Правительства Челябинской области от 26.01.2011 г. № 12-п «О Концепции областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области на 2011 - 2020 годы" (далее именуется – Программа).

3. Постановлением       Главы      Златоустовского        городского округа от 29.04.2009 г. № 104-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ Златоустовского городского округа» (в редакции постановления Администрации Златоустовского городского округа от 07.02.2012 г. № 32-п).

Раздел II .  Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование целевой Программы | Долгосрочная целевая программа «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2011 - 2020 годы» (далее именуется – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата её утверждения (дата и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 15.08.2011 г. № 325-п |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Златоустовского городского округа |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Руководитель Программы | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре |
| Исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ ЗГО «УЖКХ») |
| Цели Программы | 1. Повышение эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа и минимизация негативного воздействия на окружающую среду. 2. Улучшение качества жизни населения Златоустовского городского округа. |
| Задачи Программы | 1. Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения для достижения качественного теплоснабжения потребителей, снижения затрат на производство тепла, повышения надежности и безопасности теплоснабжения. 2. Техническое перевооружение котельных с переходом на использование природного газа в качестве основного вида топлива. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели #### Программы | 1) количество модернизированных котельных – 6 котельных. 2) снижение расхода топлива на выработку теплоты за счет повышения коэффициента полезного действия (далее - КПД) котельных до 94%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2020 годы, в том числе: 1 этап – 2011-2013 годы; 2 этап – 2014-2016 годы; 3 этап – 2017-2020 годы. |
| #### Перечень программных мероприятий | 1. Строительство газопоршневой электрогенерирующей установки на котельной № 4 для обеспечения собственных нужд в электроэнергии. 2. Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива для котельных № 3, № 5. 3.Проектирование и установка блочной автоматизированной котельной в поселке Центральный и перевод жилых домов с централизованного на индивидуальное газовое отопление. 4. Проектирование и реконструкция котельной Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А. Гагарина» (далее - МАОУ СОШ №1) с переходом на использование природного газа. 5. Проектирование и реконструкция котельной Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №5» (далее - МАОУ ООШ № 5) с переходом на использование природного газа. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 99 3000,00 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 13 400,00 тыс. рублей; местный бюджет - 84 660,00 тыс. рублей; средства предприятий - 1 240,00 тыс. рублей. 2013 год - 620,00 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; местный бюджет – 500,00 тыс. рублей; средства предприятий – 120,00 тыс. рублей. 2014 год - 130,00 тыс. рублей в том числе: областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет - 0,00 тыс. рублей; средства предприятий - 130,00 тыс. рублей. 2015 год - 140,00 тыс. рублей в том числе: областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет – 0,00 тыс. рублей; средства предприятий - 140,00 тыс. рублей. 2016 год – 18 920,00 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 2 300,00 тыс. рублей; местный бюджет – 16 470,00 тыс. рублей; средства предприятий - 150,00 тыс. рублей. 2017 год – 19 300,00 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 2 500,00 тыс. рублей; местный бюджет – 16 640,00 тыс. рублей; средства предприятий - 160,00 тыс. рублей. 2018 год – 19 680,00 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 2 700,00 тыс. рублей; местный бюджет – 16 810,00 тыс. рублей; средства предприятий - 170,00 тыс. рублей. 2019 год – 20 130,00 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 2 900,00 тыс. рублей; местный бюджет – 17 050 тыс. рублей; средства предприятий - 180,00 тыс. рублей. 2020 год – 20 380,00 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 3 000,00 тыс. рублей; местный бюджет – 17 190,00 тыс. рублей; средства предприятий - 190,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1.Стабильное качество электроэнергии. 2.Увеличение КПД котлов при переводе на газообразное топливо до 94%. |
| Показатели социально- экономической эффективности Программы | Снижение величины выбросов вредных веществ в атмосферу после перехода угольных котельных на использование природного газа в качестве основного вида топлива, в том числе выбросов окислов азота на 20%. |

Раздел III.  Содержание проблемы, включая анализ причин её возникновения, целесообразность и обоснование    необходимости её

решения Программными методами

1. Негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения, несоответствие установленных тарифов экономически обоснованным затратам, рост дебиторской задолженности не могли не отразиться на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа. Организации отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

1) недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

2) неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

3) высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений, составляющий в среднем около 57 процентов, а некоторые объекты коммунальной инфраструктуры изношены более чем на 80 процентов;

4) неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

5) низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

6) сверхнормативные затраты, не учтенные в тарифах на коммунальные услуги, и, как следствие, выпадающие доходы предприятий - поставщиков коммунальных услуг.

Таким образом, устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

2. Учитывая сложность проблем, необходимость выработки комплексного и системного их решения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы с использованием программно-целевого метода.

Вопросы поддержания в нормативном состоянии и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (систем тепло-, водоснабжения и водоотведения) муниципальных образований являются одними из самых востребованных в настоящее время.

Для решения указанных вопросов требуется привлечение значительного объема инвестиций, что требует определения приоритетов в развитии систем

коммунальной инфраструктуры и оптимальной для целей развития города последовательности реализации инвестиционных программ для обеспечения доступности коммунальных ресурсов для потребителей и бюджета города.

3. Коммунальные системы довольно капиталоемкие и масштабные. Добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. Поэтому комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа рассматривается на длительном интервале времени.

4. Водоснабжение Златоустовского городского округа осуществляется тремя предприятиями:

-  Общество с ограниченной ответственностью  «Златоустовский Водоканал» (далее ООО «Златоустовский Водоканал»);

- Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение» Златоустовского городского округа;

-  Дирекция тепловодоснабжения Южно-Уральской железной дороги - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Общая протяженность водопроводных сетей в Златоустовском городском округе составляет 357,8 км.

5. Водоотведением занимается ООО «Златоустовский Водоканал».

Общая протяженность канализационных сетей в Златоустовском городском округе 215 км.

В поселках и сельских населенных пунктах 90% населения пользуется водой из водоразборных колонок, а система водоотведения – децентрализованная с устройством выгребов.

Имеет место высокая степень износа оборудования и сетей  системы водоснабжения и водоотведения в целом.

6. Теплоснабжение Златоустовского городского округа осуществляется

от сети следующих теплоснабжающих предприятий:

-  Открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» (далее - ОАО «Златмаш») – теплоэлектроцентраль (далее - ТЭЦ);

-  Общество с ограниченной ответственностью  «Теплоэнергетик» (далее - ООО «Теплоэнергетик») - 11 котельных;

-   Общество с ограниченной ответственностью  «ЗМЗ-Энерго» (далее - ООО «ЗМЗ-Энерго») – 1 котельная;

- Филиал открытого акционерного общества  «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный завод» - 1 котельная;

-  Общество с ограниченной ответственностью «Техметпром» - 1 котельная;

-  Дирекция по тепловодоснабжению Южно-Уральской железной дороги - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» -

2 котельные;

-  Дирекция по ремонту путей ПМС № 173 - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - 1 котельная;

-  МАОУ СОШ №1 – 1 котельная;

-  МАОУ ООШ №5 – 1 котельная;

-  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №90» – 1 котельная;

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» (далее - МАОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказка»)  – 1 котельная.

Всего в Златоустовском городском округе действуют 22 котельные.

7. Основными теплоснабжающими предприятиями являются: ОАО «Златмаш», ООО «Теплоэнергетик» и ООО «ЗМЗ-Энерго», которые обеспечивают более 95% всей присоединенной нагрузки Златоустовского городского округа.

Общая протяженность тепловых сетей в Златоустовском городском округе составляет около 224,7 км в двухтрубном исчислении.

8. В качестве основных направлений развития источников теплоснабжения Златоустовского городского округа были определены:

1)  строительство газопоршневых электрогенерирующих установок

на существующих котельных для обеспечения собственных нужд в электроэнергии;

2) техническое перевооружение котельных с переходом на использование природного газа в качестве основного вида топлива;

8.1. Для повышения надежности обеспечения котельных электроэнергией, а также с целью снижения затрат на электроэнергию, используемую на собственные нужды котельных, мероприятиями Программы предусматривается  установка газопоршневой установки (далее - ГПУ) на котельной № 4. Котельная № 4 обеспечивает тепловой энергией потребителей старой части центра города, а также часть потребителей, которые были ранее подключены к источнику теплоснабжения ООО «ЗМЗ-Энерго».

ГПУ – один из наиболее выгодных и надежных вариантов для решения вопроса автономного энергоснабжения.

Преимущества ГПУ:

8.1.1. Стабильное качество электроэнергии. Зачастую современное технологическое оборудование невозможно использовать из-за нестабильных характеристик электроэнергии в централизованных электросетях. Потеря фазы или низкое напряжение в сети может привести к преждевременному износу оборудования. В случае, когда техника оснащена защитной автоматикой, нормальная эксплуатация невозможна из-за частых аварийных отключений и остановок. ГПУ вырабатывают электроэнергию со стабильными характеристиками в сочетании с дешевой тепловой энергией.

8.1.2. Низкая стоимость вырабатываемой электроэнергии. Резкое снижение     цены      за    1 кВтч связано с высокой эффективностью ГПУ. Газ по-прежнему остается достаточно недорогим энергоносителем, что позволяет

значительно снизить расходы на энергоснабжение. Газопоршневые электростанции могут эффективно заменить котельную. Помимо снижения себестоимости электроэнергии, установка гарантированно обеспечивает потребителей горячей водой и отоплением.

8.2. В Златоустовском городском округе имеются котельные, оборудование которых уже выработало свой ресурс, а здания требуют серьезного капитального ремонта. В некоторых случаях целесообразно ликвидировать данные котельные, установив у потребителей автономные котельные, продолжив тем самым курс на децентрализацию теплоснабжения.

Наиболее убыточными являются следующие котельные: котельная поселка Центральный, котельная МАОУ СОШ № 1, котельная МАОУ ООШ

№ 5.

8.2.1. В настоящее время жилой сектор посёлка Центральный, состоящий из пяти трехэтажных жилых домов и 44-х одно-, двухквартирных домов, а также общественные здания (Администрация, школа, детский сад,

больница, клуб) снабжаются теплом от центральной котельной, оборудованной двумя водогрейными котлами ТВГ-4, мощностью 4 Гкал/час каждый, 1974 года выпуска. КПД котлов составляет 87 - 88 %.

Котельная работает на природном газе. Протяженность тепловых сетей составляет 3,5 км. Расчетные потери в тепловых сетях из-за их большой протяженности и большого количества мелких потребителей составляет 40 % от расчетной потребной мощности потребителей 2,7 Гкал/час. В работе постоянно находится один котел. Котельная затратна.

В посёлке Центральный часть жилого сектора подключена к системе газоснабжения, в том числе и дома с центральным отоплением.

Мероприятиями, включенными в  Программу, предусматривается строительство блочной автоматизированной котельной мощностью 2 МВт для теплоснабжения общественных зданий и трехэтажных жилых домов, а также перевод одно-, двухквартирных домов на отопление от индивидуальных газовых котлов.

Это решение позволит значительно улучшить теплоснабжение поселка за счет снижения потерь в тепловых сетях (протяженность тепловой сети составит 0,6 км), увеличить КПД котельной, снизить себестоимость тепловой энергии.

8.2.2. В котельных МАОУ СОШ №1, МАОУ ООШ №5 установлены морально-устаревшие котлы НР-18, по два котла в каждой котельной. Данные котлы работают на угле. Имеется высокая себестоимость вырабатываемого тепла, низкий КПД котлов.

Мероприятиями, включенными в  Программу, предусмотрено:

- перевод котельной МАОУ СОШ № 1 с угольного топлива на газообразное (установка блочной автоматизированной котельной мощностью 200 кВт

(0,172 Гкал));

-  перевод котельной МАОУ ООШ № 5 с угольного топлива на газообразное (установка блочной автоматизированной котельной мощностью 250 кВт

(0,215 Гкал/час)).

9. Одной из проблем в работе источников теплоснабжения является отсутствие резервного хозяйства на котельных № 3 и № 5. Котельная № 3

обеспечивает тепловой энергией потребителей района Демидовки, квартала Медик. Котельная № 5 – потребителей района железнодорожного вокзала.

Обе котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла.

Для безаварийной работы котельные I категории  должны быть обеспечены резервным (аварийным) топливом. В качестве резервного топлива предполагается использовать сжиженный углеводородный газ, который имеет определенные преимущества перед мазутом.

В Программе предусмотрены работы по установке системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (далее СУГ) в качестве резервного топлива для котельных № 3, № 5.

В состав оборудования входят 10 подземных резервуаров с единичной емкостью не более 20 м³, перекачивающая насосная группа, испарительно-смесительная установка, система газопроводов для подачи газообразного продукта в газогорелочное устройство.

Все оборудование расположено на открытом воздухе, в ограждении. Предусмотрена система пожаротушения и контроля загазованности.

10. Невыполнение Программы возможно по техническим и другим причинам. К данным рискам относятся риски, связанные с:

- возникновением внеплановых расходов, не запланированных в бюджете на текущий финансовый год;

- отсутствием кадрового обеспечения

Виды риска с описанием приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Вид риска | Описание | Коэффи- циент |
| --- | --- | --- |
| Риск возникновения внеплановых расходов, не запланированных в бюджете на текущий финансовый год | Основание для риска – неудовлетворительное состояние материально-технической базы | 0,8 |
| Отсутствие кадрового обеспечения | Возникает при несоответствии квалификации персонала требованиям поставленной задачи | 0,9 |

Раздел IV. Основные цели и задачи Программы

11. Основными целями Программы являются:

1) повышение эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов теплоснабжения на территории

Златоустовского городского округа и минимизация негативного воздействия на окружающую среду;

2) улучшение качества жизни населения Златоустовского городского

округа.

12. Программа предусматривает решение следующих задач:

1) реализация мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения для достижения качественного теплоснабжения потребителей, снижения затрат на производство тепла, повышения надежности и безопасности теплоснабжения;

2) техническое перевооружение котельных с переходом на использование природного газа в качестве основного вида топлива.

Раздел V. Сроки реализации Программы

13. Реализация программы рассчитана  на  2011-2020 годы и будет осуществляться в три этапа:

1 этап – 2011-2013 годы;

2 этап – 2014-2016 годы;

3 этап – 2017-2020 годы.

### Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы по годам

14. Величина необходимых суммарных капитальных вложений для реализации программных мероприятий определена в размере 99 300,00 тыс. рублей.

Финансирование Программы в 2011, 2012 годах не предусмотрено. Начиная с 2013 года источники финансирования – за счет средств бюджета Челябинской области, местного бюджета, средств предприятий, частных инвесторов, в том числе за счет средств государственной корпорации – «Банк развития и внешэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Механизм привлечения средств предприятий планируется путем заключения договоров на производство работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения и техническому перевооружению котельных.

15. Потребность в финансировании затрат Программы  приведена в таблице №1

Таблица № 1

| Источники финанси- рования | Всего (тыс.руб) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Областной бюджет | 13 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2700,0 | 2900,0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | 84660,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 16470,0 | 16640,0 | 16810,0 | 17050,0 | 17190,0 |
| Средства предприятий | 1 240,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 |
| Итого: | 99300,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 130,0 | 140,0 | 18920,0 | 19300,0 | 19680,0 | 20130,0 | 20380,0 |

Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможности бюджета Златоустовского городского округа на текущий финансовый год, а также с учетом программ организаций коммунальной сферы.

Раздел VII. Система программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия

16. Система программных мероприятий представлена в Приложении 1.

Раздел VIII. Организация управления и механизм реализации Программы.

17. Управление реализацией Программы осуществляет заказчик - Администрация Златоустовского городского округа в лице заместителя Главы Златоустовского городского округа по  инфраструктуре, который несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета, выделяемых на ее реализацию.

Текущее управление и контроль  исполнения   Программы осуществляет  МКУ ЗГО «УЖКХ», которое несет ответственность за реализацию и конечные результаты  Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией  Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд, которые МКУ ЗГО «УЖКХ» заключает со всеми исполнителями программных мероприятий.

18. МКУ ЗГО "УЖКХ":

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных  правовых актов, необходимых для выполнения  Программы;

2) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации  Программы;

3) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации  Программы;

4) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

5) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

6) согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

7) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, руководит и контролирует ее исполнителей,

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8) организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией  Программы и контроль ее выполнения.

19. Механизм реализации Программы включает:

1) выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;

2) ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждения достигнутых результатов;

3) корректировку Программы;

4) ежегодное составление перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

20. Контроль за ходом реализации  Программы осуществляется в процессе комплексных проверок с участием представителя заказчика - Администрации Златоустовского городского округа в лице заместителя Главы Златоустовского городского округа по  инфраструктуре и Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа.

Реализация  Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов о финансировании работ, заключаемых с МКУ ЗГО «УЖКХ» со всеми  исполнителями программных мероприятий в установленном порядке.

Финансирование расходов, направленных на реализацию Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Златоустовского городского округа.

21. МКУ ЗГО «УЖКХ» с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые индикативные показатели, ожидаемых результатов мероприятий Программы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

22. Корректировка действующей Программы осуществляется в соответствии с порядком разработки целевых программ и включает в себя:

внесение изменение и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из областного и местного бюджетов, перераспределение средств  областного и местного бюджетов.

23. МКУ ЗГО «УЖКХ» ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным месяцем, предоставляет в Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа отчет о результатах реализации  Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение Программы финансовых ресурсов.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение Программы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации

программных мероприятий размещаются на официальном сайте Златоустовского городского округа.

Раздел IX. Ожидаемые результаты реализации

### с указанием целевых индикаторов и показателей, а также оценки

### социально-экономической и экологической эффективности Программы

24. В результате реализации мероприятий Программы будет достигнуто:

1) стабильное качество электроэнергии;

2)  увеличение КПД котлов при переводе на газообразное топливо до 94%.

25. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении 2.

26. Показатели социально-экономической эффективности Программы:

- снижение величины выбросов вредных веществ в атмосферу после перехода угольных котельных на использование природного газа в качестве основного вида топлива, в том числе выбросов окислов азота на 20%.

Раздел X. Социально-экономическое и технико-экономическое

обоснование потребности в ресурсах

27. Реализация настоящей Программы возможна при финансировании из средств областного, местного бюджетов и средств предприятий.

Для  реализации первого этапа Программы требуются финансовые затраты в сумме 620,00 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета —  500,00 тыс. рублей, средства предприятий – 120,00 тыс. рублей.

Для  реализации второго этапа Программы требуются финансовые затраты в сумме 19 190,00 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета –

2 300 тыс. рублей, из местного бюджета — 16 470,00 тыс. рублей, средства предприятий – 420,00 тыс. рублей.

Для  реализации третьего этапа Программы требуются финансовые затраты в сумме 79 490,00 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета –

11 100,00 тыс. рублей, из местного бюджета — 67 690,00 тыс. рублей, средства предприятий – 700,00 тыс. рублей.

28. Объём затрат на финансирование мероприятий Программы уточняется ежегодно при утверждении бюджета Златоустовского городского округа на текущий финансовый год и плановый период. Плановый метод оценки объёма затрат на мероприятия Программы позволяет корректировать их с учетом возможностей местного бюджета.

Раздел XI.    Оценка эффективности использования бюджетных средств

29. Оценка эффективности использования бюджетных средств будет произведена по мере реализации мероприятий Программы.

Раздел XII. Методика оценки эффективности использования

бюджетных средств

30. Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится

по двум  направлениям:

- оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);

- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).

Фактический индикативный показатель

ДИП   =---------------------------------------------------

Плановый индикативный показатель

фактический индикативный показатель

ПИБС = ----------------------------------------------------

плановый индикативный показатель

31. Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы:

ДИП

О = ------------

ПИБС

Оценки эффективности по Программе в целом, равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы.

| Значение 0 | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.