| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Аудит закупок, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом и городским автомобильным транспортом (автобусами) по регулируемым тарифам»

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 9 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2024 год в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (далее – Управление ЖКХ).

Проверяемый период: 2023 год.

Отчет по результатам контрольного мероприятия 04.06.2024 г. рассмотрен на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты ЗГО при участии заместителя Главы округа по инфраструктуре, представителей Управления ЖКХ, МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» и ОМВД по Златоустовскому городскому округу.

В проверяемом периоде бюджетные расходы на организацию регулярных перевозок по регулируемым тарифам составили:

- городским автомобильным транспортом (автобусом) - 54 942,8 тыс. рублей;

- городским наземным электрическим транспортом (трамваем) - 143 076,3 тыс. рублей.

Источником финансирования вышеуказанных бюджетных расходов являются: средства местного бюджета – 101 291,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 96 728,0 тыс. рублей.

Цель проведения контрольного мероприятия проверить и оценить законность, целесообразность, обоснованность, своевременность, эффективность и результативность вышеуказанных расходов на закупки.

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) контрольно-счетными органами муниципальных образований, образованными представительными органами муниципальных образований, в рамках аудита в сфере закупок в пределах своих полномочий осуществляют анализ и оценку результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.

Законность, своевременность и целесообразность закупок, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров городским транспортом по регулируемым тарифам обоснована требованиями действующего федерального законодательства.

В целях обеспечения в 2023 году доступности транспортных услуг Управлением ЖКХ заключено:

- 28 муниципальных контрактов, по результатам конкурентных способов определения поставщика;

- 3 муниципальных контракта, по результатам неконкурентных способов определения поставщика.

Подрядчиком работ по всем контрактам является МУП «Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа» (далее – МУП «Автохозяйство»).

В связи с участием единственного участника закупки, по результатам проведения электронных аукционов экономия бюджетных средств отсутствует.

При осуществлении закупок Управлением ЖКХ не соблюден принцип обеспечения конкуренции, предусмотренный статьей 8 Закона о контрактной системе: в проектах муниципальных контрактов установлены требования, ограничивающие участие других участников в открытом аукционе в электронной форме, заведомо удовлетворяя единственного потенциального подрядчика и исключая конкуренцию (в проектах муниципальных контрактов установлены требования к применению подрядчиком тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа, установленных конкретно для МУП «Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа»).

В нарушение требований статьи 22 Закона о контрактной системе Управлением ЖКХ не соблюден порядок обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, цены контрактов с единственным подрядчиком на работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемому тарифу. В силу статьи 18 Закона о контрактной системе закупки вышеуказанных работ являются необоснованными.

По данным актов приемки выполненных работ в 2023 году в объеме, предусмотренном контрактом, подрядчиком не выполнены работы по перевозке пассажиров и багажа по автобусным маршрутам №1, №2, №11, №14, №14К, №15, а также по трамвайным маршрутам.

Кроме того, в нарушение условий муниципальных контрактов осуществление регулярных перевозок по трамвайному маршруту №2 в проверяемом периоде Предприятием не осуществлялось.

Указанное свидетельствует о невыполнении подрядчиком требуемого количества рейсов, несоблюдении расписания движения транспортных средств, а также об увеличении срока ожидания пассажирами городского транспорта и, как следствие, приводит к росту жалоб граждан.

Таким образом, цель осуществления закупок - выполнение рейсов в требуемом количестве с соблюдением установленного расписания - не достигнута.

При этом, в нарушение требований Закона о контрактной системе, условий муниципальных контрактов и требований бюджетного законодательства за невыполнение установленного объема работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, Управлением ЖКХ к подрядчику не применены меры ответственности, предусмотренные контрактами: в связи с невыполнением требуемого объема работ с подрядчика не взысканы штрафы в общей сумме 225,9 тыс. рублей, в связи с чем, в указанной сумме бюджетом Златоустовского городского округа не дополучены доходы.

Кроме того, в нарушение требований Закона о контрактной системе в проверяемом периоде Управлением ЖКХ недостаточно осуществлялся контроль за соблюдением подрядчиком условий муниципальных контрактов при выполнении работ. В результате отсутствия надлежащего контроля:

- в акты приемки выполненных работ подрядчиком включен пробег, пройденный автобусами вне маршрута, что свидетельствует о неисполнении условий муниципальных контрактов, приводит к необоснованному завышению объема выполненных работ и избыточным расходам бюджетных средств;

- запланированный результат осуществления закупок работ, связанных с перевозкой пассажиров городским наземным электрическим транспортом по маршруту №2 не достигнут в связи с необеспечением доступности транспортных услуг по указанному маршруту.

В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате, в адреса руководителя Управления ЖКХ направлено представление с предложениями:

- с учетом условий муниципальных контрактов взыскать с МУП «Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа» штрафные санкции в общей сумме 225,9 тыс. рублей за нарушение подрядчиком условий муниципальных контрактов в части невыполнения установленного объема работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

- усилить контроль за соблюдением требований Закона о контрактной системе при обосновании начальной (максимальной) цены контрактов, цены контрактов с единственным поставщиком на работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемому тарифу;

- в целях эффективности использования бюджетных средств и достижения  результатов осуществления закупок усилить контроль за соблюдением подрядчиком условий муниципальных контрактов при выполнении работ, связанных с перевозкой пассажиров городским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

- принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Срок исполнения представления – до 08 июля 2024г.

Для оценки выявленных нарушений и при необходимости принятия мер прокурорского реагирования информация о результатах проверки направлена в Прокуратуру г. Златоуста.

Председатель					О. С. Кальчук