2

	О   подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства, энергетики  и социальной сферы  Златоустовского городского    округа    к работе в отопительный период 2016-2017 годов


В целях организации своевременной подготовки объектов                       жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Златоустовского городского округа к работе в отопительный период                             2016-2017 годов и обеспечения их устойчивого снабжения                                  топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии с Федеральным законом  «О теплоснабжении», Постановлением Губернатора Челябинской области                от 18.03.2016 г. № 209-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе                 в отопительный период 2016-2017 годов»


1. Рекомендовать руководителям организаций: общество с ограниченной ответственностью «Комитет городского хозяйства» (Иванов Д.В.), общество              с ограниченной ответственностью управляющая компания «Комитет городского хозяйства» (Трубин А.П.), общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК-2» (Воловников В.В.), общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК-3» (Медведев А.В.), общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4» (Николаев А.М.), общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис-2» (Крутолапов А.В.), общество с ограниченнойответственностью «РСК» (Шагимарданов Р.З.), общество с ограниченной ответственностью «ТД «Стройдом» (Пронин М.Н.), общество с ограниченной ответственностью «СМУ Ремстроймонтаж» (Истомина Р.А.), общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» (Кутылов Д.А.), общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш дом» (Рощупкин В.А.), товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» (Воловников В. В.), общество с ограниченнойответственностью «Дирекция единого заказчика»       (Лидовской Ю.Л.), общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (Николаев А.М.), общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» (Попов М.А.),  акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» (Лобанов А.В.), общество с ограниченной ответственностью«ЗЭМЗ-Энерго» (Бабичев М.С.), Златоустовский территориальный участок Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  (Водолеев Г.Б.), филиал открытого акционерного общества «Росспиртпром» «Златоустовский ликёроводочный завод» (Осипов А.В.), общество с ограниченной ответственностью «Техмикс» (Самохин В.Б.), путевая машинная станция № 173 структурного подразделения Дирекции по ремонту пути Южно-Уральской железной дороги - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Федоров Д.А.), общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (Иванов А.А.); а также руководителям следующих организаций в обязательном порядке: муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение Златоустовского городского округа» (Белобородов К.И.), муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа (Шабунина О.А.), муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа (Иванова О.А.), муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа  (Накоряков П.М.), муниципальное казенноеучреждение Управление культуры Златоустовского городского округа (Миронов А.Н.), Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа (Брейкина И.Б.), муниципальное казенное учреждение «Управление здравоохранения Златоустовского городского округа» (Карпов А.В.) в части, их касающейся:

1) обеспечить ремонт и подготовку к зиме котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей и внутридомовых сетей до 1 сентября 2016 г.;

2) провести гидравлические испытания магистральных разводящих                   и внутридомовых сетей до 1 июля 2016 г. в целях выявления аварийных участков тепловых сетей для включения в план ремонта в летний период, провести испытание трубопроводов по окончанию отопительного сезона до начала ремонтных работ;

3) установить, что вся система теплоснабжения ремонтируется в сроки, принятые для ремонта магистральных теплосетей;

4) в срок до 15 июня 2016 г. организациям – балансодержателям систем теплоснабжения и организациям, арендующим муниципальные сети, предоставить в муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» уточненный после испытаний теплотрасс план-график ремонта сетей и котельных;

5) не допускать подачу теплоносителя:

а) по теплотрассам, не прошедшим опрессовку;

б) по бесхозяйным и вновь принятым сетям, не подготовленным к приему теплоносителя;

в) по неизолированным трассам;

г) потребителям, с неподготовленнымитеплопотребляющимитеплосистемами;

6) обеспечить к 1 сентября 2016 г. полную готовность всех находящихся на балансе теплотрасс, внутридомовых систем отопления и герметизацию вводов.

 2.  Для контроля  за ходом подготовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Златоустовского городского округа  создать городской штаб под руководством заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Брыкунова Д.В., утвердить его состав (приложение 1) и обеспечить проверку готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов                 с оформлением актов, паспортов готовности.

3. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду                 2016-2017 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы и объектов здравоохранения (приложения 2, 3, 4, 5, 6).

4. Муниципальному казенному учреждению «Гражданская защита Златоустовского городского округа» (Кухлевский С. А.),  муниципальному казенному учреждению Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Кобзев К.В.) в срок                                         до 1 сентября 2016 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб (приложение 7).

5. Заместителю Главы Златоустовского городского округа                                 по инфраструктуре Брыкунову Д.В. обеспечить предоставление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области  в период с июля по ноябрь 2016 года к первому числу каждого месяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

6. Заместителю Главы Златоустовского городского округа                                 по инфраструктуре Брыкунову Д.В.  в срок до 1 сентября 2016 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду                            2016-2017 годов и в срок до 15 сентября 2016 года завершить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и представить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «ОБ утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

7. Рекомендовать организациям, управляющим многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам создать комиссии по оценке готовности жилых домов, объектов ЖКХ к отопительному периоду представителей теплоснабжающих организаций. 

8. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от формы собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и коммунальные сети, провести в срок до 1 сентября 2016 г. необходимые организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов.

9. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.)разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

10. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить                   на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Брыкунова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
Златоустовского городского округа  



 А.М. Митрохин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа
Городской штаб

для проверки готовности объектов теплоснабжения
	Брыкунов Д.В.
	- заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре, руководитель штаба                                

	Амиров И.И.
	- заместитель начальника муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа 

	Бабичев М.С.
	- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЗЭМЗ-Энерго» (по согласованию)                 

	Белобородов К.И.
Брейкина И.Б.
	- исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа»
- начальник Управления социальной защиты населения Златоустовского городского округа

	Водолеев Г.Б. 
Воловников В.В.


	- начальник Златоустовского территориального участка Южно-Уральской Дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские   железные дороги»  (по согласованию)
- директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭК-2» (по согласованию)

	Егоров И.О. 
Зыкова Н.А.           
	- директор филиала открытого акционерного общества«Газпром газораспределение Челябинск»
  в г. Златоусте (по согласованию)
- заместитель руководителя муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»по жилищно-коммунальному хозяйству

	Иванов А.А.
	- директор общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (по согласованию)

	Иванов Д.В.
Истомина Р.А.

Карпов А. В.

Кобзев К.В.

Крутолапов А.В.

Кутылов Д.А.

Лидовской Ю.Л.
	- директор общества с ограниченной ответственностью «Комитет городского хозяйства» (по согласованию)
- директор общества с ограниченной ответственностью «СМУ Ремстроймонтаж» (по согласованию)
- начальник муниципального казенного учреждения «Управление здравоохранения Златоустовского городского округа»
- руководитель муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
- директор общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис-2»(по согласованию)
- директор общества с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» (по согласованию)
- директор общества с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика» (по согласованию)

	Лобанов А.В.
Медведев А.В.

Миронов А.Н.        
	- генеральный директор акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» (по согласованию)
- директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭК-3»(по согласованию)
- начальник муниципального казенного учреждения Управление культуры Златоустовского городского округа

	Назарова И.Н. 
Накоряков П.М.

Николаев А.М.

Носов В.Н.
	- начальник Златоустовского отдела Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (по согласованию)
- начальник муниципального казенного учреждения Управление по физической культуре и спорту  Златоустовского городского округа
- директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4» (по согласованию)
- государственный инспектор Златоустовского территориального отдела Уральского Управления Ростехнадзора (по согласованию)

	Осипов А.В.
	- директор филиала открытого акционерного общества «Росспиртпром» «Златоустовский ликёроводочный завод» (по согласованию)

	Полукеев А.Н.
	- начальник Златоустовского территориального отдела Уральского Управления Ростехнадзора(по согласованию)

	Попов М.А.
Пронин М.Н.
Рощупкин В.А.
	- директор общества с ограниченной ответственностью 

«Теплоэнергетик» (по согласованию)
- директор общества с ограниченной ответственностью «ТД «Стройдом» (по согласованию)
- директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш дом»(по согласованию)

	Самохин В.Б.            
	- директор общества с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Техмикс»                   (по согласованию)

	Трубин А.П.
	- директор общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Комитет городского хозяйства» (по согласованию)

	Федоров Д.А.
Фиофилактова Л.А.
	- начальник путевой машинной станции № 173 структурного подразделения Дирекции по ремонту пути Южно-Уральской железной дороги - филиала           открытого акционерного общества «Российские    железные дороги» (по согласованию)
- начальник отдела по работе с коммунальной сферой муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

	Шабунина О.А.
Шагимарданов Р.З.
	- директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа 
- директор общества с ограниченной ответственностью «РСК» (по согласованию)



Заседания штаба проводятся раз в месяц у заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Брыкунова Д.В.

Члены штаба оповещаются согласно утвержденной схеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа
Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов

котельных и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Стоимость, тыс. рублей
	Срок

 исполнения

в 2016 г.

	1
	Ремонт теплотрасс
	11885,740
	май-сентябрь

	2
	Ремонт изоляции теплотрасс
	2326,419
	апрель

	3
	Ремонт оборудования и режимно-наладочные испытания котлов на котельных № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, пос. Дегтярка, пос. Центральный
	7772,289
	апрель-сентябрь

	4
	Замена насосного оборудования 
	1768,094
	июнь-июль

	5
	Ремонт запорной арматуры
	110,125
	май-июль

	6
	Ремонт вводов теплоснабжения
	2475,649
	май-август

	
	Итого:
	26338,316
	


Ответственный по подготовке котельных к работе в отопительный период 2016-2017 годов – директор  общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» Попов М.А. (по согласованию), по подготовке тепловых сетей – директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа Шабунина О.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа
Мероприятия по подготовке объектов, 

находящихся в муниципальной собственности

 по водоснабжению и водоотведению к работе в осенне-зимний

период  2016 – 2017 годов

Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объём работ
	
	Сметная стоимость

тыс. рублей (без НДС)
	Источник

финансирова
ния

	  1.
	Замена водопровода в районе ул. Закаменская
	90 м
	
	123,460
	Средства

предприятия

	  2.
	Текущий ремонт водоразборных

колонок на сетях водопровода
	50 шт.
	
	374,517
	Средства

предприятия

	3.


	Замена водоразборных колонок на

сетях водопровода
	5 шт.
	
	67,943
	Средства

предприятия

	4.


	Замена пожарных гидрантов

на сетях водопровода
	5 шт.
	
	128,890
	Средства

предприятия

	5.


	Ремонт колодцев на сетях водопровода и канализации
	50 шт.
	
	515,222
	Средства

предприятия

	
	Итого по разделу I


	
	
	1210,032
	


Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоснабжение Златоустовского городского округа»

	№ п/п
	Наименование работ
	Количество
	Примечания

	1. 
	Капитальный ремонт (замена) вводов водопровода в МКД
	10 шт.

10 шт.
	Контракт

Собственные силы

	2.
	Замена люков в/колодцев
	20 шт.
	

	3.
	Замена пожарных гидрантов
	10 шт.
	

	4.
	Замена в/колонок
	6 шт.
	

	5.
	Ремонт в/колонок
	6 шт.
	

	6.
	Замена задвижек   Ду-100 (чугун)
	10 шт.
	

	
	                                Ду-150 (чугун)
	2 шт.
	

	
	                              Ду-200 (чугун)
	1 шт.
	

	7.
	Капитальный ремонт участков квартальной водопроводной сети
	80 м
	


Ответственные по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к работе в отопительный период 2016-2017 годов – директор общества                             с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»                     Иванов А.А. (по согласованию), исполняющий обязанности директора  муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа» Белобородов К.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа
Мероприятия по подготовке

жилищного фонда к отопительному периоду 2016-2017 годов

	 № п/п
	Наименование мероприятий


	Единица

измерения
	Коли-

чество
	Исполнитель *
	Срок исполнения  2016 г.
	Примечание

	1
	Опрессовка систем отопления 
	дом
	685
	общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» (далее

ООО «Техсервис»)

(по согласованию),

общество с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика» (далее

ООО «ДЕЗ»)

(по согласованию),

общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (далее ООО «Коммунсервис)

(по согласованию)
	 май-август
	Содержание ЖФ



	2
	Замена внутридомовых разводок отопления, холодного и горячего водоснабжения
	дом
	180
	ООО «Техсервис»,

ООО «ДЕЗ»,

ООО «Коммунсервис»


	апрель-август
	Текущий ремонт



	3
	Ремонт фасадов, цоколей 
	дом
	47
	ООО «Техсервис»,

ООО «ДЕЗ»,

ООО «Коммунсервис»


	 апрель-август
	Текущий ремонт



	4
	Текущий ремонт кровли
	дом
	72
	ООО «Техсервис»,

ООО «ДЕЗ»,

ООО «Коммунсервис»


	 апрель-август
	Текущий ремонт



	5
	Ремонт отмосток


	дом
	53
	ООО «Техсервис»,

ООО «ДЕЗ»,

ООО «Коммунсервис»


	 апрель-август
	Текущий ремонт



	6
	Ремонт межпанельных швов (частичный)
	дом
	35
	ООО «Техсервис»,

ООО «Коммунсервис»


	 апрель-август
	Текущий ремонт



	7
	Замена, монтаж водоподогревателей
	дом
	28
	ООО «Техсервис»,

ООО «ДЕЗ»,

ООО «Коммунсервис»


	 май-август
	Текущий ремонт



	8
	Вынос системы отопления из панелей
	дом
	3
	ООО «ДЕЗ»


	апрель-август
	Текущий ремонт



	9
	Замена вводов отопления
	дом
	15
	ООО «ДЕЗ»


	апрель-август
	Договор с ООО «Златсеть»

	10
	Замена, монтаж водоподогревате-лей
	дом
	23
	ООО «Техсервис»,

ООО «Коммунсервис»


	апрель-август
	Текущий ремонт




* Ответственные по подготовке муниципального жилищного фонда                  к работе в отопительный период 2016-2017 годов – директор ООО «Техсервис» Воловников В. В. (по согласованию), директор ООО «Дирекция единого заказчика» Лидовской Ю. Л. (по согласованию), директор                                       ООО  «Коммунсервис» Николаев А. М. (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа
  Перечень

мероприятий по подготовке учреждений образования

к отопительному периоду 2016-2017 годов

	№ п/п
	Наименование работ,

мероприятий


	Срок исполнения

2016 год
	Ответственные

	1.
	Проведение аукционов, котировок, заключение прямых договоров на приобретение угля
	январь  

август  

декабрь  
	Директор

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» (далее МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка»)

	2.
	Заключение договоров на поставку дров
	январь  

август  

декабрь  
	Руководители

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детский сад № 22, детский сад № 52, (детский сад № 21 села Куваши) 

	3.
	 Ремонт, ревизия запорной арматуры, промывка, опрессовка, гидравлическое испытание систем отопления зданий образовательных организаций 
	июнь-август 
	Руководители 

образовательных организаций

	4.
	Текущий ремонт котельного оборудования: МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка»
	июль-август 
	Руководитель

образовательной организации

	5.
	Ремонт внутренних систем:

а) отопления;

б) канализации и холодного водоснабжения;

в) электромонтажные работы
	июнь-август  

июнь-август 

июнь-август


	Руководители 

образовательных организаций

	6.


	Осмотр и ремонт наружных сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения
	июнь-август  


	Руководители 

образовательных организаций

	7.


	Замена ветхих оконных блоков для сохранения внутреннего температурного режима помещений здания, утепление стен, ремонт кровли
	июнь-август  
	Руководители 

образовательных организаций 

	8.
	Замена, ремонт систем ХВС:

- МБДОУ детский сад  № 42;

- МАУ «ЦМ и ХО»;

- МАДОУ ДС № 50.


	1-3 квартал 


	Руководители организаций:

МБДОУ детский сад  № 42, МАУ «ЦМ и ХО», МАДОУ ДС № 50.



	9.
	Своевременное устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях тепло и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
	в течение года
	Руководители

 образовательных

 организаций

	10.
	Соблюдение теплового режима 

(ремонт и утепление окон, дверей)
	в течение года
	Руководители

образовательных

 организаций

	11.
	Проверка готовности систем образовательных организаций теплоснабжающими, энергоснабжающими

организациями с оформлением 

соответствующих актов готовности к работе в новом отопительном сезоне 2016-2017 г.г.
	июнь-август  
	Руководители

 образовательных

 организаций


* Ответственный по подготовке учреждений образования к работе                          в отопительный период 2016-2017 годов - заместитель начальника  муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа Амиров И. И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа
Перечень мероприятий

 по подготовке государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Златоустовского городского округа

к отопительному периоду 2016-2017 годов

	№ п/п
	Наименование работ,

мероприятий


	Срок 

исполнения


	Ответственные

за исполнение

	1.
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры, замена неисправной
	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	2.
	Восстановление нарушенного изоляционного покрытия наружных участков теплосетей
	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	3.
	Изоляция теплопроводов в подвальных и чердачных помещениях
	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	4.
	Очистка и промывка водонагревателей горячего водоснабжения с последующей опрессовкой и сдачей по акту
	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	5.
	Установка недостающих опломбированных госповерителем термометров

и манометров
	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	6.
	Ревизия гильз под термометры

и манометры
	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	7.
	Доработать схемы и вывесить в бойлерных
	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	8.
	Выполнить гидравлическое испытание и промывку систем отопления зданий  до полного осветления воды в присутствии представителей  ООО «Теплоэнергетик» 


	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	9.
	Капитальный ремонт и замена систем отопления
	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	10.
	Приобретение и установка недостающих

водонагревателей
	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	11.


	Ремонт помещений

бойлерных


	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	12.
	Ремонт необходимых задвижек на трубопроводы ГВС и ХВС
	май-август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения

	13.
	Утепление дверей, оконных проёмов и чердачных слуховых окон с заменой разбитых стёкол
	май – август

2016 г.


	Руководители государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа
График

проведения комплексных противоаварийных тренировок

на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием организаций

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

I. Городское командно-штабное учение на тему: «Работа органов управления Златоустовского муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе          возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного     характера – аварии на потенциально опасных объектах жилищно-коммунального хозяйства» – сентябрь 2016 года.

II. Объектовые тренировки и учения (в рамках подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов):

1. ООО «Теплоэнергетик»: 
тактико-специальное учение – июль;

противоаварийные тренировки (на котельных) – май, июль, сентябрь.

2. ООО «ЗЭМЗ-Энерго»: 
противоаварийныетреникровки – июнь, сентябрь. 

3. ООО «Златоустовский «Водоканал»:

комплексное учение (на НФС) – июнь;        

тактико-специальное учение (на НФС) – сентябрь.

4. ООО «Дирекция единого заказчика»:

тактико-специальное учение – июль.

5. ООО «Техсервис»: 

комплексное учение – июль.

6. ГК ООО «Коммунсервис»: 
комплексные учения – май, июнь, июль, август.

7. МКУ ЗГО «УЖКХ»:
участие в тренировках и учениях – июнь, август, сентябрь.

Ответственный за проведение комплексных учений и тренировок – начальник муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» -  Кухлевский С.А.

