| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на ремонтные и противопожарные мероприятия» в отношении МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»

Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Палата) в соответствии с пунктом 13 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя от 29.12.2016 № 45 проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на ремонтные и противопожарные мероприятия» в отношении Муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» (далее по тексту – МКУ «Управление образования и молодежной политики ЗГО», Управление образования ЗГО).

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 28.12.2017 №30, который подписан начальником МКУ «Управление образования и молодежной политики ЗГО» без разногласий.

В ходе контрольного мероприятия проведены четыре встречные проверки:

- в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №36» (далее - МАОУ СОШ № 36), акт от 08.12.2017 №24;

- в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа №25» (далее - МАОУ НОШ №25), акт от 18.12.2017 №25;

- в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад компенсирующего вида №82», акт от 22.12.2017 №26;

- в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №15», акт от 22.12.2017 №28.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование средств местного бюджета в общей сумме 4 128,6 тыс. рублей.

Проверяемый период: 2016 год, 9 месяцев 2017г.

При проведении контрольного мероприятия установлено следующее:

Управлением образования ЗГО бюджетные средства на ремонтные и противопожарные мероприятия в большинстве случаев предоставляются учреждениям образования по факту уже выполненных работ на основании подтверждающих документов (договоров, спецификаций, локальных смет, актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ).

Статьей 34 Бюджетного кодекса РФ установлен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который также должен соблюдаться получателями субсидий из бюджета.

На повышение результативности и эффективности использования средств субсидий на ремонтные и противопожарные мероприятия в значительной степени влияет процесс осуществления закупок.

Практика выделения субсидий на ремонт и противопожарные мероприятия по факту выполненных работ, не позволяет учреждениям образования осуществлять закупки данных работ, используя конкурентные способы (аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений).

Из 18 учреждений, получивших в проверяемом периоде субсидии на ремонтные и противопожарные мероприятия, только одно учреждение произвело закупку услуг конкурентным способом и получило экономию денежных средств в сумме 156,3 тыс. рублей или 16% от начальной (максимальной) цены контракта..

В ходе проведения встречных проверок в учреждениях образования установлено, что двумя учреждениями не в полной мере обеспечена эффективность и надлежащая результативность использования бюджетных средств, направленных на ремонт и противопожарные мероприятия:

1. В нарушение положений статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Постановлений Администрации ЗГО №358-п, №370-п, №169-п:

- МАОУ СОШ №36: приняты и оплачены фактически не выполненные объемы работ по установке извещателей пожарных на сумму 1,7 тыс. рублей;

- МАОУ НОШ №25: оплачены некачественно выполненные работы по ремонту потолка в сумме 138,0 тыс. рублей.

- МАОУ НОШ №25: оплачены материалы в сумме 1,4 тыс. рублей, в которых отсутствовала необходимость.

2. В нарушение требований, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», МАОУ СОШ №36 заключены в одном временном интервале 5 договоров, имеющих идентичные предметы закупки и взаимосвязанных между собой, с одним подрядчиком на подрядные работы по ремонту кровли здания школы общей стоимостью 1 553,8 тыс. рублей (искусственное разделение объема однотипных работ, стоимостью, не превышающей установленное ограничение).

В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адреса директоров учреждений образования МАОУ СОШ №36 и МАОУ НОШ №25 направлены представления для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений, а также принять меры к возврату в бюджет денежных средств в размере 1,7 тыс. рублей и к устранению подрядчиком недостатков по ремонту потолка (соответственно).

Начальнику Управления образования ЗГО направлено информационное письмо, где предложено усилить контроль за использованием учреждениями субсидий на ремонт и противопожарные мероприятия, а также усилить работу, направленную на заблаговременное выделение средств на эти цели, что позволит учреждениям осуществлять закупки конкурентными способами. Кроме того, привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях.

Директором МАОУ СОШ №36 представлена информация о возврате в бюджет вышеуказанной суммы, привлечении к дисциплинарной ответственности виновного лица, принятии мер по усилению контроля за использованием средств субсидий из бюджета.

Из ответа директора МАОУ НОШ №25 на представление КСП ЗГО следует, что администрацией учреждения приняты меры по недопущению впредь выявленных нарушений и недостатков, изменен состав комиссии по закупкам, планируется обучение членов комиссии по организации закупок. Проводится работа с подрядчиком по вопросу устранения недостатков ремонта потолка.

Руководителем Управления образования ЗГО также представлена информация о рассмотрении итогов контрольного мероприятия и разработке мероприятий, направленных на устранение и недопущение впредь выявленных нарушений и недостатков.

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на заседании комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политики Собрания депутатов Златоустовского городского округа 15.03.2018 г.

Председатель                                                                                 Л.В.Болховская

29.03.2018