| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности (результативности и экономности) расходования бюджетных средств, направленных в 2020 году на ремонт автомобильных дорог (ул. Карла Маркса, ул. Аносова)»,  проведенном в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 18 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год. Проверяемый период: 2020 год.

Результаты контрольного мероприятия оформлены актом от 04.12.2020 №19, который подписан руководителем МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ ЗГО «УЖКХ») с пояснениями.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование бюджетных средств в сумме 41 065,5 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1) в нарушение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в связи с отсутствием контроля за муниципальной собственностью допущены бюджетные потери в общей сумме 704,5 тыс. рублей;

2) в нарушение пункта 1.2 Типовой инструкции по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования (ВСН 1-83), утвержденной Министерством автомобильных дорог РСФСР, приказа Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» отсутствуют технические паспорта на автомобильные дороги местного значения;

3) в нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: изменены условия муниципальных контрактов, нарушен срок размещения информации об изменении контракта,  нарушен порядок приемки выполненных работ, допущен формальный подход к формированию начальной максимальной цены контракта и проведению экспертизы выполненных работ.

Материалы данного контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты ЗГО, которое состоялось 22.12.2020 г.

В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя МКУ ЗГО «УЖКХ» направлено представление для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений. Информация о нарушениях руководителем МКУ ЗГО «УЖКХ» принята к сведению, работа по паспортизации автомобильных дорог запланирована на 2021 год. Представление остается на контроле до полного его исполнения.

Председатель					О.С. Кальчук