| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий из бюджета, выделенных на ремонт и противопожарные мероприятия» проведенном в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка – детский сад №43»

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 7 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год. Проверяемый период - 2019 год.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 05.06.2020 №10, который подписан заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка – детский сад №43» (далее – Детский сад №43, Учреждение) с возражениями (далее – Возражения). Доводы, отраженные Учреждением в Возражениях, Контрольно-счетной палатой ЗГО не приняты, по существу возражений дан мотивированный ответ.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование средств местного бюджета в сумме 2 353,4 тыс. рублей.

В целях осуществления ремонтных и противопожарных работ в проверяемом периоде Учреждением заключены договоры, как с единственным поставщиком, так и по результатам проведения конкурентного способа закупки - открытого аукциона в электронной форме, что позволило получить экономию бюджетных средств в сумме 162,7 тыс. рублей, которая была направлена на противопожарные мероприятия.

Средства субсидии использованы Учреждением в полном объеме и направлены на цели, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1) в нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, за счет средств целевой субсидии оплачены фактически не выполненные работы по ремонту кровли в общей сумме 2,9 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено;

2) установлен единичный факт вздутия кровли из ПВХ мембраны, препятствующего стоку воды через водосточные воронки (после дождя образовывается лужа). По данным Учреждения в настоящее время указанные дефекты подрядчиком устранены в рамках гарантийных обязательств;

3) в нарушение условий договора, заключенного в целях выполнения работ по ремонту кровли, подрядчик приступил к работе на 37 дней позже срока, установленного договором. В результате подрядчиком на 9 дней нарушен срок окончания ремонтных работ, предусмотренный договором (срок выполнения работ – 17.12.2019 г., фактически работы выполнялись до 26.12.2019 г.);

4) Учреждением не проведена претензионная работа по взысканию с подрядчика неустойки в сумме 90,0 тыс. рублей за неисполнение в срок своих обязательств в соответствии с условиями договора.

По результатам контрольного мероприятия в адрес заведующей Детским садом №43 направлено информационное письмо и рекомендовано принять организационные меры по недопущению впредь выявленных нарушений и недостатков.

Материалы данного контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты ЗГО, которое состоялось 23.06.2020 г.

Председатель                                                                               Л.В.Болховская

03.07.2020