ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2013 г.  № 282-П

г.  Златоуст

О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского Округа от 22.07.2010 г. №268-п «Об утверждении Долгосрочной целевой программы комплексного благоустройства в Златоустовском городском округе на 2010-2013 гг.»

В связи с необходимостью корректировки в части финансирования долгосрочной целевой программы  комплексного благоустройства в Златоустовском городском округе на 2010-2013гг., а также в целях приведения мероприятий Программы в соответствие с источниками финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Златоустовского городского округа от 22.07.2010 г. № 268-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы комплексного     благоустройства     в Златоустовском городском округе на 2010-2013 гг.» (в редакции от 27.10.2010 г. № 344-п, от 29.12.2010 г. № 429-п, от 09.06.2011г. № 234-п, от 29.07.2011г.    № 302-п,      от  15.09.2011г. № 354-п, от 05.12.2011 г. № 444-п, от 23.12.2011 г.     № 483-п, от 14.05.2012 г. № 147-п, от 24.08.2012 г.    № 310-п, от28.11.2012 г.      № 447-п,      от 17.12.2012 г. № 482-п, от 20.03.2013 г. № 90-П) (далее Постановление) внести следующие изменения:

1) в приложение 1 к Постановлению внести следующие изменения:

строку «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» Паспорта долгосрочной целевой программы комплексного благоустройства в Златоустовском городском округе на 2010-2013 годы  (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

| № п/п | Целевые индикаторы | Ед. изм | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Площадь благоустроенных тротуаров, площадей, аллей | тыс. м2 | 1,25 | 1,8 | 1,35 | 1,47 |
| 2. | Количество установленных детских игровых и спортивных площадок | шт | 5 | 29 | 5 | 0 |
| 3. | Количество установленных урн и скамеек | шт | 34 | 78 | 120 | 120 |
| 4. | Площадь озеленения | тыс. м2 | 334 | 459,9 | 300,0 | 500 |
| 5. | Площадь заасфальтированных межквартальных территорий | м 2 | 2 000 | 3 700 | 56 500 | 58 500 |
| 6. | Количество благоустраиваемых скверов и парков | шт | 14 | 16 | 21 | 22 |
| 7. | Количество установленных спортивных площадок (территория комитета территориального общественного самоуправления (далее КТОС)) | шт | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 8. | Количество установленных детских игровых комплексов | шт | 8 | 5 | 7 | 0 |
| 9. | Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 10,7 | 14,8 | 10,0 | 10 |
| 10. | Количество спиленных высокорастущих деревьев (территория КТОС) | шт | 94 | 0 | 0 | 152 |
| 11. | Количество установленных остановочных комплексов | шт | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 12. | Мусор, вывезенный с территории КТОС пакетным способом | м3 | 0 | 0 | 1300 | 1320 |
| 13. | Отремонтированные межквартальные лестницы | шт | 0 | 2 | 81 | 31 |
| 14. | Смонтировано праздничной иллюминации | м | 0 | 15 700 | 1500 | 0 |
| 15. | Устройство ледового городка и новогодней елки | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Количество установленных контейнерных площадок для вывоза мусора | шт | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17. | Капитальный и текущий ремонт ливнесточных канализаций на автомобильных дорогах | м | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 18. | Ремонт канализационных колодцев на автомобильных дорогах | шт | 0 | 0 | 0 | 25 |

строку «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы и раздел 5  Программы  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составит:

1 013 529,07 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Златоустовского городского округа – 611 603,8 тыс. рублей; частные инвестиции – 1 000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 400 925,27 тыс. рублей, в том числе по годам: Объём финансирования в 2010 году – 239 408,4 тыс. рублей, в том числе: бюджет Златоустовского городского округа – 238 408,4 тыс. рублей; частные инвестиции – 1 000,0 тыс. рублей. Объём финансирования в 2011 году – 367 412,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет Златоустовского городского округа – 252 512,2 тыс. рублей; областной бюджет – 114 900,0 тыс. рублей. Объём финансирования в 2012 году – 267 614,97 тыс. рублей, в том числе: бюджет Златоустовского городского округа – 78 847,7 тыс. рублей; областной бюджет – 188 767,27 тыс. рублей. Объём финансирования в 2013 году – 139 093,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет Златоустовского городского округа – 41 835,5 тыс. рублей; областной бюджет – 97 258,0 тыс. рублей.»

в таблице «Индикаторы оценки результативности Программы» пункта 2 раздела 8  Программы  внести следующие изменения:

- строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5. | Асфальтирование межквартальных, придомовых территорий в т.ч. технадзор | Площадь заасфальтированных межквартальных территорий | м2 | 2 000 | 3 700 | 56 500 | 58 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - строку 9 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров, в т.ч. проектирование, госэкспертиза, технадзор | Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 10,7 | 14,8 | 10 | 10 |  |
| - строку 10 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Спиливание высокорастущих деревьев (территория КТОС) | Количество спиленных высокорастущих деревьев (территория КТОС) | шт. | 94 | 0 | 0 | 152 |  |

г) раздел 9 Программы изложить в следующей редакции:

«Финансово-экономическое обоснование потребности в необходимых ресурсах приведено в приложении 1 к Программе»;

2) приложение 2,3 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 1, 2).

2. Информационно-аналитическому отделу Муниципального бюджетного учреждения Златоустовского городского округа «ГорТранс-Информ» (Алексаха А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  Златоустовского городского округа по инфраструктуре Галекбарова Д.И.

Глава

Златоустовского городского округа						   В.А. Жилин

Верно: главный специалист отдела по общим вопросам Алабушкина Н.С. 18.07.2013 г.

Рассылка: ЭУ, ФУ, ЖКХ-3, Галекбарову Д.И., Правовое управление, ИАО, прок.