ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильём

населения Златоустовского городского округа»

Подпрограмма

«Мероприятия по переселению граждан

из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания»

г. Златоуст

Паспорт подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

(далее подпрограмма)

| 1. | Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Златоустовского городского округа |
| --- | --- | --- |
| 2. | Соисполнители подпрограммы | - орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» - Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» - муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» - Отдел жилищной политики Администрации Златоустовского городского округ |
| 3. | Цели подпрограммы | 1. создание условий для приведения жилищного фонда Златоустовского городского округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан; 2. снижение объемов аварийного жилищного фонда Златоустовского городского округа, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа |
| 4. | Задачи подпрограммы | 1. строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания; 2. обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям; 3. снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа |
| 5. | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. строительство и (или) приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в помещений, признанных непригодными для проживания – 0,13 тыс. кв. метров, в том числе 2014 год - 2016 год - 0,13 кв. м.; 2. количество граждан округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям – 1 семья, в том числе 2014 год-2016 год – 1 семья; 3. снос ветхо-аварийного жилья общей площадью– 0,5 тыс. кв. метров, в том числе 2014 год-2016 год – 0,5 тыс. кв. метров |
| 6. | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014−2016 годы |
| 7. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы в 2014 –2016 годах – 8 044,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 8 044,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2014 году − 5 044,7 тыс. рублей; Объем финансирования подпрограммы в 2015 году – 1500 тыс. рублей; Объем финансирования подпрограммы в 2016 году – 1500 тыс. рублей |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. строительство и (или) приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в помещениях, признанных непригодными для проживания – 0,13 тыс. кв. метров, в том числе 2014 год - 2016 год - 0,13 кв. м.; 2. количество граждан округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям – 1 семья, в том числе 2014 год-2016 год – 1 семья; 3. снос ветхо-аварийного жилья общей площадью– 0,5 тыс. кв. метров., в том числе 2014 год-2016 год – 0,5 тыс.кв.метров |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы,  описание основных проблем в указанной сфере

1. Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Златоустовского городского округа (далее – округ), является одной из наиболее важных социальных задач, стоящих перед Администрацией Златоустовского городского округа.

Муниципальный жилищный фонд Златоустовского городского округа на октябрь 2013 года составлял 6 249 единицы муниципальных жилых помещений. По состоянию на октябрь 2013 года объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания составляет 552 единицы муниципальных жилых помещений или 8,8 % от общего имеющегося в округе жилищного фонда.

На учете в органах местного самоуправления состоит более 1547 человек, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания. Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания представляет собой одно - двухэтажные строения постройки пятидесятых и ранее годов, не отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям. Это жилье построено из строительных материалов с низкой степенью надежности, не удовлетворяющих новым требованиям тепло -  и  энергосбережения для жилых зданий.

Масштаб проблемы переселения граждан Златоустовского городского округа из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в значительной степени зависит от формирования нормативной правовой базы. Правовое регулирование вопросов переселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания осуществляется в рамках жилищного законодательства, которое является предметом совместного ведения Российской Федерации и её субъектов. Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, право на получение в пользование жилых помещений по договорам социального найма (статья 85 Жилищного кодекса Российской Федерации). Подпрограмма призвана обеспечить выполнение обязательства государства на реализацию права граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям.

Мероприятия, осуществляемые в рамках  Подпрограммы позволит сократить количество аварийного жилищного фонда Златоустовского городского округа и переселить граждан в новое комфортное жилье, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

2. Степень износа жилищного фонда Златоустовского городского округа на  октябрь 2013 года характеризуется следующими показателями:

1) минимальный износ (от 0 до 30 процентов) – 1794,525 тыс. кв. метров жилья (66,7 процента от всего жилищного фонда Златоустовского городского округа);

2) износ от 31 до 65 процентов, требующий ремонта (или                          модернизации) – 847,736 тыс. кв. метров жилья (31,5 процента от всего жилищного фонда);

3) износ от 66 до 70 процентов, требующий проведения капитального ремонта либо модернизации жилищного фонда, либо его сноса –                                     40,59 тыс. кв. метров (8,8 процента от всего жилищного фонда);

При этом, учитывая, что данные показатели рассчитаны исходя из формального подсчета срока эксплуатации жилых домов, они не отражают реального состояния жилищного фонда, а система регулярного технического аудита жилищного фонда фактически отсутствует.

Для ликвидации до 2016 года жилищного фонда, имеющего критическую степень износа (более 70 процентов), необходимо снести не менее                             0,5 тыс. кв. метров жилья.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

3. Основными целями подпрограммы являются:

1) создание условий для приведения жилищного фонда Златоустовского городского округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;

2) снижение объемов жилищного фонда Златоустовского городского округа, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.

4. Основными задачами подпрограммы являются:

1) Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

2) Обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям;

3) Снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.

- Ш. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

5. Перечень основных мероприятий  в приложении 1 к Подпрограмме.

6. Реестр аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории ЗГО в приложении 2 к Подпрограмме.

7.    Ведомственные целевые программы отсутствуют.

IV.Информация об участии  предприятий и организаций, независимо                                   от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

8. Предприятий и организаций, независимо  от их                           организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы участия не принимают.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

9. Объем финансирования Подпрограммы в 2014–2016 годах –                           8 044,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета –   8 044,7  тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году –   5 044,7 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы  в 2015 году – 1500 тыс. рублей;
Объем  финансирования  подпрограммы  в  2016  году    –   1500 тыс. рублей.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

10. При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Управление рисками означает прогнозирование развития событий в будущем и принятие мер для усиления положительного и уменьшение отрицательного эффектов.

Управление риском реализации  подпрограммы обеспечивает:

- условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные подпрограммой на данный период;

- постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели подпрограммы;

- правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.

Приложение 1

к подпрограмме «Мероприятия по

переселению граждан из жилищного

фонда, признанного непригодным для проживания

в Златоустовском городском округе»

на 2014-2016 годы

Перечень основных мероприятий

| Наименование мероприятий |  | Источник финансиро-вания | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализации подпрограммы | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. Разработка нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка порядка предоставления собственникам жилых (нежилых) помещений при изъятии у них жилых (нежилых) помещений, расположенных в аварийном многоквартирном доме |  | – |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 2.Разработка Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений гражданам, выселяемых из домов, подлежащих сносу |  | – |  |  |  |  | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда | – |  |  |  |  |  | муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно –коммунального хозяйства» |  |
| 2.Ведение реестра жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | – |  |  |  |  |  | муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно –коммунального хозяйства» |  |
| 3.Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | – |  |  |  |  |  | муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно –коммунального хозяйства» |  |
| 3. Финансово-экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Приобретение (строительство) жилых помещений для по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | местный бюджет |  | 8 044,7 | 5 044,7 | 1500 | 1500 | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Строительство жилого дома № 4а кв.Медик (1-я блок-секция) | местный бюджет |  | 2600 | 200 | 1200 | 1200 | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |  |
| 1.2.Строительство жилых домов по улице Полетаева 31,31а | местный бюджет |  | 4 544,7 | 4 544,7 | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |  |
| 1.3. Снос аварийных домов | местный бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |  |
| 1.4.Изыскательские работы: | местный бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |  |
| 1.5.Обследования специализированными организациями технического состояния аварийных многоквартирных жилых домов с составлением заключений | местный бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100 | муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно –коммунального хозяйства» |  |