О   внесении   изменений   в    постановление

Администрации Златоустовского городского

округа от 06.12.2013 г. № 506-П

«Об утверждении муниципальной программы

Златоустовского городского округа

«Капитальное строительство объектов собственности

Златоустовского городского округа»

В соответствии с решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 12.12.2013 г. № 56-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2014 год и плановый период 2015  и 2016 годов»                      (в редакции решений Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 30.01.2014 года № 1-ЗГО, от 01.04.2014 года № 14-ЗГО), в целях уточнения мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы Златоустовского городского округа «Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Златоустовского городского округа  от  06.12.2013 г. № 506-П «Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа»               (в редакции постановления Администрации Златоустовского городского округа» от 11.02.2014 года № 65-П) (далее – Программа) следующие изменения:

1) строку «Целевые индикаторы и показатели муниципальной  программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы | Плановые показатели от реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  | 1. Строительство газораспределительных сетей, в метрах | 1447 | 200 | 2782 |
|  | 2. Строительство магистральных водопроводов, в метрах | 5286 | 7566 | 5767 |
|  | 3. Реконструкция объектов гидротехнических сооружений, объект | 0 | 1 | 1 |
|  | 4. Строительство объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, коммунальной инфраструктуры, объект | 1 | 2 | 2 |
|  | 5. Количество рекламаций на нарушения соблюдения стандартов, технических условий, строительных норм и правил, ед. | 3 | 3 | 2 |
|  | 6. Снижение объёма незавершенного строительства на конец года по сравнению к объему незавершенного строительства на начала года, % | 15 | 15 | 14 |
|  | 7. Полнота использования бюджетных средств от утвержденных бюджетных назначений, % | 97 | 98 | 99 |
|  | 8. Доля состоявшихся аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчика, в соответствии с действующим законодательством в общем количестве размещенных аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг, % | 98 | 99 | 100 |

| 2) строку «Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2016 годах 56 969,1 тыс. рублей, в том числе за счёт: - средств бюджета Златоустовского городского округа - 56 969,1 тыс. рублей. Объём финансирования муниципальной программы в 2014 году 16 797,7 тыс. рублей, в том числе за счёт: - средств бюджета Златоустовского городского округа - 16 797,7 тыс. рублей. Объём финансирования муниципальной программы в 2015 году 20 085,7 тыс. рублей, в том числе за счёт: - средств бюджета Златоустовского городского округа -20 085,7 тыс. рублей. Объём финансирования муниципальной программы в 2016 году 20 085,7 тыс. рублей, в том числе за счёт: - средств бюджета Златоустовского городского округа -20 085,7 тыс. рублей. |
| --- | --- |

программы»  паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| 3) строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение удовлетворенности населения в потреблении природного газа и воды, объектах социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, инфраструктуры путём ввода в эксплуатацию в 2014-2016 годах: 2014 год – - газораспределительных сетей - 1447 метров; - магистральных водопроводов - 5286 метров; - ввод в действие объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, инфраструктуры - 1 объект; 2015 год - газораспределительных сетей - 200 метров; - магистральных водопроводов - 7566 метров; - ввод в действие объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, инфраструктуры - 2 объекта; - реконструкция объектов гидротехнических сооружений - 1 объект; 2016 год - газораспределительных сетей - 2 782 метра; - магистральных водопроводов - 5 767 метров; - ввод в действие объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, инфраструктуры - 2 объекта; - реконструкция объектов гидротехнических сооружений - 1 объект; 2) повышение качества выполнения работы заказчика - застройщика по проектированию, строительству, реконструкции, монтажу, ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности и контролю, техническому надзору; 3) повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Златоустовского городского округа; 4)повышение эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа. |
| --- | --- |

4) пункт 10 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

«10. Реализация   Программы позволит достигнуть следующих конечных результатов:

1) обеспечение удовлетворенности населения в потреблении природного газа и воды, объектах социальной  сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, инфраструктуры путём ввода                          в эксплуатацию в 2014-2016 годах:

2014 год: - газораспределительных сетей -  1447 метров;

магистральных водопроводов -  5 286 метров;

ввод в действие объектов социальной

сферы, культуры, физической культуры,

досуга, здравоохранения, образования,

инфраструктуры                    -  1 объект;

2015 год: - газораспределительных сетей  - 200  метров;

магистральных водопроводов - 7566 метров;

ввод в действие объектов социальной

сферы, культуры, физической культуры,

досуга, здравоохранения, образования,

инфраструктуры                     -  2 объекта;

реконструкция объектов гидротехнических

сооружений                            -   1 объект;

2016 год: - газораспределительных сетей - 2 782 метров;

магистральных водопроводов - 5 767 метров;

ввод в действие объектов социальной

сферы, культуры, физической культуры,

досуга, здравоохранения, образования,

инфраструктуры                     -  2 объекта;

реконструкция объектов гидротехнических

сооружений                             -    1 объект;

2) повышение качества выполнения работы заказчика-застройщика                по проектированию, строительству, реконструкции, монтажу, ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности и контролю,                               техническому надзору;

3) повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Златоустовского городского округа;

4) повышение эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа.»;

5) пункт 11 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

«11. Программа реализуется в 2014-2016 годах в соответствии                              с установленными сроками реализации отдельных контрольных этапов:

| Целевые индикаторы |  | В том числе по этапам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I этап - 2014 год | II этап - 2015 год | Ш этап - 2016 год |
| 1. Строительство газораспределительных сетей, в метрах | 1447 |  | 200 | 2782 |
| 2. Строительство магистральных водопроводов, в метрах | 5286 |  | 7566 | 5767 |
| 3. Реконструкция объектов гидротехнических сооружений, объект | 0 |  | 1 | 1 |
| 4. Строительство объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, коммунальной инфраструктуры , объект | 1 |  | 2 | 2 |
| 5. Количество рекламаций на нарушения соблюдения стандартов, технических условий, строительных норм и правил, ед. | 3 |  | 3 | 2 |
| 6. Снижение объёма незавершенного строительства на конец года по сравнению к объему незавершенного строительства на начала года, % | 15 |  | 15 | 14 |
| 7. Полнота использования бюджетных средств от утвержденных бюджетных назначений, % | 97 |  | 98 | 99 |
| 8. Доля состоявшихся аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчика, в соответствии с действующим законодательством в общем количестве размещенных аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг, % | 98 |  | 99 | 100 |

6) пункт 19 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции:

«19. Обеспечение удовлетворенности населения в потреблении природного газа и воды является одним из важнейших факторов  в создании комфортных условий жителям Златоустовского городского округа,                               в результате реализации программы к 2016 году планируется ввести всего                   в эксплуатацию 4 429  метра газовых сетей, осуществить реконструкцию гидротехнических сооружений, в том числе:

- 2014 год – 1447 метров газовых сетей;

- 2015 год – 200 метров газовых сетей;

- 2016 год -  2782 метров газовых сетей;

Магистральных водопроводов  всего  18  619 метров в том числе:

- 2014 год – 5286 метров магистральных водопроводов;

- 2015 год – 7566 метров магистральных водопроводов;

- 2016 год -  5767 метров магистральных водопроводов;

реконструированных объектов гидротехнических                                                  сооружений                                                  -    1 объект».

7) пункт 23 раздела 9 Программы изложить в следующей редакции:

«23. Объем  финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах  56 969,1 тыс. рублей, в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа  - 56 969,1 тыс. рублей.

Объём финансирования муниципальной программы в 2014 году                          16 797,7 тыс. рублей, в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа - 16 797,7 тыс. рублей.

Объём финансирования муниципальной программы  в 2015 году                      20 085,7 тыс. рублей, в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа - 20 085,7 тыс. рублей.

Объём финансирования  муниципальной программы в 2016 году                       20 085,7 тыс. рублей, в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа -                            20 085,7 тыс. рублей».

8) приложение 1 к Программе изложить в новой  редакции (приложение 1);

9) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции                             (приложение 2);

10) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции                           (приложение 3).

11) приложение 4 к Программе изложить в новой редакции                              (приложение 4).

12) приложение 5 к Программе изложить в новой редакции                         (приложение 5).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации              Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.)                       опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения  настоящего постановления возложить                 на заместителя Главы Златоустовского городского округа                                          по   строительству Арслангареева Д.А.

Глава

Златоустовского городского округа						   В.А. Жилин