Фотоотчет об итогах реализации инициативного проекта

«Благоустройство детской игровой спортивной площадки на участке, находящемся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, между домом № 123 и домом № 131»

Инициатором инициативного «Благоустройство детской игровой спортивной площадки на участке, находящемся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, между домом № 123 и домом № 131»является инициативная группа граждан (представитель группы Ахметгареева Елизавета Геннадьевна).

Реализация инициативного проекта позволит создать современную благоустроенную детскую спортивную игровую площадку для детей разных возрастов, а также для взрослого населения пос. Дегтярка и Уржумка.

Актуальность инициативного проекта заключается в том, что в результате благоустройства данной территории будет решен ряд важных задач:

- формирование комфортной и безопасной общественной территории;

- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей;

- профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде за счет проведения активного отдыха и досуга.

Для реализации инициативного проекта подрядчиком выступило «НПП ДЕЛЬТА».

Инициативный проект реализован в полном объеме, включает  следующие работы по благоустройству территории:

- асфальтирование;

- установка МАФов;

- организация зоны воркаута;

- установка уличного освещения;

- организация игровой площадки.

В ходе реализации инициативного проекта проведены следующие работы:

| До | После |
| --- | --- |
| Подрядчик приступил к работам по благоустройству территории: выравнена строительная площадка, завезены строительные материалы, уложены закладные кабели для дальнейшего проведения освещения. |  |
| До | После |
| В связи с обильными осадками, а также повышением уровня грунтовых вод, строительный участок оказался в зоне затопления.Было выполнены работы по устройство ливневой канализации и осушению участка для возможности проведения работ по благоустройству территории. |  |
| До | После |
| Произведена разметка строительной площадки, завезены уплотняющие составляющие, по разметке уложен бортовой камень, ведутся работы по асфальтированию подготовленных участков. |  |
| Выполнены работы по укладке резинового покрытия и тротуарной плитки, работы по асфальтированию территории выполнены, организована зона воркаута, установлено спортивное оборудование |  |
| Выполнены работы по организации освещения детской площадки, установлено ограждение футбольно-волейбольной площадки, выполнены работы по укладке резинового покрытия. |  |
| До | После |
| Инициативный проект реализован в полном объеме. Оборудована детская игровая площадка, установлены качели, карусель, МАФы (скамьи и урны), смонтированы спортивные тренажеры, оборудованы спортивная площадка и зона воркаута, установлен великолепный игровой комплекс. По периметру площадки высажены туи. Благодаря благоустройству данной территории появилась возможность проводить свободное время жителям района всех возрастных категорий. |  |