Инициативный проект, предлагаемый к рассмотрению

«Благоустройство стадиона муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»

| № | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Благоустройство стадиона муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» |
| 2. | Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Округа, на исполнение которых направлен инициативный проект | Ст. 16 п. 19 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа) |
| 3. | Территория реализации инициативного проекта | Адресный ориентир: пр. Гагарина 5 линия, 7 Утверждена распоряжением Администрации ЗГО №2613-р/АДМ от 06.08.2025 г. |
| 4. | Цель и задачи инициативного проекта | Проект направлен на повышение доступности занятий спортом; увеличение доли детей и взрослых, систематически занимающихся спортом; привитие молодому поколению здорового образа жизни. |
| 5. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | Стадион имеет моральный и физический износ, никогда не было благоустройства, нет освещения, разрушена беговая дорожка, отсутствуют площадки для разных видов спорта. Стадион окружен четырьмя социальными объектами: МАОУ СОШ №10, МАОУ СОШ №34, МАДОУ «Детский сад №77», МАДОУ «Детский сад №84». Пользуется большой популярностью среди жителей района всех возрастов, где проходят: игры в футбол, бег, пешие прогулки, скандинавская ходьба, воркаут спорт, гимнастика и другие спортивные и активные игры. Кроме этого, на стадионе проводятся уроки физкультуры и другие спортивные мероприятия школ №10 и №34, а это около 1500 учеников. Для молодежи это отличное место притяжения, занятия спортом. Также стадион является объектом сервитута для обеспечения прохода жителей к образовательным учреждениям, жилым домам, остановкам общественного транспорта и других объектов инфраструктуры. Предлагается благоустроить территорию: 1. Зона баскетбольной площадки для занятий баскетболом и другими спортивными играми с мячом; 2. Беговая дорожка по периметру стадиона (резиновая крошка); 3. Зона детского спортивно-игрового комплекса и настольного тенниса со скамейками, урнами. 4. В имеющейся воркаут- зоне добавить лавочки и тренажёры (существующий снаряды – оставить); 5.Освещение; 6. Устройство водоотведения (дренажной системы); 7. Видеонаблюдение; 8. МАФ (урны, скамьи, таблички «Выгул собак запрещен»); 9. Спил/подрезку деревьев и кустарников; 10. Асфальтирование проходящих через стадион пешеходных дорожек (при их наличии). |
| 6. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Увеличение количества жителей округа, систематически занимающихся спортом, активными играми, уменьшение случаев нарушения порядка, закона, проявления агрессии среди молодежи. Снижение опасности прохода детей через стадион в темное время суток в/из школы. Появление современного места притяжения для отдыха жителей района. |
| 7 | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Стадион будет использоваться школами для проведения уроков и других спортивных мероприятий. Жители округа смогут использовать стадион для прогулок, бега, других видов спорта в любое время суток. Дети после школы, садика смогут активно проводить время. Объект будет взят на баланс школы. Коллективом школы и учениками будет осуществлен своевременный уход за данной территорий. |
| 8. | Ожидаемое количество жителей Округа или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта | 2000 человек |
| 9. | Сроки реализации инициативного проекта | 2026 год |
| 10. | Информация об инициаторе проекта | Директор МАОУ СОШ №10 Жандарова Галина Васильевна |
| 11. | Общая стоимость инициативного проекта | 40 000 000 руб. |
| 12. | Средства бюджета Округа для реализации инициативного проекта | 0,1% |
| 13. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | - |
| 14. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | Трудовое участие подтверждаем. Будет проведено 2 субботника с участием 30 жителей |